Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014 г. N 233-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014 - 2020 ГГ."

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской областиот 23.05.2014 N 1682-п/1, от 29.08.2014 N 3227-п/1,от 10.09.2014 N 3406-п/1, от 24.10.2014 N 3991-п/1,от 29.12.2014 N 4962-п/1, от 25.03.2015 N 930-п/1, от 26.05.2015 N 1676-п/1,от 25.08.2015 N 2746-п/1, от 17.11.2015 N 3680-п/1,от 30.12.2015 N 4275-п/1, от 01.04.2016 N 1006-п/1,от 26.04.2016 N 1298-п/1, от 06.06.2016 N 1807-п/1,от 29.07.2016 N 2439-п/1, от 10.11.2016 N 3556-п/1, от 24.01.2017 N 235-п/1,от 27.02.2017 N 713-п/1,Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской областиот 31.03.2017 N 1139-п/1, от 08.06.2017 N 1865-п/1,от 21.07.2017 N 2531-п/1, от 24.08.2017 N 2866-п/1,от 11.12.2017 N 4014-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1,от 14.06.2018 N 1765-п/1, от 13.07.2018 N 2063-п/1,от 14.09.2018 N 2725-п/1, от 21.11.2018 N 3416-п/1,от 29.12.2018 N 3950-п/1, от 19.02.2019 N 423-п/1,от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1,от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1) |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P51) "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." (далее - муниципальная программа).

2. Департаменту финансов администрации городского округа Тольятти (Гильгулин Г.В.) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной [программы](#P51) за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных исполнителям муниципальной [программы](#P51).

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1)

3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы городского округа.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1)

Мэр

С.И.АНДРЕЕВ

Утверждена

Постановлением

мэрии городского округа Тольятти

от 29 января 2014 г. N 233-п/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2014 - 2020 ГГ."

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской областиот 10.11.2016 N 3556-п/1, от 24.01.2017 N 235-п/1, от 27.02.2017 N 713-п/1,Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской областиот 31.03.2017 N 1139-п/1, от 08.06.2017 N 1865-п/1,от 21.07.2017 N 2531-п/1, от 24.08.2017 N 2866-п/1,от 11.12.2017 N 4014-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1,от 16.02.2018 N 463-п/1, от 14.06.2018 N 1765-п/1,от 13.07.2018 N 2063-п/1, от 14.09.2018 N 2725-п/1,от 21.11.2018 N 3416-п/1, от 29.12.2018 N 3950-п/1,от 19.02.2019 N 423-п/1, от 24.05.2019 N 1431-п/1,от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1,от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1) |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." (далее - муниципальная программа) |
| Реквизиты распоряжения мэрии городского округа Тольятти о разработке муниципальной программы | Распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 08.10.2013 N 6690-р/1 |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" |
| Координатор муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1) |
| Заказчики муниципальной программы | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти;Департамент образования администрации городского округа Тольятти;Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти;Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти;Департамент финансов администрации городского округа Тольятти |
| (в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1, от 14.09.2018 N 2725-п/1) |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.Задачи:1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.2. Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог.3. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.4. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.5. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами |
| Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы | - Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "ПБДД").- Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "РАЧС").- Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "РГПТ").- Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "МРАД").- Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "СУДС") |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств. Объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации составит 14 746 019,6 тыс. руб., в том числе 5 878 783,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 6 796 407,5 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 1 923 509,8 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 147 318,9 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств |
| (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 713-п/1, Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 31.03.2017 N 1139-п/1, от 08.06.2017 N 1865-п/1, от 21.07.2017 N 2531-п/1, от 24.08.2017 N 2866-п/1, от 11.12.2017 N 4014-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1, от 14.06.2018 N 1765-п/1, от 13.07.2018 N 2063-п/1, от 14.09.2018 N 2725-п/1, от 21.11.2018 N 3416-п/1, от 29.12.2018 N 3950-п/1, от 19.02.2019 N 423-п/1, от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1) |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение количества ДТП в результате ликвидации концентрации очагов аварийности за счет оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения технических средств и автоматизированных систем управления дорожным движением в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года.2. Повышение уровня организации дорожного движения, влияющего на обеспечение безопасности участников дорожного движения.3. Планомерное сокращение показателей дорожно-транспортного травматизма за счет повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, а также за счет создания условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти. |
|  | 4. Обеспечение доступности транспортных услуг в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.5. Осуществление отвода ливневых и паводковых вод в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.6. Обновление парка транспортных средств муниципальных транспортных предприятий за счет увеличения доли нового подвижного состава.7. Строительство дорог, транспортно-эксплуатационные показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.8. Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в соответствии с нормативными требованиями.9. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог за счет выполнения реконструкции, ремонта, капитального ремонта автодорог общего пользования местного значения и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.10. Совершенствование системы содержания и эксплуатации улично-дорожной сети |
| (в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1) |

Паспорт подпрограммы

"Повышение безопасности дорожного движения

на период 2014 - 2020 гг."

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "ПБДД") |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" |
| Заказчики подпрограммы "ПБДД" | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;Департамент образования администрации городского округа Тольятти;Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1) |
| Цели и задачи подпрограммы "ПБДД" | Цель:Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.Задачи:- проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;- совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;- оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением;- повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог;- создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" |
| Сроки реализации подпрограммы "ПБДД" | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы "ПБДД" | Реализация подпрограммы "ПБДД" осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов. Объем финансирования подпрограммы за весь период реализации составит 670 854,2 тыс. руб., в том числе:670 854,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в т.ч. по годам:2014 год - 34 257,0 тыс. руб.;2015 год - 64 808,0 тыс. руб.;2016 год - 82 895,0 тыс. руб., а также 9 256,0 тыс. руб. на оплату принятых в 2015 году обязательств;2017 год - 156 995,0 тыс. руб.;2018 год - 119 138,0 тыс. руб.;2019 год - 100 902,0 тыс. руб.;2020 год - 111 859,6 тыс. руб.0 тыс. руб. - за счет планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов,в том числе по годам:2020 год - 0 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 713-п/1, Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1, от 24.08.2017 N 2866-п/1, от 11.12.2017 N 4014-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1, от 14.06.2018 N 1765-п/1, от 13.07.2018 N 2063-п/1, от 14.09.2018 N 2725-п/1, от 21.11.2018 N 3416-п/1, от 29.12.2018 N 3950-п/1, от 19.02.2019 N 423-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1) |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы "ПБДД" | 1) недопущение увеличения количества ДТП в результате ликвидации концентрации очагов аварийности за счет реализации мероприятий подпрограммы в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года;2) достижение уровня правового сознания до 100% к 2020 году и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;3) планомерное сокращение показателей дорожно-транспортного травматизма на 1,18% к 2020 году;4) увеличение доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, за счет проведения организационных и инженерных мер, совершенствования системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на 2,9% к 2020 году |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 11.12.2017 N 4014-п/1) |

Паспорт подпрограммы

"Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти,

расположенных в зоне застройки индивидуальными

жилыми домами на 2014 - 2020 гг."

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "РАЧС") |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы |  |
| Заказчики подпрограммы "РАЧС" | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1) |
| Цели и задачи подпрограммы "РАЧС" | Цель:Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог.Задача:- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, за счет увеличения их площади и пропускной способности |
| Сроки реализации подпрограммы "РАЧС" | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы "РАЧС" | Реализация подпрограммы "РАЧС" осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.Объем финансирования подпрограммы за весь период реализации составит 18 415,0 тыс. руб., в том числе:в 2014 году - 7 461,0 тыс. руб.,в 2015 году - 879,0 тыс. руб.,в 2016 году - 3 900,0 тыс. руб.,в 2017 году - 4 583,0 тыс. руб.,в 2018 году - 973,0 тыс. руб.,в 2019 году - нет финансирования,в 2020 году - 619,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 14.06.2018 N 1765-п/1, от 13.07.2018 N 2063-п/1, от 29.12.2018 N 3950-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1) |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы "РАЧС" | 1) обеспечение транспортной доступности зоны застройки индивидуальными жилыми домами;2) строительство дорог, транспортно-эксплуатационные показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;3) поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в соответствии с нормативными требованиями;4) увеличение доли автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, к общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 29,5% к 2020 году;5) увеличение площади участков автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, за счет планируемого строительства, капитального ремонта и ремонта дорог |
| (в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1) |

Паспорт подпрограммы

"Развитие городского пассажирского транспорта

в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг."

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "РГПТ") |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)";Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2014 N 568 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области" на 2014 - 2020 годы" |
| Заказчики подпрограммы "РГПТ" | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;Департамент по управлению муниципальным имуществом |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1) |
| Цели и задачи подпрограммы "РГПТ" | Цель:Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.Задачи:- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;- обеспечение перевозки пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, сокращение интервалов движения транспортных средств по маршрутам;- оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава |
| (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 713-п/1, Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1) |
| Сроки реализации подпрограммы "РГПТ" | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы "РГПТ" | Реализация подпрограммы "РГПТ" осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 3 157 332,1 тыс. руб., из них:Из бюджета городского округа Тольятти - 2 079 661,2 тыс. руб., в том числе:в 2014 году - 125 589,9 тыс. руб.,в 2015 году - 272 617,3 тыс. руб.,в 2016 году - 327 616,7 тыс. руб.,в 2017 году - 436 478,3 тыс. руб.,в 2018 году - 394 214,0 тыс. руб.,в 2019 году - 218 825,0 тыс. руб.,в 2020 году - 304 320,0 тыс. руб.Из бюджета городского округа Тольятти, планируемых к поступлению из областного бюджета (без учета поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета) - 590 352,0 тыс. руб., в том числе: |
|  | в 2014 году - 151 541,0 тыс. руб.,в 2015 году - 114 000,0 тыс. руб., в 2017 году - 155 134,0 тыс. руб.,в 2019 году - 169 677,0 тыс. руб.Из бюджета городского округа Тольятти, планируемых к поступлению из областного бюджета (поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета) - 340 000,0 тыс. руб., в том числе:в 2014 году - 190 000,0 тыс. руб.,в 2015 году - 150 000,0 тыс. руб.,в 2020 году - 0 тыс. руб.Из внебюджетных источников - 147 318,9 тыс. руб., в том числе:в 2014 году - 39 500,2 тыс. руб.,в 2015 году - 36 605,6 тыс. руб.,в 2016 году - 34 748,6 тыс. руб.,в 2017 году - 36 127,0 тыс. руб.,в 2018 году - 112,5 тыс. руб.,в 2019 году - 112,5 тыс. руб.,в 2020 году - 112,5 тыс. руб.Указанная подпрограмма не является основанием для возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Самарской области.Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в подпрограмме проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации |
| (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 713-п/1, Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1, от 13.07.2018 N 2063-п/1, от 29.12.2018 N 3950-п/1, от 19.02.2019 N 423-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1) |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы "РГПТ" | 1) увеличение доли обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения, в т.ч. автобусами на 23,8%, троллейбусами на 69,6% к 2020 году;2) увеличение доли нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, в связи с чем увеличится привлекательность пассажирского транспорта и создадутся более комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и гостей города, в т.ч. автобусами на 18%, троллейбусами на 47,2% к 2020 году |
| (раздел в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 19.02.2019 N 423-п/1) |

Паспорт подпрограммы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг."

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "МРАД") |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" |
| Координатор-заказчик подпрограммы "МРАД" | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1) |
| Заказчики подпрограммы "МРАД" | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти;Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1) |
| Цели и задачи подпрограммы "МРАД" | Цель:Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.Задача:- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти |
| Сроки реализации подпрограммы "МРАД" | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы "МРАД" | Реализация подпрограммы "МРАД" осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.Объем финансирования муниципальной подпрограммы за весь период реализации составит 8 579 525,3 тыс. руб., в том числе: 789 960,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе:2014 год - 172 300,67 тыс. руб.;2015 год - 171 788,63 тыс. руб.;2016 год - 116 363,10 тыс. руб., а также 116,4 тыс. руб. на оплату принятых в 2015 году обязательств;2017 год - 117 722,06 тыс. руб.;2018 год - 63 384,0 тыс. руб., а также 7919,0 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств;2019 год - 68 308,2 тыс. руб.;2020 год - 80 093,4 тыс. руб., а также 19 689,1 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств;6 206 055,5 тыс. руб. - средства областного бюджета, в том числе:2014 год - 1 043 435,69 тыс. руб.;2015 год - 780 209,68 тыс. руб.;2016 год - 1 081 470,50 тыс. руб., а также 18 823,0 тыс. руб. на оплату принятых в 2015 году обязательств; |
|  | 2017 год - 347 729,00 тыс. руб.;2018 год - 830 206,0 тыс. руб., а также 157 056,0 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств;2019 год - 952 400,0 тыс. руб., а также 16 121,0 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств;2020 год - 1 170 604,5 тыс. руб.1 583 509,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета, в том числе:2014 год - 0,0 тыс. руб.;2015 год - 154 390,79 тыс. руб.;2016 год - 250 000,00 тыс. руб.;2017 год - 919 119,00 тыс. руб.;2018 год - 0,00 тыс. руб.;2019 год - 200 000,0 тыс. руб.;2020 год - 60 000,0 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 713-п/1, Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 31.03.2017 N 1139-п/1, от 08.06.2017 N 1865-п/1, от 21.07.2017 N 2531-п/1, от 24.08.2017 N 2866-п/1, от 11.12.2017 N 4014-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1, от 14.06.2018 N 1765-п/1, от 13.07.2018 N 2063-п/1, от 14.09.2018 N 2725-п/1, от 21.11.2018 N 3416-п/1, от 29.12.2018 N 3950-п/1, от 19.02.2019 N 423-п/1, от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1) |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы "МРАД" | 1) строительство дорог, транспортно-эксплуатационные показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам и показателям автомобильных дорог;2) увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти за счет строительства на 3,3 км;3) увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти за счет проведения реконструкции на 5,223 тыс. м2;4) увеличение площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти за счет выполнения капитального ремонта дорог на 10,45 тыс. м2;5) увеличение площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти за счет выполнения ремонта дорог на 3022,73 тыс. м2;6) увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти за счет выполнения ремонта на 1392,92 тыс. м2 |
| (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 713-п/1, Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 31.03.2017 N 1139-п/1, от 08.06.2017 N 1865-п/1, от 21.07.2017 N 2531-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1, от 14.06.2018 N 1765-п/1, от 14.09.2018 N 2725-п/1, от 21.11.2018 N 3416-п/1, от 29.12.2018 N 3950-п/1, от 19.02.2019 N 423-п/1, от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1) |

Паспорт подпрограммы

"Содержание улично-дорожной сети на 2014 - 2020 гг."

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014 - 2020 гг." (далее - подпрограмма "СУДС") |
| Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы |  |
| Заказчики подпрограммы "СУДС" | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| (в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1) |
| Цели и задачи подпрограммы "СУДС" | Цель:Содействие экономическому и социальному развитию г.о. Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами.Задачи:- выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти;- выполнение мероприятий по организации дорожного движения |
| Сроки реализации подпрограммы "СУДС" | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы "СУДС" | Реализация подпрограммы "СУДС" осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Объем финансирования подпрограммы за весь период реализации составит 2 319 893,0 тыс. руб., в том числе:в 2014 году - 242 412,0 тыс. руб.; в 2015 году - 302 298,0 тыс. руб.; в 2016 году - 299 037,0 тыс. руб.; в 2017 году - 324 243,0 тыс. руб.; в 2018 году - 370 574,0 тыс. руб.; в 2019 году - 389 412,0 тыс. руб.; в 2020 году - 391 917,0 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 27.02.2017 N 713-п/1, Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1, от 11.12.2017 N 4014-п/1, от 29.12.2017 N 4306-п/1, от 16.02.2018 N 463-п/1, от 14.06.2018 N 1765-п/1, от 19.02.2019 N 423-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1) |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы "СУДС" | 1) продление сроков эксплуатации асфальтобетонных покрытий за счет обеспечения поэтапного перехода к 100% нормативному объему финансирования содержания УДС;2) снижение аварийности |

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения

в соответствии с программно-целевым принципом

Развитие транспортной системы городского округа Тольятти становится в настоящее время необходимым условием экономической стабильности города и улучшения качества жизни населения.

Существующая транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития городского округа Тольятти.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

В настоящее время социально-экономическое развитие городского округа Тольятти во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития автомобильных дорог.

Развитие (реконструкция) сети автомобильных дорог общего пользования является важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности городского округа Тольятти в целом.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском округе Тольятти составляет 858,2 км.

Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что ряд автодорог городского округа Тольятти находится в неудовлетворительном состоянии.

Уровень автомобилизации городского округа Тольятти значительно вырос. Основными транспортными проблемами городского округа Тольятти являются:

- несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;

- отсутствие вдоль дорог местного значения подземных и надземных паркингов для остановки и хранения транспортных средств вблизи крупных торговых и развлекательных центров, промышленных и продовольственных рынков;

- отсутствие заездных остановочных карманов на ряде автомагистралей, необорудование мест отстоя маршрутных такси;

- качество дорожных покрытий ряда магистралей городского округа Тольятти не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих автодорог не производился десять и более лет;

- необходима реконструкция ливневой канализации Центрального и части Комсомольского района. Существующая система ливневой канализации не справляется с функцией по отводу ливневых вод в период выпадения осадков.

Проблема усугублена тем, что ряд автодорог не имеет необходимых поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия, что приводит к образованию застоев воды и грязи;

- изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий автодорог.

На территории городского округа Тольятти в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост перевозок. Уровень обеспеченности автомобилями составляет 370,5 автомобиля на 1000 человек, постоянно проживающих на территории городского округа Тольятти.

Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения городского округа Тольятти.

Анализ современного состояния магистральной улично-дорожной сети (далее - УДС) городского округа Тольятти показал, что существующая УДС практически исчерпала свою пропускную способность и не обеспечивает необходимую пропускную способность без заторов в движении по причине незначительной ширины улиц в "красных линиях" и проезжих частей, большого количества бессветофорных перекрестков, большеместных троллейбусов, что зачастую создает "пробки". Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием УДС городского округа Тольятти привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств. Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

С каждым годом повышаются требования к комфортному проживанию населения в городском округе Тольятти, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает разметку проезжей части, установку и замену дорожных знаков, содержание светофорных объектов, а также качественную работу по содержанию и ремонту УДС.

Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, составляет 185,777 км общей площадью 822,9383 тыс. м2.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- отсыпка автодороги асфальтогранулятом;

- строительство автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту дорожных покрытий магистральных дорог, автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, и напрямую зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводят к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющим транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, необходимо наиболее оптимальное использование финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Тольятти и автодорогах, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

В ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

Проблема совершенствования транспортного обслуживания населения города находит отражение в таких стратегических направлениях развития городского округа Тольятти, как обеспечение интенсивного развития экономики за счет организации качественных пассажирских перевозок, а также сохранение и улучшение среды жизнеобитания через развитие транспортной инфраструктуры (дорожно-транспортной сети, общественного пассажирского транспорта, различных логистических технологий). Таким образом, модернизация транспортного комплекса в целом и пассажирских муниципальных предприятий в частности является приоритетным направлением территориального развития городского округа Тольятти.

Обновление подвижного состава муниципальных предприятий города МП "ТПАТП N 3" и МП "ТТУ" является необходимой мерой, направленной на поддержание в работоспособном техническом состоянии транспортного парка предприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров, в том числе пассажиров льготных категорий и маломобильных слоев населения.

Старение транспортного парка и, как следствие, списание транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует требованиям безопасности, при отсутствии обновления транспортного парка ведет к снижению качества перевозок, увеличению интервалов движения транспорта на маршрутах, снижению доступности и привлекательности муниципального транспорта.

Также в связи с растущей конкуренцией на рынке транспортных услуг произойдет отток пассажиров на маршруты предприятий иной формы собственности, что повлечет снижение дохода муниципальных предприятий и не позволит им осуществлять дальнейшее развитие предприятий, повышение качества и доступности транспортных услуг, в том числе и маломобильным слоям населения.

Повышение доступности транспортных средств для маломобильных граждан осуществляется за счет приобретения нового (адаптированного) транспорта, а также за счет оснащения имеющегося подвижного состава специальным оборудованием. Для обеспечения доступности пассажирского транспорта людям с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрен транспорт с пониженным уровнем пола, для инвалидов по слуху - средства визуального оповещения (световое табло), для инвалидов по зрению - средства звукового оповещения (речевые автоинформаторы).

Дополнительно необходимо отметить, что энергетической стратегией России на период до 2030 года одним из перспективных направлений обозначено увеличение использования газа как моторного топлива для пассажирских транспортных средств.

Природный газ является самым доступным и эффективным альтернативным видом моторного топлива, обладающим рядом преимуществ. Прежде всего это сокращение эксплуатационных затрат и снижение выбросов автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 767-р федеральным органам исполнительной власти совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями поручено разработать комплекс мер, направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте в городах с численностью населения более 300 тысяч человек (численность городского округа Тольятти составляет порядка 720 тыс. чел.) - до 30% от общего количества единиц техники.

Нормативный срок эксплуатации автобусов (срок амортизации) составляет от 5 до 10 лет (в зависимости от марки автобуса).

Необходимость обновления парка автобусов обусловлена увеличением затрат на техническое обслуживание. При сроке эксплуатации автобуса более 10 лет стоимость его содержания в технически исправном состоянии по сравнению с автобусом со сроком эксплуатации менее 10 лет увеличивается до 25%.

Дополнительно приобретение новых троллейбусов позволит снизить расход электроэнергии на движение за счет оборудования нового подвижного состава асинхронными двигателями.

В 2010 - 2012 годах осуществлялось приобретение подвижного состава для муниципальных предприятий: в рамках софинансирования закупок автотранспортных средств и коммунальной техники у отечественных производителей - 8 автобусов и 9 троллейбусов; за счет бюджета городского округа Тольятти - 45 автобусов; совместно с Правительством Самарской области и ОАО "АВТОВАЗ" - 102 автобуса.

Для поддержания автобусного парка в рабочем состоянии МП "ТПАТП N 3" в 2010 году за счет собственных средств было приобретено в лизинг 24 автобуса, бывших в употреблении.

Корнем описанных выше транспортных проблем городского округа Тольятти является крайняя степень изношенности подвижного состава (особенно троллейбусного парка) и низкий процент его обновления в связи с недостатком бюджетных средств.

За счет реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, подвижной состав будет пополняться современными моделями, предоставляющими пассажирам более высокий уровень комфорта, с улучшенными экологическими и экономическими характеристиками:

- автобусами с двигателями, соответствующими международным экологическим требованиям, в том числе работающими на компримированном природном газе;

- троллейбусами, оборудованными тяговыми установками с энергосберегающими технологиями.

Одним из обязательных требований к подвижному составу является низкий уровень пола, что создаст более комфортные условия пассажирам при посадке и высадке из салона транспортных средств.

Таким образом, реализация мероприятий программы позволит модернизировать физически и морально устаревший подвижной состав, сократить потери транспортной работы и повысить доступность, качество и надежность предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30 - 40 процентов всей смертности от несчастных случаев приходится на долю дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

По итогам 6 месяцев 2013 года на территории города Тольятти в результате 507 ДТП 19 человек погибли и 634 получили различные ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество ДТП увеличилось на 0,8%, число погибших - на 35,7%, число раненых сократилось на 3,6%.

ДТП наносят экономике России значительный ущерб, который составил за последние годы 2,2 - 2,6 процента валового внутреннего продукта страны. Размер социально-экономического ущерба Российской Федерации от ДТП и их последствий за 2004 - 2011 годы оценивается в 8 188,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с доходами консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2012 год (8 064,3 млрд. рублей).

Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной из самых актуальных задач развития страны.

2004 - 2005 годы - период начала действия программно-целевого подхода, характеризующийся сокращением числа лиц, погибших в ДТП, на 4,6 процента в сравнении с 2003 годом.

2006 - 2007 годы - период начала действия федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", в котором отмечается первичный рост и последующее незначительное сокращение числа лиц, погибших в ДТП, на 1,9 процента в сравнении с уровнем 2005 года.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1)

2008 - 2012 годы - период снижения числа лиц, погибших в ДТП, по сравнению с 2007 годом снижение составило 16 процентов.

В 2009 году в России удалось впервые с 2000 года последовательно обеспечивать сокращение ДТП, число погибших не только сократилось, но и по темпам своего снижения опережало ожидаемую динамику значений данного показателя.

За годы реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" Россия вошла в число стран - лидеров по темпам сокращения смертности на дорогах, что свидетельствует об эффективности использования программно-целевого подхода при решении проблем по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения в городском округе Тольятти, являются: низкие потребительские свойства автомобильных дорог; недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением; низкая водительская дисциплина.

Государственное управление в отрасли "Транспорт" и "Дорожное хозяйство" в условиях фактического отсутствия программно-целевого подхода характеризуется отсутствием четкого разделения полномочий и ответственности между субъектами управления на федеральном, региональном и местном уровнях. Отсутствуют критерии оценки эффективности деятельности субъектов управления, а также механизмы контроля со стороны вышестоящих органов государственной власти. Меры, направленные на исправление ситуации, неэффективны, поскольку не носят целенаправленного характера и не подчинены единой задаче. Мероприятия в области транспорта и дорожного хозяйства, в том числе обеспечения безопасности дорожного движения, финансируются в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности органов исполнительной власти.

Фактически отсутствует система организационных, плановых и инженерных мер в области совершенствования системы управления движением транспорта. Реализуемые мероприятия носят эпизодический характер. Воздействие на участников дорожного движения с целью формирования общественно значимых стереотипов транспортной культуры и повышения правосознания осуществляется недостаточно.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;

- риск задержки в финансировании работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, что не позволит в период реализации муниципальной программы достичь запланированных в Программе величин показателей.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств вышестоящих бюджетов.

Настоящая муниципальная программа позволит обеспечить комплексное и системное решение проблем на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, транспортной системы и дорожного хозяйства;

- повышения эффективности управления в данных областях.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти городского округа Тольятти.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Задачами муниципальной программы, которыми она достигается, являются:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

2. Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог.

3. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

4. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.

5. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами.

В том числе на основе достижения целей и задач в составе следующих подпрограмм:

Подпрограмма "ПБДД"

Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

Задачи:

- проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;

- совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

- оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением;

- повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог;

- создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти".

Подпрограмма "РАЧС"

Цель: Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог.

Задача:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности.

Подпрограмма "РГПТ"

Цель: Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

Задачи:

- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;

- обеспечение перевозки пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, сокращение интервалов движения транспортных средств по маршрутам;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1)

- оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава.

Подпрограмма "МРАД"

Цель: Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.

Задача:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.

Подпрограмма "СУДС"

Цель: Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами.

Задачи:

- выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти;

- выполнение мероприятий по организации дорожного движения.

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Мероприятия сгруппированы по отраслевому и функциональному принципу и включены в состав пяти подпрограмм:

- Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 - 2020 гг.".

[Перечень](#P3828) объектов Подпрограммы "ПБДД" и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении N 3 к муниципальной программе.

- Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014 - 2020 годы".

[Перечень](#P6055) объектов Подпрограммы "РАЧС" и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении N 4 к муниципальной программе.

- Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг.".

- Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг.".

[Перечень](#P9049) объектов Подпрограммы "МРАД" и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении N 5 к муниципальной программе.

- Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014 - 2020 гг.".

Реализация мероприятий подпрограмм позволит повысить доступность пассажирского автомобильного транспорта, безопасность пассажиров и участников движения, сократить издержки, снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, увеличить пропускную способность автомобильных дорог общего пользования и дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, обеспечить развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.

[Перечень](#P1057) мероприятий муниципальной программы, сформированных в рамках подпрограмм, приведен в Приложении N 1 к муниципальной программе.

IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм сформирован с учетом измеряемости и возможного достижения результатов реализации муниципальной программы и подпрограмм.

При формировании системы показателей (индикаторов) учтены требования к характеристике каждого показателя.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые результаты, ежегодную эффективность муниципальной программы и за весь период ее реализации.

Прогнозные значения [показателей](#P2516) (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.06.2017 N 1865-п/1)

V. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации городского округа

Тольятти Самарской области от 19.02.2019 N 423-п/1)

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств. Объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации составит 14 746 019,6 тыс. руб., из них:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств городского округа Тольятти - 5 878 783,4 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2014 году - 582 020,6 тыс. руб.,

в 2015 году - 812 390,5 тыс. руб.,

в 2016 году - 829 811,8 тыс. руб.,

в 2017 году - 1 040 021,3 тыс. руб.,

в 2018 году - 956 202,0 тыс. руб.,

в 2019 году - 777 447,2 тыс. руб.,

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1)

в 2020 году - 888 809,0 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств областного бюджета - 6 796 407,5 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2014 году - 1 194 976,7 тыс. руб.,

в 2015 году - 894 209,7 тыс. руб.,

в 2016 году - 1 081 470,5 тыс. руб.,

в 2017 году - 502 863,0 тыс. руб.,

в 2018 году - 987 262,0 тыс. руб.,

в 2019 году - 1 138 198,0 тыс. руб.,

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1)

в 2020 году - 1 170 604,5;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств федерального бюджета - 1 923 509,8 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2014 году - 190 000,0 тыс. руб.,

в 2015 году - 304 390,8 тыс. руб.,

в 2016 году - 250 000,0 тыс. руб.,

в 2017 году - 919 119,0 тыс. руб.,

в 2018 году - нет финансирования,

в 2019 году - 200 000,0,

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1)

в 2020 году - 60 000,0;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет внебюджетных источников - 147 318,9 тыс. руб.:

в 2014 году - 39 500,2 тыс. руб.,

в 2015 году - 36 605,6 тыс. руб.,

в 2016 году - 34 748,6 тыс. руб.,

в 2017 году - 36 127,0 тыс. руб.,

в 2018 году - 112,5 тыс. руб.,

в 2019 году - 112,5 тыс. руб.,

в 2020 году - 112,5 тыс. руб.

Также будет произведена оплата принятых ранее обязательств: в 2016 году - в общей сумме 28 195,4 тыс. рублей, в том числе в сумме 9 372,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в сумме 18 823,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2018 году - в общей сумме 164 975,0 тыс. рублей, в том числе в сумме 7 919,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в сумме 157 056,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2019 году - в общей сумме 16 121,0 тыс. рублей, в том числе в сумме 16 121,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в 2020 году - в общей сумме 19 689,1 тыс. рублей, в том числе в сумме 19 689,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, включая по годам и источникам финансирования в разрезе подпрограмм:

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 13.10.2020 N 3082-п/1)

Подпрограмма "ПБДД".

Объем финансирования подпрограммы составляет 670 854,2 тыс. руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств городского бюджета - 670 854,2 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2014 году - 34 257,0 тыс. руб.; в 2015 году - 64 808,0 тыс. руб.; в 2016 году - 82 895,0 тыс. руб.; в 2017 году - 156 995,0 тыс. руб.; в 2018 году - 119 138,0 тыс. руб.; в 2019 году - 100 902,0 тыс. руб.; в 2020 году - 111 859,6 тыс. руб.

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

Также в 2016 году будет произведена оплата принятых в 2015 году обязательств в сумме 9 256,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма "РАЧС".

Объем финансирования подпрограммы составляет 18 415,0 тыс. руб., в том числе:

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 11.02.2020 N 417-п/1)

за счет средств городского округа Тольятти - 18 415,0 тыс. руб.:

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 11.02.2020 N 417-п/1)

в 2014 году - 7 461,0 тыс. руб., в 2015 году - 879,0 тыс. руб., в 2016 году - 3 900,0 тыс. руб., в 2017 году - 4 583,0 тыс. руб., в 2018 году - 973,0 тыс. руб., в 2020 году - 619,0 тыс. руб.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 11.02.2020 N 417-п/1)

Подпрограмма "РГПТ".

Объем финансирования подпрограммы 3 157 332,1 тыс. руб., в том числе:

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 11.02.2020 N 417-п/1)

за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 2 079 661,2 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1)

в 2014 году - 125 589,9 тыс. руб., в 2015 году - 272 617,3 тыс. руб., в 2016 году - 327 616,7 тыс. руб., в 2017 году - 436 478,3 тыс. руб., в 2018 году - 394 214,0 тыс. руб., в 2019 году - 218 825,0 тыс. руб., в 2020 году - 304 320,0 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1)

за счет средств областного бюджета - 590 352,0 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1)

в 2014 году - 151 541,0 тыс. руб., в 2015 году - 114 000,0 тыс. руб., в 2017 году - 155 134,0 тыс. руб. в 2019 году - 169 677,0 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1)

за счет средств федерального бюджета - 340 000,0 тыс. руб.:

в 2014 году - 190 000,0 тыс. руб., в 2015 году - 150 000,0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников - 147 318,9 тыс. руб.:

в 2014 году - 39 500,2 тыс. руб., в 2015 году - 36 605,6 тыс. руб., в 2016 году - 34 748,6 тыс. руб., в 2017 году - 36 127,0 тыс. руб., в 2018 году - 112,5 тыс. руб., в 2019 году - 112,5 тыс. руб., в 2020 году - 112,5 тыс. руб.

Подпрограмма "МРАД".

Объем финансирования подпрограммы составляет 8 579 525,3 тыс. руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств городского округа Тольятти - 789 960,0 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2014 году - 172 300,7 тыс. руб., в 2015 году - 171 788,6 тыс. руб., в 2016 году - 116 363,1 тыс. руб., в 2017 году - 117 722,0 тыс. руб., в 2018 году - 63 384,0 тыс. руб., в 2019 году - 68 308,2 тыс. руб., в 2020 году - 80 093,4 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств областного бюджета - 6 206 055,5 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2014 году - 1 043 435,7 тыс. руб.; в 2015 году - 780 209,7 тыс. руб., в 2016 году - 1 081 470,5 тыс. руб., в 2017 году - 347 729,0 тыс. руб., в 2018 году - 830 206,0 тыс. руб., в 2019 году - 952 400,0 тыс. руб., в 2020 году - 1 170 604,5 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.05.2019 N 1431-п/1, от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств федерального бюджета - 1 583 509,8 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2015 году - 154 390,8 тыс. руб., в 2016 году - 250 000,0 тыс. руб., в 2017 году - 919 119,0 тыс. руб., в 2019 году - 200 000,0 тыс. руб., в 2020 году - 60 000,0 тыс. руб.

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

Также будет произведена оплата ранее принятых обязательств: в 2016 году - в общей сумме 18 939,4 тыс. руб., в том числе в сумме 116,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в сумме 18 823,0 тыс. руб. за счет областного бюджета, в 2018 году - в общей сумме 164 975,0 тыс. руб., в том числе в сумме 7 919,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в сумме 157 056,0 тыс. руб. за счет областного бюджета, в 2019 году - в общей сумме 16 121,0 тыс. рублей, в том числе в сумме 16 121,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2020 году - в общей сумме 19 689,1 тыс. рублей, в том числе в сумме 19 689,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 13.10.2020 N 3082-п/1)

Подпрограмма "СУДС".

Объем финансирования подпрограммы 2 319 893,0 тыс. руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 2 319 893,0 тыс. руб.:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

в 2014 году - 242 412,0 тыс. руб.; в 2015 году - 302 298,0 тыс. руб.; в 2016 году - 299 037,0 тыс. руб.; в 2017 году - 324 243,0 тыс. руб.; в 2018 году - 370 574,0 тыс. руб.; в 2019 году - 389 412,0 тыс. руб.; в 2020 году - 391 917,0 тыс. руб.

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1, от 30.12.2019 N 3717-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1, от 13.10.2020 N 3082-п/1)

Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти главным распорядителям бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы отражены в [приложении N 1](#P1057) к муниципальной программе.

VI. Механизм реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации городского округа

Тольятти Самарской области от 14.09.2018 N 2725-п/1)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор - Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Заказчиками муниципальной программы являются:

Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти;

Департамент образования администрации городского округа Тольятти;

Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти;

Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти;

Департамент финансов администрации городского округа Тольятти.

Координатор муниципальной программы:

- осуществляет координацию деятельности всех заказчиков муниципальной программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных показателей (индикаторов) муниципальной программы, размещение муниципального заказа;

- осуществляет координацию разработки перечня показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы;

- проводит сбор и систематизацию информации о реализации муниципальной программы;

- осуществляет анализ использования средств бюджета городского округа Тольятти, средств областного и федерального бюджетов в случае привлечения их на реализацию муниципальной программы;

- осуществляет ведение и представление отчетности за отчетные периоды по реализации муниципальной программы по форме и в сроки согласно Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденному постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 (в ред. от 29.12.2015 N 4253-п/1) (далее - Порядок).

Заказчики муниципальной программы осуществляют следующие функции:

- обеспечение качественной и своевременной реализации мероприятий муниципальной программы в пределах своих полномочий, осуществление координации деятельности ее исполнителей;

- представление информации и документации в установленные сроки;

- представление в установленном порядке по итогам полугодия и отчетного года координатору муниципальной программы информации о финансировании и выполнении мероприятий муниципальной программы по соответствующим направлениям, результатах их реализации, целевом использовании бюджетных средств.

Управление реализацией подпрограммы "ПБДД" осуществляет заказчик подпрограммы - Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Заказчиками подпрограммы "ПБДД" являются:

Департамент образования администрации городского округа Тольятти;

Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти.

Заказчики подпрограммы "ПБДД" осуществляют следующие функции:

- обеспечение качественной и своевременной реализации мероприятий подпрограммы в пределах своих полномочий, осуществление координации деятельности ее исполнителей;

- представление информации и документации в установленные сроки;

- представление в установленном порядке по итогам полугодия и отчетного года координатору подпрограммы информации о финансировании и выполнении мероприятий подпрограммы по соответствующим направлениям, результатах их реализации, целевом использовании бюджетных средств;

- осуществляют координацию разработки перечня показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий подпрограммы;

- проводят сбор и систематизацию информации о реализации подпрограммы;

- осуществляют анализ использования средств бюджета городского округа Тольятти, средств областного и федерального бюджетов в случае привлечения их на реализацию подпрограммы;

- осуществляют ведение и предоставление отчетности координатору муниципальной программы по реализации подпрограммы в соответствии с Порядком.

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "РАЧС" осуществляет заказчик подпрограммы - Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти в соответствии с Порядком.

Заказчик подпрограммы "РАЧС" несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

Заказчиком подпрограммы "РАЧС" выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий подпрограммы "РАЧС";

- корректировка источников, объемов финансирования подпрограммы "РАЧС" и перечня объектов по результатам принятия городского и областного бюджетов;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы "РАЧС" и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы "РАЧС" в составе отчетов муниципальной программы.

Заказчиками подпрограммы "РГПТ" являются:

Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, который осуществляет управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "РГПТ";

Департамент по управлению муниципальным имуществом.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта осуществляет текущую деятельность по выполнению мероприятий подпрограммы при информационной поддержке муниципальных транспортных предприятий МП "ТПАТП N 3" и МП "ТТУ":

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

- уточняет механизм реализации и суммы затрат по мероприятиям подпрограммы;

- представляет отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы за отчетный период в составе отчетов муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Администрация городского округа Тольятти в лице главного распорядителя бюджетных средств городского округа Тольятти является заказчиком по приобретению подвижного состава, средств визуального оповещения и т.п. для нужд городского округа Тольятти.

Имущество (подвижной состав), приобретаемое администрацией, принимается в состав муниципальной казны на основании обращения главного распорядителя бюджетных средств городского округа Тольятти с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского пассажирского транспорта.

Имущество (средства визуального оповещения пассажиров), приобретаемое администрацией, принимается в состав муниципальной казны на основании обращения главного распорядителя бюджетных средств городского округа Тольятти с последующей установкой муниципальными предприятиями городского пассажирского транспорта на подвижной состав.

Администрацией городского округа Тольятти представлена безрегрессная муниципальная гарантия в рамках заключенного лизингового договора между МП "ТПАТП N 3" и ЗАО "Сбербанк Лизинг" по приобретению транспортных средств (автобусов).

Лизинговые платежи проводятся за счет средств, предоставляемых администрацией городского округа Тольятти и ПАО "АВТОВАЗ". На условиях финансовой аренды (лизинга) осуществляется приобретение низкопольных троллейбусов. Троллейбусы передаются Лизингополучателем юридическому лицу в безвозмездное пользование на срок лизинга на основании нормативно-правового акта органа местного самоуправления с последующим включением в состав муниципальной собственности городского округа Тольятти и закреплением на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием после выполнения Лизингополучателем всех финансовых обязательств.

Заказчиками подпрограммы "МРАД" являются:

Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;

Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;

Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти;

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти;

Департамент финансов администрации городского округа Тольятти.

Управление и контроль над ходом реализации подпрограммы "МРАД" осуществляет заказчик подпрограммы - Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти в соответствии с Порядком.

Заказчик подпрограммы "МРАД" несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

Заказчиком подпрограммы "МРАД" выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий подпрограммы "МРАД" муниципальной программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка источников, объемов финансирования подпрограммы "МРАД" и перечня объектов по результатам принятия городского и областного бюджетов;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы "МРАД" и сбора оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов за отчетные периоды координатору муниципальной программы о ходе реализации подпрограммы "МРАД".

Заказчик подпрограммы "МРАД" выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Управление и контроль над ходом реализации подпрограммы "СУДС" осуществляет заказчик подпрограммы - Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Заказчик подпрограммы "СУДС":

- обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий;

- предоставляет отчеты за отчетные периоды координатору муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Отчеты о реализации подпрограмм формируются в составе отчета о реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы в сроки и по форме согласно Порядку.

Мероприятия муниципальной программы, подпрограмм реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком муниципальной программы, подпрограмм и исполнителями.

VII. Планируемые результаты реализации

муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации городского округа

Тольятти Самарской области от 05.09.2019 N 2415-п/1)

1. Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения городского округа Тольятти.

Протяженность дорог местного значения увеличится на 3,2 км, возрастут их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация муниципальной программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе будет реконструировано 5,223 тыс. кв. м дорог местного значения, построено 119,66 тыс. кв. м, капитально отремонтировано 10,45 тыс. кв. м, отремонтировано дорог местного значения в объеме 3 022,73 тыс. кв. м, увеличится протяженность участков автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, за счет их капитального ремонта (ремонта), строительства и увеличится площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет ремонта на 1 392,92 тыс. кв. м.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 13.10.2020 N 3082-п/1)

Обеспечит поэтапный переход к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства, ремонту и капитальному ремонту с 2021 года.

Городской пассажирский транспорт в целом обеспечивает транспортное обслуживание населения городского округа Тольятти.

В связи с отставанием в развитии транспортного комплекса городского округа Тольятти на первый план выдвигаются задачи приоритетного развития муниципального общественного пассажирского транспорта.

В целях обеспечения обновления подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создания условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечения доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения.

Показатели муниципальной программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортного комплекса.

2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы включают в себя следующие показатели конечного результата с прогнозными значениями в 2014 - 2020 годах:

- доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (к уровню 2013 г.) - в 2014 г. - 18,70%; в 2015 г. - 23,30%; в 2016 г. - 20,40%, в 2017 г. - 20,40%, в 2018 г. - 17,6%, в 2019 г. - 17,5%, в 2020 г. - 17,3%;

- доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) - в 2014 г. - 4,40%, в 2015 г. - 1,70%, в 2016 г. - 5,70%, в 2017 г. - 7,40%, в 2018 г. - 2,30%, в 2019 г. - 1,99%, в 2020 г. - 1,0%;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 13.10.2020 N 3082-п/1)

- доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) - в 2014 г. - 0,1%;

- доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) - в 2014 г. - 0,20%, в 2015 г. - 0,20%, в 2020 г. - 0,10%;

- доля отремонтированных (за счет капитального ремонта) дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) - в 2014 г. - 0,20%, в 2015 г. - 0,55%, в 2020 г. - 0,20%;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 13.10.2020 N 3082-п/1)

- доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (к уровню 2012 г.), - в 2014 г. - 43,80%; в 2015 г. - 43,80%, в 2016 г. - 43,80%, в 2017 г. - 43,80%, в 2018 г. - 43,80%, в 2019 г. - 43,80%, в 2020 г. - 43,80%;

- доля автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в отношении которых произведен капитальный ремонт;

- доля автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в отношении которых произведен ремонт;

- доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации, в 2014 году - 41,4%, в 2015 году - 41,4%, в 2016 году - 65,6%, в 2017 году - 64,3%, в 2018 году - 40,5%, в 2019 году - 40,5%, в 2020 году - 33,5%;

- доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации, в 2014 году - 20,4%, в 2015 году - 20,4%, в 2016 году - 31,0%, в 2017 году - 46,4%, в 2018 году - 72,9%, в 2019 году - 72,9%, в 2020 году - 72,9%;

- обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, в том числе:

- МП "ТПАТП N 3" в 2014 году - 67,8%, в 2015 году - 67,8%, в 2016 году - 87,3%, в 2017 году - 87,6%, в 2018 году - 89,9%, в 2019 году - 89,9%, в 2020 году - 91,6%;

- МП "ТТУ" в 2014 году - 20,4%, в 2015 году - 20,4%, в 2016 году - 25,0%, в 2017 году - 46,4%, в 2018 году - 76,5%, в 2019 году - 76,5%, в 2020 году - 76,5%;

- обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения в 2014 г. - 36,9%;

- доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе, МП "ТПАТП N 3", в 2016 году - 18,6%, в 2017 году - 18,6%, в 2018 году - 19,6%, в 2019 году - 19,6%, в 2020 году - 33,0%;

- доля протяженности маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (к 2019 году) - в 2020 г. - 97,0%;

- прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к уровню 2010 г.), - в 2014 г. - 0,6%; в 2015 г. - 1,2%; в 2016 г. - 1,2%, в 2017 г. - 1,2%, в 2018 г. - 1,2%, в 2019 г. - 3,6%, в 2020 г. - 4,9%;

- уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к уровню 2010 года) - в 2014 г. - 4,18%; в 2015 г. - 4,18%; в 2016 г. - 4,18%, в 2017 г. - 2,80%, в 2018 г. - 3,00%, в 2019 г. - 2,90%, в 2020 г. - 2,90%;

- уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году) - в 2019 г. - 77,7%, в 2020 г. - 45,0%;

- снижение показателя дорожно-транспортного травматизма "Тяжесть последствий" (число погибших на 100 пострадавших) - в 2019 г. - 1,2%, в 2020 г. - 1,1%;

- доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти, в 2019 г. - 33,0%, в 2020 г. - 33,0%;

- уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в 2020 г. - 100%;

- обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) - в 2014 г. - 20%; в 2015 г. - 17%; в 2016 г. - 16%; в 2017 г. - 17%, в 2018 г. - 18%, в 2019 г. - 15%, в 2020 г. - 15%;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1)

- протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти - в 2019 г. - 711,6 км, в 2020 г. - 712,0 км;

(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1)

- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в городском округе Тольятти (от числа опрошенных) - в 2019 г. - 40%, в 2020 г. - 41,0%;

(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1)

- пассажирооборот транспорта общего пользования - в 2019 г. - 1115147,1 тыс. пассажиро-километров, в 2020 г. - 1115147,1 тыс. пассажиро-километров.

(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 30.12.2019 N 3717-п/1)

3. Эффективность муниципальной программы определяется через оценку эффективности отдельных программных мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой.

Кроме того, эффективность реализации Программы заключается в сохранении жизней участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы выражается качественными и количественными параметрами, характеризующими улучшение экономических и финансовых показателей, а также показателей, влияющих на улучшение демографической ситуации (уменьшение смертности, в том числе детской).

Экологическая эффективность Программы обеспечена выполнением программных мероприятий за счет внедрения передовых способов организации дорожного движения, позволяющих использовать оптимальные маршруты с меньшим временем нахождения в пути и простаивания в пробках, тем самым будут сокращаться выбросы окиси углерода, окислов азота (в 1,5 раза), а также мероприятий, результатом реализации которых является снижение количества ДТП, особенно с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов.

Планируется улучшение экологических параметров подвижного состава муниципальных транспортных предприятий за счет использования транспортных средств, содержание вредных веществ в выхлопных газах которых соответствует европейским стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Также результатом реализации муниципальной программы будет являться улучшение состояния автодорог, продление сроков эксплуатации асфальтобетонных покрытий за счет упорядоченного проведения полной номенклатуры сезонных работ по содержанию и текущему ремонту дорог, что положит начало сокращению "недоремонта" муниципальных дорог городского округа Тольятти и обеспечению выхода на ежегодные нормативные объемы ремонтных работ.

Показатели конечного результата

(в ред. Постановления Администрации городского округа

Тольятти Самарской области от 13.10.2020 N 3082-п/1)

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. измер. | Базов. значение | Значение показателей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.) | % | 82 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,9 |
| 2 | Уровень правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | % | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 году) | % | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 2,80 | 3,00 | 2,90 | 2,90 |
| 4 | Доля автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | % | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 |
| 7 | Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | % | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 65,6 | 64,3 | 40,5 | 40,5 | 33,5 |
| 8 | Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | % | 6,9 | 20,4 | 20,4 | 31,0 | 46,4 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| 9 | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТПАТП N 3" | % | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 87,3 | 87,6 | 89,9 | 89,9 | 91,6 |
| 10 | Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП "ТТУ" | % | 6,9 | 20,4 | 20,4 | 25,0 | 46,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| 11 | Обеспеченность подвижного состава средствами визуального оповещения | % | 31,5 | 36,9 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе, МП "ТПАТП N 3" | % | - | - | - | 18,6 | 18,6 | 19,6 | 19,6 | 33,0 |
| 13 | Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) | % | 6 | 4,4 | 1,7 | 5,7 | 7,4 | 2,3 | 1,99 | 1,0 |
| 14 | Доля реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) | % | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Доля построенных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) | % | - | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | 0,10 |
| 16 | Доля отремонтированных (за счет капитального ремонта) дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 году) | % | 0,30 | 0,20 | 0,55 | - | - | - | - | 0,2 |
| 17 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.) | % | 18,5 | 9,6/18,70 | 23,30 | 20,40 | 20,40 | 17,6 | 17,5 | 17,3 |
| 18 | Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) | % | 22 | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 19 | Уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году) | % | - | - | - | - | - | - | 77,7 | 45,0 |
| 20 | Снижение показателя дорожно-транспортного травматизма "Тяжесть последствий" (число погибших на 100 пострадавших) | чел. | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,1 |
| 21 | Доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти | % | - | - | - | - | - | - | 19,4 | 15 |
| 22 | Доля заключенных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | % | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 33,0 |
| 23 | Доля протяженности маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (к 2019 году) | % | - | - | - | - | - | - | - | 97,0 |
| 24 | Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти | км | - | - | - | - | - | - | 711,6 | 712,0 |
| 25 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог и уровнем безопасности на них в городском округе Тольятти (от числа опрошенных) | % | - | - | - | - | - | - | 40,0 | 41,0 |
| 26 | Пассажирооборот транспорта общего пользования | Тыс. пассажиро-километров | - | - | - | - | - | - | 1115147,1 | 1115147,1 |

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства

городского округа Тольятти

на 2014 - 2020 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА 2014 - 2020 ГГ."

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарскойобласти от 13.10.2020 N 3082-п/1) |

┌───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование целей, │ Ответственный │ Сроки │ Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. │

│ │ задач и мероприятий │ исполнитель │ реализации ├─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤

│ │муниципальной программы│ │ │ План на 2014 год │ План на 2015 год │ План на 2016 год │ План на 2017 год │ План на 2018 год │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ ├─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│ │ │ │ │ Всего │местный │областной│федеральный│Внебюджетные│ Всего │местный │областной│федеральный│Внебюджетные│ Всего │местный │областной│федеральный│Внебюджетные│ Всего │ местный │областной│федеральный│Внебюджетные│ Всего │местный │областной│федеральный│Внебюджетные│

│ │ │ │ │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ средства │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ средства │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ средства │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ средства │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ средства │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Цель муниципальной программы. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача 1 муниципальной программы. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│ 1 │ Проектирование │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ строительства │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (реконструкции) │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ надземных и подземных │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 2 │ Строительство │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ (реконструкция) │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ надземных и подземных │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 3 │ Проектирование │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ капремонта (ремонта) │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ надземных и подземных │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 4 │ Капремонт (ремонт) │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ надземных и подземных │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 5 │ Осуществление │ Департамент │ 2016 - 2018 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 68,0 │ 68,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ технологического │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ присоединения │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ энергопринимающих │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ устройств объектов │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 6 │Проектно-изыскательские│ Департамент │ 2018 - 2019 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 6464,0 │ 6464,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ работы по устройству │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ линий наружного │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ электроосвещения, в │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ т.ч. инженерные │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ изыскания; экспертиза │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ выполненных работ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 7 │ Устройство линий │ Департамент │2016 - 2018, │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 16472,0 │16472,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 22318,4 │ 22318,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 7023,0 │ 7023,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ наружного │ дорожного │ 2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ электроосвещения │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 8 │ Приобретение │ Департамент │ 2017 - 2018 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 517,0 │ 517,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 484,0 │ 484,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ ограничивающих │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных и барьерных │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ограждений │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 9 │ Приобретение │ Департамент │ 2014 - 2019 │ 6385,0 │ 6385,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 10144,0 │10144,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2549,0 │ 2549,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 8758,0 │ 8758,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 377,0 │ 377,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ ограничивающих │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных ограждений и│ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполнение работ по их │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ установке для нужд │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│10 │ Устройство │ Департамент │ 2014 - 2019 │ 275,0 │ 275,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 649,0 │ 649,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 260,0 │ 260,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3384,0 │ 3384,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5336,0 │ 5336,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │искусственных дорожных │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ неровностей, в т.ч. │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза выполненных │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│11 │ Замена павильонов ООТ │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│12 │ Проектирование │ Департамент │ 2014 - 2018 │ 1456,0 │ 1456,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 48,0 │ 48,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 627,0 │ 627,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 665,0 │ 665,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ устройства пешеходных │ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ дорожек, в т.ч. │ хозяйства и │2016 (оплата │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 48,0 │ 48,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │экспертиза выполненных │ транспорта │ ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ │ администрации │ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│13 │ Устройство пешеходных │ Департамент │ 2014 - 2020 │ 4000,0 │ 4000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5156,0 │ 5156,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 19477,0 │19477,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 40423,0 │ 40423,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 656,0 │ 656,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ дорожек │ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ │ хозяйства и │2016 (оплата │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5061,0 │ 5061,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ транспорта │ ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│14 │ Устройство пешеходных │ Департамент │ 2018 - 2019 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 573,0 │ 573,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ дорожек (ликвидация │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ места разворота │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспортных средств) │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача подпрограммы: совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│15 │ Разработка и издание │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │методических материалов│ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ по обучению детей │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ безопасному поведению │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ на дорогах │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│16 │ Выпуск целевой │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │литературы, печатной и │ общественной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сувенирной продукции по│ безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ тематике безопасности │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения для │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ распространения ее в │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ организациях, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автостоянках, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автогаражных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ объединениях, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ остановках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│17 │Проведение исследования│ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ по вопросам │ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ эффективности │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ профилактики детского │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожно-транспортного │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ травматизма в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│18 │Оснащение муниципальных│ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ образовательных │ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений современным │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ оборудованием и │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средствами обучения │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ безопасному поведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на дорогах (тренажеры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компьютерные обучающие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ игры) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│19 │ Проведение фестиваля │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ юных инспекторов │ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожного движения │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│20 │Проведение конкурса на │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │лучшее образовательное │ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ учреждение по │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ организации работы с │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детьми по профилактике │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожно-транспортного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ травматизма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│21 │ Проведение городских │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ конкурсов, викторин, │ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ сборов, фестивалей по │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ профилактике детского │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного травматизма и│ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ обучению детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ безопасному поведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ на дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│22 │ Проведение акций │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ "Внимание: дети!", │ общественной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ "Внимание: пешеход!" │ безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ "Вежливый водитель", │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ "Зебра"; привлечение │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информационных и │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ рекламных агентств к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ проведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактических акций,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ направленных на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ укрепление дисциплины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ участников дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│23 │ Размещение информации │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ по безопасности │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожного движения в │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средствах массовой │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информации, │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общественном │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорте, кинотеатрах│ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│24 │ Создание видео- и │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ телевизионной │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информационно- │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пропагандистской │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ продукции по │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности дорожного │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ движения │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│25 │ Создание и установка │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │указателей маршрутного │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ориентирования │ хозяйства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ участников дорожного │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ движения │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│26 │ Участие в организации │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ городского конкурса │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ профессионального │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мастерства водителей │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача подпрограммы: оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│27 │ Разработка рабочего │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ проекта устройства │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ светофорных объектов │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│28 │Устройство светофорных │ Департамент │ 2015 - 2019 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 8026,0 │ 8026,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 9950,0 │ 9950,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 19173,3 │ 19173,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 26614,0 │26614,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │объектов для приведения│ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ объектов городского │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти в │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ соответствие с ГОСТ Р │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 52289-2019 │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│29 │ Модернизация │ Департамент │ 2014, 2016 │ 4700,0 │ 4700,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1215,0 │ 1215,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ светофорных объектов │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│30 │ Реконструкция │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ светофорных объектов │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│31 │ Проектирование │ Департамент │ 2014 - 2017 │ 297,0 │ 297,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1888,0 │ 1888,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2202,0 │ 2202,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 22,0 │ 22,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ устройства и переноса │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остановок общественного│ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта, в т.ч. │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза выполненных │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│32 │ Устройство и перенос │ Департамент │2014, 2017 - │ 1458,0 │ 1458,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 22073,0 │ 22073,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 20299,0 │20299,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │остановок общественного│ дорожного │ 2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта на │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ территории городского │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│33 │ Проектирование │ Департамент │ 2014, 2017, │ 170,0 │ 170,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 352,0 │ 352,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │устройства парковочных │ дорожного │ 2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ площадок (карманов и │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ стоянок) │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│34 │Устройство парковочных │ Департамент │ 2015 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2018,0 │ 2018,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ площадок, карманов и │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ стоянок │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│35 │ Проектирование │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ реконструкции │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пересечений автодорог │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│36 │ Реконструкция │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ пересечений автодорог │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│37 │ Закупка заготовок │ Департамент │ 2014 - 2018 │ 1597,0 │ 1597,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5766,6 │ 5766,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2661,4 │ 2661,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4183,0 │ 4183,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ дорожных знаков │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│38 │ Приобретение │ Департамент │ 2018 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1786,0 │ 1786,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ спецтехники │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│39 │ Приобретение мебели, │ Департамент │ 2014 │ 250,0 │ 250,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ компьютерной техники, │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ оргтехники, носителей │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информации │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│40 │Приобретение материалов│ Департамент │ 2014 - 2019 │ 13669,0 │13669,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5002,0 │ 5002,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4076,0 │ 4076,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4028,0 │ 4028,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5356,0 │ 5356,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ для содержания ТСОДД, │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ремонта остановочных │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│41 │ Приобретение дорожных │ Департамент │ 2015 - 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2277,0 │ 2277,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5681,0 │ 5681,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5709,3 │ 5709,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 12635 │12634,7 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ знаков и выполнение │ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ работ по их установке │ хозяйства и │2016 (оплата │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2277,0 │ 2277,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ транспорта │ ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти МКУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ "ЦОДД ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│42 │ Предупреждение и │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ устранение аварийных │ общественной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ситуаций (в т.ч. │ безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ устранение разлива │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ нефтепродуктов) │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача подпрограммы: повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│43 │ Паспортизация │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ автомобильных дорог │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (техническое │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ освидетельствование │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ состояния объектов │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ улично-дорожной сети) │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача подпрограммы: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│44 │ Содержание МКУ "ЦОДД │ Департамент │ 2015 - 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 23833,0 │23833,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 23147,0 │23147,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 24768,0 │ 24768,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 26662,3 │26662,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ ГОТ" │ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ │ хозяйства и │2016 (оплата │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1870,0 │ 1870,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ транспорта │ ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" без учета оплаты│ │ 34257,0 │34257,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 64807,6 │64807,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 82895,0 │82895,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │156995,0 │156995,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │119138,0 │119138,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ранее принятых обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│оплата ранее принятых обязательств │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 9256,0 │ 9256,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПБДД" с учетом оплаты │ │ 34257,0 │34257,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 64807,6 │64807,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 92151,0 │92151,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │156995,0 │156995,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │119138,0 │119138,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ранее принятых обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача 2 муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, за счет увеличения их площади и пропускной способности │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│45 │ Отсыпка автомобильных │ Департамент │ 2014 - 2018 │ 7461,0 │ 7461,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 879,0 │ 879,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3900,0 │ 3900,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4583,0 │ 4583,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 973,0 │ 973,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │дорог городского округа│ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами, │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ асфальтогранулятом, в │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ т.ч. экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ выполненных работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│46 │ Выполнение │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │проектно-изыскательских│ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ для обеспечения │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожной деятельности в│ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ отношении автодорог │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│47 │ Капитальный ремонт │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ автодорог городского │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти, │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ расположенных в зоне │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ застройки │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│48 │Строительство автодорог│ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ городского округа │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│49 │ Ремонт автодорог │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ городского округа │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЧС" │ │ 7461,0 │ 7461,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 879,0 │ 879,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3900,0 │ 3900,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4583,0 │ 4583,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 973,0 │ 973,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача 3 муниципальной программы. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│50 │ Изготовление и │ Департамент │ 2014 - 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │ 112,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │ 112,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │ 112,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │

│ │ установка табличек на │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ остановочных пунктах │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│51 │Приобретение материалов│ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ и специальных частей │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ для проведения │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ капитального ремонта │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ контактной сети │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│52 │ Модернизация │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ оборудования │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ энергохозяйства │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│53 │ Приобретение │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ специальных │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспортных средств │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (автовышек) для │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обслуживания контактной│ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ сети троллейбусов │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│54 │ Приобретение средств │ Департамент │ 2014 │ 2002,0 │ 1001,0 │ 545,0 │ 456,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │визуального оповещения │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ для оборудования │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ существующего парка │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общественного │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта для │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ перевозки людей с │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможностями здоровья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача подпрограммы: обеспечение перевозки пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, сокращение интервалов движения транспортных средств по маршрутам │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│55 │Предоставление субсидии│ Департамент │ 2015 - 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │232258,0 │232258,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │221553,0 │221553,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │231853,0 │231853,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │222560,0 │222560,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ исполнителям, │ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ оказывающим услуги по │ хозяйства и │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │перевозке пассажиров и │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ багажа транспортом │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общего пользования и │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ финансируемым за счет │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти, и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ регулярных перевозок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пассажиров и багажа по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ регулируемым тарифам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автомобильным и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городским наземным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ электрическим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача подпрограммы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│56 │ Приобретение │ Департамент │ 2017 - 2019 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │228156,0 │ 73022,0 │155134,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 74622,0 │74622,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ низкопольных │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ троллейбусов путем │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ заключения │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ муниципального │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ контракта на оказание │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг финансовой аренды│ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (лизинга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│57 │ Приобретение │ Департамент │ 2014 │162580,0 │81290,0 │ 44246,0 │ 37044,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ троллейбусов │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(низкопольных), средств│ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │визуального оповещения │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│58 │Приобретение автобусов │ Департамент │ 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │"МАЗ" (низкопольных) на│ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ компримированном │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ природном газе │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│59 │ Мероприятие по │ Департамент по │ 2014 - 2017 │ 77614,1 │38113,9 │ 0,0 │ 0,0 │ 39500,2 │ 71572,4 │35079,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 114000 │ 67926,0 │33289,9 │ 0,0 │ 0,0 │ 34636,1 │ 70586,1 │ 34571,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 36014,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │приобретению автобусов │ управлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ вместимостью более 18 │ муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мест на условиях │ имуществом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лизинга, 2012 г. - 102 │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ед. │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│60 │Приобретение автобусов,│ Департамент │ 2014 │264435,0 │ 5185,0 │106750,0 │ 152500 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ работающих на │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ компримированном │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ природном газе │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│61 │Приобретение автобусов,│ Департамент │ 2015 - 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │269280,0 │ 5280,0 │ 114000 │ 150000,0 │ 0,0 │ 72773,8 │72773,8 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 97031,7 │ 97031,7 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 97032,0 │97032,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ работающих на │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ газомоторном топливе, │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ путем заключения │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ муниципального │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ контракта на оказание │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг финансовой аренды│ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (лизинга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РГПТ" │ │506631,1 │125589,9│151541,0 │ 190000,0 │ 39500,2 │573222,9 │272617,3│114000,0 │ 150000,0 │ 36605,6 │362365,3 │327616,7│ 0,0 │ 0,0 │ 34748,6 │627739,3 │436478,3 │155134,0 │ 0,0 │ 36127,0 │394326,5 │394214,0│ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │

├─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача 4 муниципальной программы. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│62 │ Выполнение │ Департамент │ 2014, 2020 │ 21508,0 │21508,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │проектно-изыскательских│ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ работ для обеспечения │ хозяйства и │2020 (оплата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожной деятельности в│ транспорта │ ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ отношении дорог │ администрации │ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │городского округа│обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти, в т.ч. │ Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ геодезические работы │градостроительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│63 │ Строительство дорог │ Департамент │ 2014 - 2020 │229957,4 │16534,1 │213423,3 │ 0,0 │ 0,0 │285387,3 │27576,0 │103420,5 │ 154390,8 │ 0,0 │ 27577,1 │27577,1 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3522,0 │ 3522,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ общего пользования │ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ местного значения │ хозяйства и │2016 (оплата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18939,4 │ 116,4 │ 18823,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ транспорта │ ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ администрации │ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │градостроительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Департамент по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ управлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ имуществом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│64 │ Реконструкция дорог │ Департамент │ 2014 - 2015 │ 43669,5 │ 2710,8 │ 40958,7 │ 0,0 │ 0,0 │ 716,0 │ 716,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ общего пользования │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │градостроительной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Департамент по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ управлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ имуществом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│65 │ Выполнение │ Департамент │ 2015 - 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 17201,0 │17201,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 16347,0 │16347,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 16121,0 │ 16121,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 15000,0 │15000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │проектно-изыскательских│ дорожного ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ работ по капитальному │ хозяйства и │ 2019, 2020 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ремонту, ремонту дорог │ транспорта │(оплата ранее│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общего пользования │ администрации │ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │городского округа│обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диагностика автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ изготовление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ технических паспортов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│66 │ Капитальный ремонт │ Департамент │ 2014 - 2015 │ 56988,9 │29417,7 │ 27571,2 │ 0,0 │ 0,0 │131041,2 │13088,0 │117953,2 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ дорог общего │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пользования местного │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ значения городского │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│67 │ Ремонт дорог общего │ Департамент │ 2014 - 2020 │508876,2 │32956,5 │475919,7 │ 0,0 │ 0,0 │324906,7 │32851,0 │292055,7 │ 0,0 │ 0,0 │661080,8 │46317,6 │614763,2 │ 0,0 │ 0,0 │ 50394,0 │ 50394,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │693780,0 │35318,0 │658462,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ пользования местного │ дорожного │ ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ значения городского │ хозяйства и │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │138827,9 │ 7357,4 │131470,5 │ 0,0 │ 0,0 │1224082,0│ 44234,0 │260729,0 │ 919119,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ округа Тольятти, в │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ т.ч. экспертиза │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ выполненных работ: │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────┤ Тольятти │ ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │Мероприятия по решению │ │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │250000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 250000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ неотложных задач по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ приведению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ нормативное состояние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│68 │ Ремонт дворовых │ Департамент │ 2014 - 2020 │354736,4 │69173,6 │285562,8 │ 0,0 │ 0,0 │347137,0 │80356,6 │266780,4 │ 0,0 │ 0,0 │354000,8 │18764,0 │335236,8 │ 0,0 │ 0,0 │ 93973,0 │ 6973,0 │ 87000 │ 0,0 │ 0,0 │181288,0 │ 9544,0 │171744,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ территорий │ городского ├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │многоквартирных домов, │ хозяйства │2018 (оплата │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │164975,0 │ 7919,0 │157056,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ проездов к дворовым │ администрации │ ранее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ территориям │городского округа│ принятых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ многоквартирных домов │ Тольятти │обязательств)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" без учета оплаты│ │1215736,4│172300,7│1043435,7│ 0,0 │ 0,0 │1106389,2│171788,6│780209,8 │ 154390,8 │ 0,0 │1447833,6│116363,1│1081470,5│ 250000,0 │ 0,0 │1384570,0│117722,0 │347729,0 │ 919119,0 │ 0,0 │893590,0 │63384,0 │830206,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ранее принятых обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│оплата ранее принятых обязательств │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 18939,4 │ 116,4 │ 18823,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │164975,0 │ 7919,0 │157056,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МРАД" с учетом оплаты │ │1215736,4│172300,7│1043435,7│ 0,0 │ 0,0 │1106389,2│171788,6│780209,8 │ 154390,8 │ 0,0 │1447833,6│116479,5│1100293,5│ 250000,0 │ 0,0 │1384570,0│117722,0 │347729,0 │ 919119,0 │ 0,0 │1058565,0│71303,0 │987262,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ранее принятых обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача 5 муниципальной программы. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: содействие экономическому и социальному развитию г.о. Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│69 │Содержание автодорог, в│ Департамент │ 2014 - 2020 │233719,0 │233719,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │284132,0 │284132,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │289782,0 │289782,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │305312,0 │305312,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │345491,0 │345491,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ том числе: посадочных │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ площадок ООТ, │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ тротуаров, │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ разделительных полос, │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ элементов системы │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ водоотвода, │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ путепроводов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │удерживающих барьерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ограждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│70 │Содержание надземных и │ Департамент │ 2014 - 2020 │ 397,0 │ 397,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 331,0 │ 331,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 330,0 │ 330,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 511,0 │ 511,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 846,0 │ 846,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ подземных пешеходных │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переходов │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│Задача подпрограммы: выполнение мероприятий по организации дорожного движения │

├───┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│71 │ Нанесение │ Департамент │ 2014 - 2020 │ 8015,0 │ 8015,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 17835,0 │17835,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 8925,0 │ 8925,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 17925,0 │ 17925,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 15674,0 │15674,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │горизонтальной дорожной│ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ разметки │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│72 │ Диагностика надземных │ Департамент │2014, 2018 - │ 281,0 │ 281,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ пешеходных переходов │ дорожного │ 2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(мостов, путепроводов):│ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2019 г. - пешеходный │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переход Автозаводское │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ шоссе (пешеходный │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ путепровод через │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Автозаводское шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ р-не ООТ "Детская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ многопрофильная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница", мост Трасса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М-5 Москва - Челябинск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(пешеходный путепровод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ через трассу М-5 в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Жигулевское│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ море") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│73 │ Выполнение │ Департамент │ 2017 - 2019 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 495,0 │ 495,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5324,0 │ 5324,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │проектно-изыскательских│ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ по капитальному │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ремонту путепроводов, │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ подземных пешеходных │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переходов и мостов: в │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 2019 г. - подземный │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переход через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автодорогу по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Свердлова в р-не д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ N 80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│74 │ Ремонт надземных │ Департамент │ 2018 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3239,0 │ 3239,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ пешеходных переходов, │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путепроводов (мостов - │ хозяйства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ трасса М-5 "Москва - │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Челябинск", пешеходный │ администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переход Автозаводское │городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ шоссе") │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ │ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │ │ │242412,0 │242412,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │302298,0 │302298,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │299037,0 │299037,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │324243,0 │324243,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │370574,0 │370574,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │"СУДС" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ без учета │ │2006497,5│582020,6│1194976,7│ 190000,0 │ 39500,2 │2047596,7│812390,5│894209,8 │ 304390,8 │ 36605,6 │2196030,9│829811,8│1081470,5│ 250000,0 │ 34748,6 │2498130,3│1040021,3│502863,0 │ 919119,0 │ 36127,0 │1778601,5│948283,0│830206,0 │ 0,0 │ 112,5 │

│оплаты ранее принятых обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│оплата ранее принятых обязательств │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 28195,4 │ 9372,4 │ 18823,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │164975,0 │ 7919,0 │157056,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ с учетом │ │2006497,5│582020,6│1194976,7│ 190000,0 │ 39500,2 │2047596,7│812390,5│894209,8 │ 304390,8 │ 36605,6 │2224226,3│839184,2│1100293,5│ 250000,0 │ 34748,6 │2498130,3│1040021,3│502863,0 │ 919119,0 │ 36127,0 │1943576,5│956202,0│987262,0 │ 0,0 │ 112,5 │

│оплаты ранее принятых обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┘

┌───┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│ N │ Наименование целей, │ Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. │ Итого │

│ │ задач и мероприятий ├─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │муниципальной программы│ План на 2019 год │ План на 2020 год │ │

│ │ ├─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┤ │

│ │ │ Всего │местный │областной│федеральный│Внебюджетные│ Всего │местный │областной│федеральный│Внебюджетные│ │

│ │ │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ средства │ │ бюджет │ бюджет │ бюджет │ средства │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Цель муниципальной программы. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного │

│движения │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача 1 муниципальной программы. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса │

│организационных и технических мероприятий │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных│

│и технических мероприятий │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных │

│происшествий │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│ 1 │ Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (реконструкции) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ надземных и подземных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 2 │ Строительство │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ (реконструкция) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ надземных и подземных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 3 │ Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ капремонта (ремонта) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ надземных и подземных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 4 │ Капремонт (ремонт) │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ надземных и подземных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 5 │ Осуществление │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 71,6 │

│ │ технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ присоединения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ энергопринимающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ устройств объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 6 │Проектно-изыскательские│ 5633,0 │ 5633,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 12097,0 │

│ │ работы по устройству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ линий наружного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ электроосвещения, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ изыскания; экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ выполненных работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 7 │ Устройство линий │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 20266,0 │20266,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 66079,4 │

│ │ наружного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ электроосвещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 8 │ Приобретение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1001,0 │

│ │ ограничивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных и барьерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ограждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ 9 │ Приобретение │ 7994,0 │ 7994,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2913,0 │ 2913,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 39120,0 │

│ │ ограничивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных ограждений и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполнение работ по их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ установке для нужд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│10 │ Устройство │ 1367,0 │ 1367,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3197,0 │ 3197,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 14468,0 │

│ │искусственных дорожных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ неровностей, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│11 │ Замена павильонов ООТ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│12 │ Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2796,0 │

│ │ устройства пешеходных ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ дорожек, в т.ч. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 48,0 │

│ │экспертиза выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│13 │ Устройство пешеходных │ 1590,0 │ 1590,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 18988,0 │18988,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 90290,0 │

│ │ дорожек ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5061,0 │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│14 │ Устройство пешеходных │ 346,0 │ 346,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 919,0 │

│ │ дорожек (ликвидация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ места разворота │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспортных средств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача подпрограммы: совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│15 │ Разработка и издание │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │методических материалов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ по обучению детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ безопасному поведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ на дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│16 │ Выпуск целевой │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │литературы, печатной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сувенирной продукции по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ тематике безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ распространения ее в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ организациях, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автостоянках, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автогаражных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ объединениях, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ остановках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│17 │Проведение исследования│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ по вопросам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ профилактики детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожно-транспортного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ травматизма в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│18 │Оснащение муниципальных│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений современным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ оборудованием и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средствами обучения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ безопасному поведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на дорогах (тренажеры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компьютерные обучающие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ игры) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│19 │ Проведение фестиваля │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ юных инспекторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│20 │Проведение конкурса на │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │лучшее образовательное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ учреждение по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ организации работы с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детьми по профилактике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожно-транспортного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ травматизма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│21 │ Проведение городских │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ конкурсов, викторин, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ сборов, фестивалей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ профилактике детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного травматизма и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ обучению детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ безопасному поведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ на дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│22 │ Проведение акций │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ "Внимание: дети!", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ "Внимание: пешеход!" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ "Вежливый водитель", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ "Зебра"; привлечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информационных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ рекламных агентств к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ проведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактических акций,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ направленных на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ укрепление дисциплины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ участников дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│23 │ Размещение информации │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ по безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ дорожного движения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средствах массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общественном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорте, кинотеатрах│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│24 │ Создание видео- и │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ телевизионной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пропагандистской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ продукции по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│25 │ Создание и установка │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │указателей маршрутного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ориентирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ участников дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│26 │ Участие в организации │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ городского конкурса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мастерства водителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача подпрограммы: оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного │

│движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожного движения │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│27 │ Разработка рабочего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ проекта устройства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│28 │Устройство светофорных │ 29148,0 │29148,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 16207,0 │16207,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 109118,3 │

│ │объектов для приведения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ объектов городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ соответствие с ГОСТ Р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 52289-2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│29 │ Модернизация │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5915,0 │

│ │ светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│30 │ Реконструкция │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│31 │ Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 843,0 │ 843,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5252,0 │

│ │ устройства и переноса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остановок общественного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│32 │ Устройство и перенос │ 12265,0 │12265,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 20349,0 │20349,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 76444,0 │

│ │остановок общественного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ территории городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│33 │ Проектирование │ 230,0 │ 230,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 752,0 │

│ │устройства парковочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ площадок (карманов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ стоянок) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│34 │Устройство парковочных │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2018,0 │

│ │ площадок, карманов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ стоянок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│35 │ Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пересечений автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│36 │ Реконструкция │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ пересечений автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│37 │ Закупка заготовок │ 1351,0 │ 1351,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1283,0 │ 1283,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 16842,0 │

│ │ дорожных знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│38 │ Приобретение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1786,0 │

│ │ спецтехники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│39 │ Приобретение мебели, │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 250,0 │

│ │ компьютерной техники, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ оргтехники, носителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│40 │Приобретение материалов│ 4042,0 │ 4042,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 36173,0 │

│ │ для содержания ТСОДД, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ремонта остановочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│41 │ Приобретение дорожных │ 10536,0 │10536,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 36838,0 │

│ │ знаков и выполнение ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ работ по их установке │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2277,0 │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│42 │ Предупреждение и │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ устранение аварийных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ситуаций (в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ устранение разлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ нефтепродуктов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача подпрограммы: повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│43 │ Паспортизация │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (техническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ освидетельствование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ состояния объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ улично-дорожной сети) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача подпрограммы: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения │

│городского округа Тольятти" │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│44 │ Содержание МКУ "ЦОДД │ 26400,0 │26400,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 27813,6 │27813,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 152623,9 │

│ │ ГОТ" ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1870,0 │

├───┴───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │100902,0 │100902,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │111859,6 │111859,6│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 670854,2 │

│"ПБДД" без учета оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ранее принятых обязательств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│оплата ранее принятых │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 9256,0 │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │100902,0 │100902,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │111859,6 │111859,6│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 680110,2 │

│"ПБДД" с учетом оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ранее принятых обязательств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача 2 муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет│

│капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014 - 2020│

│ гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального │

│ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки │

│индивидуальными жилыми домами, за счет увеличения их площади и пропускной способности │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│45 │ Отсыпка автомобильных │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 619,0 │ 619,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 18415,0 │

│ │дорог городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ асфальтогранулятом, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ т.ч. экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ выполненных работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│46 │ Выполнение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │проектно-изыскательских│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ для обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожной деятельности в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ отношении автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│47 │ Капитальный ремонт │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ автодорог городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ расположенных в зоне │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│48 │Строительство автодорог│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│49 │ Ремонт автодорог │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, расположенных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальными жилыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 619,0 │ 619,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 18415,0 │

│ "РАЧС" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача 3 муниципальной программы. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования │

│пассажирского транспорта │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского │

│транспорта │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│50 │ Изготовление и │ 112,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │ 112,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │ 675,0 │

│ │ установка табличек на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ остановочных пунктах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│51 │Приобретение материалов│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ и специальных частей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ для проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ контактной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│52 │ Модернизация │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ энергохозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│53 │ Приобретение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспортных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (автовышек) для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обслуживания контактной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ сети троллейбусов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│54 │ Приобретение средств │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2002,0 │

│ │визуального оповещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ для оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ существующего парка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспорта для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ перевозки людей с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможностями здоровья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача подпрограммы: обеспечение перевозки пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, сокращение │

│интервалов движения транспортных средств по маршрутам │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│55 │Предоставление субсидии│216752,0 │116752,0│100000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 26509,0 │26509,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1151485,0 │

│ │ исполнителям, ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ оказывающим услуги по │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │196880,0 │196880,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 196880,0 │

│ │перевозке пассажиров и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ багажа транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общего пользования и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ финансируемым за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти, и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ регулярных перевозок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пассажиров и багажа по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ регулируемым тарифам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автомобильным и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городским наземным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ электрическим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача подпрограммы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│56 │ Приобретение │ 74718,0 │ 5041,0 │ 69677,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 377496,0 │

│ │ низкопольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ троллейбусов путем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ заключения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ контракта на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг финансовой аренды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (лизинга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│57 │ Приобретение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 162580,0 │

│ │ троллейбусов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(низкопольных), средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │визуального оповещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│58 │Приобретение автобусов │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │"МАЗ" (низкопольных) на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ компримированном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ природном газе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│59 │ Мероприятие по │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 287698,6 │

│ │приобретению автобусов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ вместимостью более 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мест на условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лизинга, 2012 г. - 102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│60 │Приобретение автобусов,│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 264435,0 │

│ │ работающих на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ компримированном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ природном газе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│61 │Приобретение автобусов,│ 97032,0 │97032,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 80931,0 │80931,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 714080,5 │

│ │ работающих на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ газомоторном топливе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ путем заключения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ контракта на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг финансовой аренды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (лизинга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │388614,5 │218825,0│169677,0 │ 0,0 │ 112,5 │304432,5 │304320,0│ 0,0 │ 0,0 │ 112,5 │3157332,1 │

│ "РГПТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача 4 муниципальной программы. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего│

│пользования местного значения городского округа Тольятти │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования │

│местного значения городского округа Тольятти │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного │

│значения городского округа Тольятти │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│62 │ Выполнение │ 198,0 │ 198,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 17369,8 │10369,8 │ 7000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 39075,8 │

│ │проектно-изыскательских├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ работ для обеспечения │ │ │ │ │ │ 2489,1 │ 2489,1 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2489,1 │

│ │дорожной деятельности в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ отношении дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ геодезические работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│63 │ Строительство дорог │214396,0 │14396,0 │ 0,0 │ 200000,0 │ 0,0 │237613,6 │15804,3 │161809,3 │ 60000,0 │ 0,0 │ 998453,4 │

│ │ общего пользования ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18939,4 │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│64 │ Реконструкция дорог │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 44385,5 │

│ │ общего пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│65 │ Выполнение │ 902,0 │ 902,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 18773,3 │ 8085,9 │ 10687,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 84344,3 │

│ │проектно-изыскательских├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ работ по капитальному │ 16121,0 │ 0,0 │ 16121,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 17200,0 │17200,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 33321,0 │

│ │ремонту, ремонту дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ общего пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │диагностика автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ изготовление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ технических паспортов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│66 │ Капитальный ремонт │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 55769,2 │ 3416,2 │ 52353,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 243799,3 │

│ │ дорог общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пользования местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ значения городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│67 │ Ремонт дорог общего │702772,7 │36372,7 │666400,0 │ 0,0 │ 0,0 │680312,6 │29257,8 │651054,8 │ 0,0 │ 0,0 │3622123,0 │

│ │ пользования местного ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ значения городского │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1362909,9 │

│ │ округа Тольятти, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ т.ч. экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ выполненных работ: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │Мероприятия по решению │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 250000,0 │

│ │ неотложных задач по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ приведению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ нормативное состояние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│68 │ Ремонт дворовых │302439,5 │16439,5 │286000,0 │ 0,0 │ 0,0 │300859,4 │13159,4 │287700,0 │ 0,0 │ 0,0 │1934434,1 │

│ │ территорий ├─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │многоквартирных домов, │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 164975,0 │

│ │ проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │1220708,2│68308,2 │952400,0 │ 200000,0 │ 0,0 │1310697,9│80093,4 │1170604,5│ 60000,0 │ 0,0 │8579525,3 │

│"МРАД" без учета оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ранее принятых обязательств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│оплата ранее принятых │ 16121,0 │ 0,0 │ 16121,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 19689,1 │19689,1 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 219724,5 │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │1236829,2│68308,2 │968521,0 │ 200000,0 │ 0,0 │1330387,0│99782,5 │1170604,5│ 60000,0 │ 0,0 │8799249,8 │

│"МРАД" с учетом оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ранее принятых обязательств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача 5 муниципальной программы. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за │

│счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014 - 2020 гг." │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель подпрограммы: содействие экономическому и социальному развитию г.о. Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и │

│развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача подпрограммы: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного │

│хозяйства городского округа Тольятти │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│69 │Содержание автодорог, в│346664,0 │346664,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │345098,0 │345098,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2150198,0 │

│ │ том числе: посадочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ площадок ООТ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ тротуаров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ разделительных полос, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ элементов системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ водоотвода, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ путепроводов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │удерживающих барьерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ограждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│70 │Содержание надземных и │ 846,0 │ 846,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 846,0 │ 846,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4107,0 │

│ │ подземных пешеходных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│Задача подпрограммы: выполнение мероприятий по организации дорожного движения │

├───┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│71 │ Нанесение │ 39332,0 │39332,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 45973,0 │45973,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 153679,0 │

│ │горизонтальной дорожной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ разметки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│72 │ Диагностика надземных │ 669,0 │ 669,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 950,0 │

│ │ пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(мостов, путепроводов):│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2019 г. - пешеходный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переход Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ шоссе (пешеходный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ путепровод через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Автозаводское шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ р-не ООТ "Детская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ многопрофильная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │больница", мост Трасса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М-5 Москва - Челябинск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(пешеходный путепровод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ через трассу М-5 в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Жигулевское│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ море") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│73 │ Выполнение │ 1901,0 │ 1901,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 7720,0 │

│ │проектно-изыскательских│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ работ по капитальному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ремонту путепроводов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ подземных пешеходных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переходов и мостов: в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 2019 г. - подземный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переход через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ автодорогу по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Свердлова в р-не д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ N 80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│74 │ Ремонт надземных │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3239,0 │

│ │ пешеходных переходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путепроводов (мостов - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ трасса М-5 "Москва - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Челябинск", пешеходный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ переход Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ шоссе") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │389412,0 │389412,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │391917,0 │391917,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2319893,0 │

│ │"СУДС" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ │2099636,7│777447,2│1122077,0│ 200000,0 │ 112,5 │2119526,0│888809,0│1170604,5│ 60000,0 │ 112,5 │14746019,6│

│ПРОГРАММЕ без учета оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ранее принятых обязательств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│оплата ранее принятых │ 16121,0 │ 0,0 │ 16121,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 19689,1 │19689,1 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 228980,5 │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ │2115757,7│777447,2│1138198,0│ 200000,0 │ 112,5 │2139215,1│908498,1│1170604,5│ 60000,0 │ 112,5 │14975000,1│

│ПРОГРАММЕ с учетом оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ранее принятых обязательств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства

городского округа Тольятти

на 2014 - 2020 гг."

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

НА 2014 - 2020 ГГ."

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарскойобласти от 13.10.2020 N 3082-п/1) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения |
| Задача 1 муниципальной программы. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 - 2020 гг." |
| Цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий |
| Задача подпрограммы: проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 1 | Проектирование строительства (реконструкции) надземных и подземных пешеходных переходов | Количество проектных работ на строительство (реконструкцию) надземных и подземных пешеходных переходов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство (реконструкция) надземных и подземных пешеходных переходов | Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) надземных и подземных пешеходных переходов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Проектирование капремонта (ремонта) надземных и подземных пешеходных переходов | Количество проектных работ на капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов | Количество отремонтированных путем кап. ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов | Количество объектов, к которым осуществлено присоединение энергопринимающих устройств | шт. | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания, экспертиза выполненных работ | Количество проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения | шт. | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - |
| Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП | Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП | шт. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
| 8 | Приобретение ограничивающих пешеходных и барьерных ограждений | Количество приобретенных секций пешеходных и барьерных ограждений | шт. | - | - | - | - | 182 | 182 | - | - |
| 9 | Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти | Протяженность установленных пешеходных ограждений | тыс. м п. | - | 5,928 | 6,260 | 1,570 | 4,975 | 0,320 | 6,793 | 0,960 |
| 10 | Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ | Количество устроенных искусственных дорожных неровностей | шт. | - | 8 | 5 | 2 | 10 | 28 | 9 | 13 |
| Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Замена павильонов ООТ | Количество павильонов ООТ, подлежащих замене | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Проектирование устройства пешеходных дорожек, в том числе экспертиза проектов | Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек | шт. | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| Количество, проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости проекта | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Устройство пешеходных дорожек | Количество построенных пешеходных дорожек | шт. | - | 15 | 26 | 25 | 90 | 2 | 5 | 18 |
| 14 | Устройство пешеходных дорожек (ликвидация места разворота транспортных средств) | Количество ликвидированных мест разворота транспортных средств | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Задача подпрограммы: совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий |
| 15 | Разработка и издание методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах | Методические материалы по обучению детей безопасности поведения на дороге | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта | Количество литературы по безопасности дорожного движения | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Проведение исследования по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях | Количество исследований по вопросам эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Оснащение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, компьютерные обучающие игры) | Количество оснащенных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасности поведения на дорогах | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного движения | Количество мероприятий по безопасности дорожного движения | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Количество проведенных конкурсов по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах | Количество проведенных мероприятий по профилактике ДТП и обучению детей безопасности поведения на дорогах | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Проведение акций "Внимание: дети!", "Внимание: пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Размещение информации по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | Количество размещенной рекламы | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Создание видео-, телевизионной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения | Количество видов продукции по безопасности дорожного движения | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Создание и установка указателей маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Количество установленных информационных щитов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Участие в организации городского конкурса профессионального мастерства водителей | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача подпрограммы: оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением |
| 27 | Разработка рабочего проекта устройства светофорных объектов | Количество проектных работ на строительство технических средств организации дорожного движения | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019 | Количество установленных светофорных объектов | шт. | - | - | 19 | 8 | 12 | 32 | 41 | 17 |
| 29 | Модернизация светофорных объектов | Количество модернизированных светофорных объектов | шт. | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Реконструкция светофорных объектов | Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) светофорных объектов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ | Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта | шт. | - | 3 | 20 | - | 19 | - | - | 4 |
| Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 32 | Устройство и перенос остановок общественного транспорта | Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта | шт. | - | 1 | - | - | 13 | 11 | 5 | 8 |
| 33 | Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок | Количество проектных работ на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок | шт. | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 34 | Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок | Площадь вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок и стоянок | шт. | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 35 | Проектирование реконструкции пересечений автомобильных дорог | Количество проектных работ по реконструкции пересечений автомобильных дорог | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Реконструкция пересечений автомобильных дорог | Количество реконструируемых пересечений автомобильных дорог | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Закупка заготовок дорожных знаков | Количество закупленных заготовок дорожных знаков | шт. | - | 1 400 | 3 738 | - | 906 | 1 614 | 929 | 694,00 |
| 38 | Приобретение спецтехники | Количество приобретенных единиц спецтехники | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 39 | Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, носителей информации | Количество единиц мебели | ед. | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов | Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов | шт. | - | 27 | 158 | 21 | 13 | 55 | 61 | - |
| 41 | Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке | Количество установленных дорожных знаков | шт. | - | - | 38 | 85 | 76 | 105 | 460 |  |
| 42 | Предупреждение и устранение аварийных ситуаций (в т.ч. устранение разлива нефтепродуктов) | Количество аварийных ситуаций вследствие нарушений дорожными службами требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача подпрограммы: повышение эффективности планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автодорог |
| 43 | Паспортизация автомобильных дорог (техническое освидетельствование состояния объектов улично-дорожной сети) | Площадь автодорог | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача подпрограммы: создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти" |
| 44 | Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ" | Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог |
| Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014 - 2020 гг." |
| Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог |
| Задача подпрограммы: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, за счет увеличения их площади и пропускной способности |
| 45 | Отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, асфальтогранулятом, в т.ч. экспертиза выполненных работ | Площадь автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом | тыс. м2 | - | 45,93 | 16,69 | 33,88 | 27,53 | 6,14 | - | 2,10 |
| Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 46 | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Строительство автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь построенных автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь отремонтированных путем ремонта автодорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3 муниципальной программы. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта |
| Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг." |
| Цель подпрограммы: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта |
| Задача подпрограммы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания |
| 50 | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах | Количество установленных табличек | шт. | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | Приобретение материалов и специальных частей для проведения капитального ремонта контактной сети | Доля приобретенных материалов и специальных частей согласно плану потребности в них | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Модернизация оборудования энергохозяйства | Количество приобретенных ЦППС и КП для оборудования тяговых подстанций МП "ТТУ" | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Приобретение специальных транспортных средств (автовышек) для обслуживания контактной сети троллейбусов | Количество приобретенных автовышек | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Приобретение средств визуального оповещения для оборудования существующего парка общественного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья | Количество приобретенных средств визуального оповещения | ед. | 151 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Задача подпрограммы: обеспечение перевозки пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, сокращение интервалов движения транспортных средств по маршрутам |
| 55 | Предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счет средств бюджета городского округа Тольятти, и осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | Обеспеченность населения транспортом общего пользования | ед./1000 жителей | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|  | Обеспеченность населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ед./1000 жителей | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Задача подпрограммы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава |
| 56 | Приобретение низкопольных троллейбусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | Количество приобретенных троллейбусов |  | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| Уровень исполнения обязательств по лизингу | ед. | - | - | - | - | 60,44 | 80,21 | 100 | - |
| 57 | Приобретение троллейбусов (низкопольных), средств визуального оповещения |  | ед. | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Приобретение автобусов "МАЗ" (низкопольных) на компримированном природном газе | Количество приобретенных автобусов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга 2012 г. - 102 ед. | Уровень исполнения обязательств по лизингу | % | 48 | 62 | 75 | 87 | 100 | - | - | - |
| 60 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе | Количество приобретенных автобусов | ед. | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) | Количество приобретенных автобусов | ед. | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Уровень исполнения обязательств по лизингу | % | - | - | 37,71 | 47,90 | 61,49 | 75,08 | 88,67 | 100,00 |
| Задача 4 муниципальной программы. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти |
| Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." |
| Цель подпрограммы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти |
| Задача подпрограммы: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти |
| 62 | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. геодезические работы | Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автодорог городского округа Тольятти | шт. | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Количество документации, включающей геодезическую основу для выноса в натуру и определения границ участка земли для строительства улицы общегородского значения регулируемого движения | шт. | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Количество документации по составлению топографического плана с составлением перечетной ведомости деревьев для определения компенсационной стоимости сноса зеленых насаждений при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Количество документации по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения | шт. | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 63 | Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти | шт. | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов | шт. | 2 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - |
| Площадь построенных дорог местного значения городского округа Тольятти | км тыс. м2 | - | 1,3/42,00 | - | - | - | - | 0,1/4,3 | 0,8/32,96 |
| Протяженность построенных дорог местного значения городского округа Тольятти | км тыс. м2 | - | - | 1,0/40,40 | - | - | - | - | - |
| Количество документации по строительному контролю и авторскому надзору при строительстве магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения | шт. | - |  |  |  |  |  | 4 | 6 |
| Протяженность построенных транспортных развязок в разных уровнях на автодорогах городского округа Тольятти | км тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Реконструкция дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти, в том числе корректировка проектов | шт. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадь реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти | км тыс. м2 | 19,10 | 0,69/5,223 | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти | км тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог, изготовление технических паспортов автодорог | Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог городского округа Тольятти | шт. | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации по ремонту дорог городского округа Тольятти | шт. | 31 | - | - | 32 | - | 40 | - | 6 |
|  | Количество проверенной документации на достоверность определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог | км | - | - | - | - | - | - | 33,46 | 7,99 |
|  | Количество изготовленных технических паспортов автомобильных дорог | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
|  | Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту | Уровень исполнения судебного решения | % | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - |
| 66 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Площадь отремонтированных капитальным ремонтом дорог местного значения городского округа Тольятти | тыс. м2 | 46,90 | 8,00 | 50,20 | - | - | - | - | 10,45 |
| 67 | Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. экспертиза выполненных работ | Площадь отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти | тыс. м2 | 908,80 | 510,20 | 188,02 | 692,11 | 829,16 | 322,78 | 257,53 | 261,03 |
| Количество устроенных линий наружного электроосвещения | шт. | - |  |  |  |  |  | 4 | - |
| Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей и шумовых полос | шт. | - |  |  |  |  |  | 19 | - |
| Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | - |  |  |  |  |  | 54 | - |
| Количество установленных имитаторов измерителей скорости | шт. | - |  |  |  |  |  | 4 | - |
| Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Количество документации по технологическому присоединению к электрическим сетям светофорных объектов | шт. | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Количество экспертных заключений на соответствие выполненных работ условиям муниципальных контрактов | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 68 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | тыс. м2 | 404,46 | 307,01 | 285,40 | 263,80 | 71,11 | 116,97 | 277,38 | 170,28 |
| Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | шт. | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  | Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты городскими округами основного долга по муниципальному контракту | Уровень исполнения судебного решения | % | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
| Задача 5 муниципальной программы. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами |
| Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2014 - 2020 гг." |
| Цель подпрограммы: содействие экономическому и социальному развитию г.о. Тольятти, повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с их нуждами |
| Задача подпрограммы: выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти |
| 69 | Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений | Площадь содержания автомобильных дорог | тыс. м2. | - | 5875,42 | 5932,19 | 6024,7 | 6024,7 | 6177,04 | 6198,38 | 6198,38 |
| 70 | Содержание надземных и подземных пешеходных переходов | Площадь дорожных сооружений, находящихся на содержании | тыс. м2. | - | 0,74 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Задача подпрограммы: выполнение мероприятий по организации дорожного движения |
| 71 | Нанесение (горизонтальной) дорожной разметки | Количество типов дорожной разметки | шт. | - | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 72 | Диагностика надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) | Количество диагностируемых надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) | шт. | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 73 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов | Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту путепроводов | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 74 | Ремонт надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) | Количество отремонтированных надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов) | шт. | - | - | - | - | - | 2 | - | - |

Приложение 3

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства

городского округа Тольятти

на 2014 - 2020 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД 2014 - 2020 ГГ." И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарскойобласти от 13.10.2020 N 3082-п/1) |

┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│ N │ наименование │ Финансовые ресурсы, тыс. руб. │ Итого │

│ │ мероприятий ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │

│ │ │ План на 2014 год │ План на 2015 год │ План на 2016 год │ План на 2017 год │ План на 2018 год │ План на 2019 год │ План на 2020 год │ │

│ │ ├───────┬────────┬──────┬───────┬────────┼────────┬─────────┬──────┬───────┬────────┼───────┬────────┬──────┬───────┬────────┼────────┬─────────┬──────┬───────┬────────┼────────┬────────┬─────────┬───────┬────────┼───────┬────────┬──────┬───────┬────────┼────────┬────────┬──────┬───────┬────────┤ │

│ │ │ Всего │местный │облас-│ феде- │Внебюд- │ Всего │ местный │облас-│ феде- │Внебюд- │ Всего │местный │облас-│ феде- │Внебюд- │ Всего │ местный │облас-│ феде- │Внебюд- │ Всего │местный │областной│ феде- │Внебюд- │ Всего │местный │облас-│ феде- │Внебюд- │ Всего │местный │облас-│ феде- │Внебюд- │ │

│ │ │ │ бюджет │ тной │ральный│ жетные │ │ бюджет │ тной │ральный│ жетные │ │ бюджет │ тной │ральный│ жетные │ │ бюджет │ тной │ральный│ жетные │ │ бюджет │ бюджет │ральный│ жетные │ │ бюджет │ тной │ральный│ жетные │ │ бюджет │ тной │ральный│ жетные │ │

│ │ │ │ │бюджет│бюджет │средства│ │ │бюджет│бюджет │средства│ │ │бюджет│бюджет │средства│ │ │бюджет│бюджет │средства│ │ │ │бюджет │средства│ │ │бюджет│бюджет │средства│ │ │бюджет│бюджет │средства│ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 1 │Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(реконструкции) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │надземных и подземных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 2 │Строительство │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │(реконструкция) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │надземных и подземных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 3 │Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │капремонта (ремонта) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │надземных и подземных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 4 │Капремонт (ремонт) │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │надземных и подземных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных переходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 5 │Осуществление │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 68,0 │ 68,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 71,6 │

│ │технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │присоединения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергопринимающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройств объектов: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2016 г. - ул. Б. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коваленко; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Параллельная; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд от дома 47 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублера 40 лет Победы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(14а квартал)); 2017 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. - Фабричный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд; 2018 г. - ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 5 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 6 │Проектно- │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 6464,0 │ 6464,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │5633,0 │ 5633,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │12097,0 │

│ │изыскательские работы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по устройству линий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наружного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электроосвещения, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изыскания, экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектов; экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполненных работ: в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2018 г. - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковская (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строения N 13 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Северной); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 5 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Бурлацкая (от трассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М-5 "Урал" до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разворотной площадки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нижних шлюзов); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ломоносова); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Северная (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковской до дома N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │105 по ул. Северной);│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевская (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Базовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина); 2018 - 2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гг. - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвара); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина (на участке от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мичурина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Льва Толстого); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерская (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Полякова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ботанической); Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе (на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 501 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Цеховой и от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Цеховой до опоры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 490); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина (на участке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от Автозаводского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Интернациональной); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Диагональная (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кунеевской); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новопромышленная (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлютова); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Радищева (на участке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Победы до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской); 2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. - пр-д Фабричный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(от Южного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунальной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 7 │Устройство линий │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │16472,0│16472,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │22318,4 │ 22318,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 7023,0 │ 7023,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │20266,0 │20266,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │66079,4 │

│ │наружного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электроосвещения: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2016 г. - 2017 г. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Внутриквартальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд от дома N 47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до дублера по ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы; - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коваленко от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Параллельной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Высоковольтной; - ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Параллельная от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │съезда с трассы М-5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Урал" до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коваленко. 2018 г. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фабричный проезд; от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Жигулевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долина" по Южному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе к КТП, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенному на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории технопарка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Жигулевская долина";│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Новозаводская (от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 5 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской). 2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. - ул. Бурлацкая от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трассы М-5 "Урал" до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разворотной площадки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта в р-не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нижних шлюзов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 8 │Приобретение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 517,0 │ 517,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 484,0 │ 484,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1001,0 │

│ │ограничивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │барьерных ограждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ 9 │Приобретение │6385,0 │ 6385,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │10144,0 │ 10144,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2549,0 │ 2549,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 8758,0 │ 8758,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 377,0 │ 377,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │7994,0 │ 7994,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2913,0 │ 2913,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │39120,0 │

│ │ограничивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходных ограждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и выполнение работ по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │их установке для нужд│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти: в 2015 году│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- Южное шоссе ООТ "20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал"; Южное шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "19 квартал"; ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе - ул. Жукова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейная; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мира - ул. К. Маркса;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина ООТ "ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Белорусская"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковская ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетическая"; ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковская ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Рынок"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ОП У МВД РФ; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Комзина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │примыкания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольского шоссе;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Чайкиной, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парк"; ул. Чайкиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Плотинная; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова; ул. 70│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиная; Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Автопарковая"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Л. Толстого в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 11, ул. Ларина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Герцена; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Северная в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ГЦЗЧ ВАЗа"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ДК "ТоАЗ", ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мира - ул. Ушакова; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Чайкиной - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ярославская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский б-р; Южное│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе - ул. Л. Яшина,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Гидротехническая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Куйбышева", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина; ул. Мира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "27 квартал", ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"бульвар Курчатова". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │В 2016 - 2017 гг.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. К. Маркса - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гагарина, К. Маркса -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ушакова, б-р Баумана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │напротив д/с N 81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Медвежонок", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ярославская, Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ООТ "20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Космонавтов, 17 (СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 79), ул. Юбилейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- Ленинский пр-т, б-р│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Космонавтов, 8 (д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 201 "Волшебница"), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Спортивная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Набережная" (пр-т │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина, 99), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Туполева, 12 (СОШ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 47), ул. Жукова, 29│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(д/с N 161 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Лесовичок"), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлюзовая, 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(школа-интернат N 1),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мира - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская, ул. Мира -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Голосова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тупиковый пр-д, б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гая, 25 в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │непосредственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │близости к СОШ N 62 и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 72, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ "б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гая", ул. Ленина - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе в р-не ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парк Победы", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесная - ул. Ушакова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Комсомольская -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Родины, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводское шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "ул. Мичурина", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-т Степана Разина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Музыкальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школа", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, ООТ "2-е │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общежитие", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Радищева, проезд от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Гидротехнической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Энергетиков в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │р-не д/с N 199, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Муравьишка", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 12 (СОШ N 26),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе, 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, 49, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский б-р, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, 4 (СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 16, ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина"), ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы, ООТ "б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Здоровья". В 2019 г.:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунистическая,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │99, ул. Чайкиной, 52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и 67, Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе 3 и 5, б-р 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября, N 42, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 67, N 69, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы - ул. Чапаева,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Победы - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького, ул. Мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 95, N 101, N 102, N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │120, ул. Свердлова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 7А, N 7Г, N 16, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Голосова, 44, 97, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │105, пр-т Ст. Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Свердлова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ул. Фрунзе", 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы, ООТ "14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехническая, ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вокзальная", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Стоматологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пол-ка", ул. Фрунзе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │43А, ул. Ленина - ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной защиты", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Колхозный рынок", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе, ООТ "7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вставка ВАЗа", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молодежный центр", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Орджоникидзе, 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Орджоникидзе, 14,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Буденного, N 1 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 4, б-р Кулибина, 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и 13, ул. Жукова, 15,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Курчатова, 2, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, 88, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, 39, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Молодежный б-р, 28, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленина, 58 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина, 45, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, 9, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, 141, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Советская, 53А, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р 50 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │61, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Майский пр-д, 7), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Горгаз", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова ООТ "15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", Пр-т │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина ООТ "7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября ООТ "Цветной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р", ул. Фрунзе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │10Б, ул. Ворошилова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Дом Офицеров", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунистическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д/с "Олимпия", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Карбышева, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова, N 33 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 37, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, 165, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Жукова, 21, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │перекресток Южного, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Хрящевского и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │В 2020 г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маршала Жукова, 21; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Шлюзовая, 8; б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Королева, 3; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мурысева; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательный центр│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Школа" (ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, д. N 77); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Школа N 73 (Ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, д. N 81); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лицей N 76 (пр-т │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 78А); ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"70 лет Октября"; ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Полякова в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Полякова"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, 25А, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Преображенский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Собор"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, 12, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ДКиТ ОАО "АвтоВАЗ"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московский проспект │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │13, ООТ "Пожарное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │депо"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, 32, ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"16 квартал"; Бульвар│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кулибина, 2; ул. 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов N 22а и N 28, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Рябиновый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвар" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│10 │Устройство │ 275,0 │ 275,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 649,0 │ 649,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 260,0 │ 260,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3384,0 │ 3384,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5336,0 │ 5336,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1367,0 │ 1367,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3197,0 │ 3197,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │14468,0 │

│ │искусственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожных неровностей,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч. экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполненных работ: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2014 г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 10, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова 21 СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 74, - б-р Цветной в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе СОШ N 82, б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Королева 22, б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Рябиновый, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, 12, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дворовый проезд от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Голосова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Карбышева, б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Буденного; В 2015 г.:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в дворовом проезде от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Голосова, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 83 (МОУ СШ N 20) до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Победы, д. N 76, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. 60 лет СССР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(пос. Поволжский), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 25, по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы в районе д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 42 и ООТ "ДК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейный", ул. М. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького, ООТ "Школа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 4". в 2016 г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга, 52, СШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 15; ул. Карла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса, 59, лицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 19; В 2017 г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина 108, СОШ N 24;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Олимпийская, д. 24 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Сиреневая (СШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 25); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская 141, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д/с "Яблонька"; б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Туполева, 12, СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 47; б-р Кулибина в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе д. 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(гимназия N 35); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, 12, СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 26; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская, д. 53 (д/с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Жар-птица"); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской, 57; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольское шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 1 (с/ш N 16); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Севастопольская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 1 (с/ш N 2); ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького д. 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школа N 5; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородская в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе д. 7 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Майскому проезду (СОШ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 11); ул. Плотинная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе д. 38, 42а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Громовой (СШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 39); ул. Мира, 10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д/с 53 "Чайка"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, 4, СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 16; ул. Л. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Толстого, д. 26а, с/ш│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 91; ул. Ларина, 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Соборная мечеть), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Молодежный бульвар д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 28 (С/Ш N 13), б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Луначарского в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 11, 15, 19, б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Луначарского в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 211, ул. Фрунзе,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 2 (СОШ N 58), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мурысева, 89а, С/Ш │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 18, ул. Шлюзовая, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8, Школа-интернат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 1, СОШ N 21, д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 90 "Золотое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зернышко", д/с N 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Лесовичок", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Первомайская в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов N 21, 23 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-ру 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ставропольская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 19, СОШ N 23, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 33, 37, техникум, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колледж. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │В 2018 г.: - по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 99 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекту Ст. Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Дворец детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творчества); по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвару Королева в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 3 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 6 (С/Ш N 49). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │По б-ру Космонавтов в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 8 (СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 77), на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезде по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова, в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов N 53 и N 55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Д/с N 189 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Спутник"), по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Цветной, 18 (СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 84), по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баумана, д. 20 (Д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 79 "Гусельки" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 81 "Медвежонок"), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по б-ру Курчатова в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе домов N 15, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │16, 18 (СОШ N 43; Д/с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 24 "Мотылек"), по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-ру Орджоникидзе, 14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(СОШ N 44), в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 1 по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Рябиновый и в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 5 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиная (Школа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 88), в районе дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 24 по б-ру Цветному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Д/с N 207 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Эдельвейс"), в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 1 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 6б по ул. Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(СОШ N 58), по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Рябиновый, 13, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-ру Курчатова, 2, по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-ру Орджоникидзе, 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(СОШ N 41), на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезде в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 78 по проспекту Ст.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина (Лицей N 76). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │В районе дома N 29 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-ру Гая (Д/с N 183 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ивушка"), по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе домов ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мира, N 79 и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Голосова, N 95, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 64 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Кирова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Школа-интернат N 3),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Мира, д. 116, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе домов N 49а и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 55 (Д/с N 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Волжские капельки"),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе дома N 11 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Зеленой (Д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 205 "Тюльпан"), по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Олимпийской в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 20 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Полевой (Д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 138 "Дубравушка"), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе дома N 24 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Куйбышева (Школа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 14), на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезде в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 8 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехнической, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 5 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Энергетиков (Д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 199 "Муравьишка"), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на внутриквартальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезде в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3 по ул. Шлюзовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Школа искусств N 1),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе дома N 18 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Есенина (Лицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 60). В р-не д. N 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(детская муз. школа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3); По б-ру Баумана│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в р-не д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 10 (д/с N 79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Гусельки", N 81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Медвежонок"). В 2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г.: - проезд от Ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова (9 кв.), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д/с N 22 "Лучик"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т, 42, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │35, МБУ Школа N 40 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МБОУ "Элегия"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, 81, МБУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Школа N 73; Цветной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р, 13, МБУ Школа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 82; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, 1, 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы, 74, МБУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Д/С N 200 "Волшебный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │башмачок", Д/С N 193 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Земляничка", СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 70, Д/С N 187 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Солнышко"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чуковского, 3, МБУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д/с N 20 "Снежок"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина, 38, МБУ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ДМО "Шанс"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чапаева, 35а, МБУ д/с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 27 "Лесовичок"; ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Телеграфная, 4, МБОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ДО "Гранит". В 2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г.: - ул. Плотинная в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │р-не гимназии N 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ул. Громовой, 38); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по б-ру Кулибина в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе д. 4, д. 8, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МБУ Школа N 45, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гимназия N 38, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд вдоль дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 26 и 30а по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд в районе дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 47 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ярославская (д/с N 69│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Веточка"), по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баумана в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 10 (д/с N 79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Гусельки", д/с N 81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Медвежонок"), в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 7 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Строителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Тольяттинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │медицинский колледж),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на внутриквартальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 76 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей (д/с N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │182 "Золотой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ключик"), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Патрульная в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 31, д. 17, д. 9, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 5 по ул. Жукова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на внутриквартальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезде в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 74 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Православная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │классическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гимназия), б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Буденного, 9, 12, б-р│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Буденного, 1, 4, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвару Гая в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 17 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского (ТРК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Капитал"), на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезде в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 19, 25 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехнической (д/с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 16 "Машенька") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│11 │Замена павильонов ООТ│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│12 │Проектирование │1456,0 │ 1456,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 48,0 │ 48,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 627,0 │ 627,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 665,0 │ 665,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2796,0 │

│ │устройства пешеходных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожек, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза проектов. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │В 2014 г. - вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ингельберга; по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Кирова; по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученического до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезда между ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга и ул. 2-й│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Линейной в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов N 4 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга и N 1 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Линейной; по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезду между ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Индустриальной и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Индустриальной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │существующей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходной дорожки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль Тольяттинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колледжа сервисных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологий). В 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. - вдоль автодороги│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Севастопольской, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе МОУ СОШ N 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │В 2017 г. - вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Патрульной. В 2018 г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе до Приморского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-ра; вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Крупской от б-ра 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлютова; проверка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │достоверности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │определения сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стоимости "Автодорога│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Патрульная. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пешеходная дорожка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┤ ├───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ │оплата принятых в │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 48,0 │ 48,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 48,0 │

│ │2015 г. обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│13 │Устройство пешеходных│4000,0 │ 4000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5156,0 │ 5156,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │19477,0│19477,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │40423,0 │ 40423,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 656,0 │ 656,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1590,0 │ 1590,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │18988,0 │18988,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │90290,0 │

│ │дорожек: 2014 г. - на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорогу по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Механизаторов; по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московскому пр-ту в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Ленинский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспект"; по ул. К. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кинотеатр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Буревестник"; по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Лесопитомник"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Ботанической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до "Лада-Арена" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(нечетная сторона); в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Дубравушка"; по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесной для переноса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школы-интерната N 5; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Самарская; вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезда по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина от б-ра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина до ТЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Фаворит"; в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевой развязки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорогу по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольскому шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе МОУ N 16; по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвару Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(нечетная сторона) от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Центрального района в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │направлении ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина; на подходе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к пешеходному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу по ул. Л. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Толстого в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Л. Толстого" (Л. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Толстого, д. 22); в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по Московскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекту и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморскому бульвару;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на разделительной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полосе ул. Спортивной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ДДЮТ. 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г.: по ул. Кудашева в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ТЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парк-Хаус"; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Северной в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ПТО ВАЗа"; в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной; вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходам на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина и ул. Герцена;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ "Рынок" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Борковской; в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "ТЗТО" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Индустриальной; в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Комзина и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольского шоссе;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на подходе к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходным переходам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Матросова; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"20 квартал" с четной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и нечетной стороны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе; вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ярославской с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нечетной стороны от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной в сторону │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунистической;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на подходе к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Куйбышева" с четной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стороны ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехнической; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Белорусская" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина; на подходе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к пешеходному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"27 квартал" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мира; в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ГЦЗЧ ВАЗа" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Северной; на подходе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к пешеходному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кооперативная" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Заставной; в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетическая" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Борковской; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Маяковского" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина; в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "7 квартал" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ст. Разина; для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. Свердлова в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 8; для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через проезжую часть │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинского проспекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе домов NN 31,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40; на подходе к пеш.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 10 по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баумана; на подходе к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пеш. переходу в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе МОУ N 33 (Б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Буденного, 9); на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пеш. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 8 по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Королева; на подходе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к пеш. переходу через│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Плотинную в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе МОУ N 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Громовой, 38); по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ларина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Крупской; по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Кафе Каскад". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2016 г.: вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезжей части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нечетной стороны от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здания N 21 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводскому шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до выезда с АЗС, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенной по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Автозаводское│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, 1, до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с Южным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе; на подходе к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нерегулируемому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ "АО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фосфор" вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской; для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградскую в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 95 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Голосова; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу через б-р 50│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МОУ N 3; на подходе к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. Ленина в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе д/с N 2; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школы N 15; к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через Лесопарковое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Соверен-клуб"; к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через Лесопарковое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пансионата "Радуга"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к пешеходному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе д/б "Орбита"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль автодороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Никонова от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ингельберга; по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезду между ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Индустриальной и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Индустриальной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │существующей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходной дорожки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль Тольяттинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колледжа сервисных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологий); по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кирова; на подходе к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на пересечении ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Радищева; через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделительную полосу│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Католической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │церкви; в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевой развязки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Свердлова и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до существующего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тротуара; по проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кавказскому; по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ст. Разина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "ДДЮТ" (четная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сторона); по б-ру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Рябиновый в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 1; по ул. 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "19 квартал"; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского и пр-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ст. Разина; через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделительную полосу│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по проспекту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московскому в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвар"; по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморскому бульвару │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ "Дворец │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта"; на подходе к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. Фрунзе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома 10б; по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Комсомольской в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Политехнический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │колледж"; по Южному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе ООТ "УВД" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2017 г.: - пешеходная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморскому бульвару │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе СК "Олимп"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московскому проспекту│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │напротив 3 квартала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ООТ "Ленинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспект" до ООТ "ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе"; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка вдоль четной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стороны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Ларина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кирова; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка вдоль четной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стороны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Кирова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка от ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Автозаводское шоссе"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к проезжей части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наземного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нерегулируемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенного на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе"; Пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинского пр-та и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе перекрестка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советской; пешеходная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ворошилова" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль проезда от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ПЧ-13; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 35 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлюзовой к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожную; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль ул. Инженерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на участке от пр-да │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1-й Волжский до пр-да│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2-й Волжский; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Карбышева" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мира; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделительную полосу│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Свердлова в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через разделительную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полосу ул. Свердлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Юбилейная"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Преображенский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │собор"; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка на подходе к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Лесной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 44; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Уральской; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 70 лет Октября в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе магазина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Бегемот"; пешеходная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по Ленинскому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-ту от дома N 31 до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 35 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекту; пешеходная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нечетной стороны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Кирова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продуктового магазина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(здание N 23Б по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе); пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка на подходе к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе дома N 49 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе и ул. Л.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Яшина (со стороны ТЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Лента"); пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. Свердлова в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспектом; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 55 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ушакова; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при обустройстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. Баныкина в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе СОШ N 26; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возле СОШ N 24 по ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Олимпийской; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возле СОШ N 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга, 52; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при обустройстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. Горького в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе СОШ N 5; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Новозаводской и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тупикового проезда; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль ул. Ларина от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"3 проходная СК"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Речной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзал" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "ул. Баныкина"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходные дорожки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при обустройстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Заводская"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходные дорожки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Бульвар Здоровья"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Военный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │госпиталь" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальной; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожки в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ПИВЗАВОД" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальной; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделительной полосе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Автостроителей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "СК Олимп"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по б-ру Приморский; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Гидротехнической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Макарова; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 18 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баумана; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль автодороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Севастопольской, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе МОУ СОШ N 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка на подходе к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходному переходу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе дома N 61 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мурысева (ТСЭК, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школа N 6); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подходе к пешеходному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходу по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 23 (д/с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │167); пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по улице Льва│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Толстого в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 5; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"СОШ N 50" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинскому пр-ту; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходные дорожки по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мурысева в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 93; пешеходные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожки при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │через ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ООТ "Гостиница │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лада"); пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходного перехода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Революционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ "Дом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │быта Орбита"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинскому проспекту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "б-р Туполева"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Ателье │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мод"; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Лицей искусств";│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "11 квартал"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Бульвар │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гая" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова; пешеходная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ставропольской с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ушакова; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ушакова; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Спецавтохозяйство"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. К. Маркса в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Лесная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улица"; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ "Зои │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Космодемьянской"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Громовой в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Автомобильный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рынок"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тюленина"; пешеходная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молочный завод"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ярославской в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мясокомбинат"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Гидротехнической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вокзальная"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южному шоссе в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Южное шоссе"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Уральской в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Урожайный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд"; пешеходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Интернациональная"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленина в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Молодежным бульваром;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Карбышева в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "д/с Дубравушка"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ГБУЗ СО ТЛРЦ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ариадна"; пешеходная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожка по ул. Жилина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе пересечения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с ул. Строителей;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Свердлова в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционной;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделительной полосе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Маршала Жукова в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе пересечения с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль ул. Лесной от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Шлютова до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Пионерского проезда;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль ул. 40 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы от ресторана│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Восточный Экспресс"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ООТ "Медучилище";│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходная дорожка по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленина в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ │оплата принятых в │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │5061,0 │ 5061,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5061,0 │

│ │2015 г. обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│14 │Устройство пешеходных│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 573,0 │ 573,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 346,0 │ 346,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 919,0 │

│ │дорожек (ликвидация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │места разворота │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств): в 2018 г. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в р-не пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Комсомольской и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Карбышева; в 2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальная в р-не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│15 │Разработка и издание │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │методических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обучению детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасному поведению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│16 │Выпуск целевой │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │литературы, печатной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и сувенирной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции по тематике│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для распространения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ее в организациях, на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автостоянках, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автогаражных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объединениях, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остановках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│17 │Проведение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │исследования по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вопросам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактики детского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожно-транспортного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травматизма в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│18 │Оснащение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │современным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудованием и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средствами обучения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасному поведению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(тренажеры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компьютерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обучающие игры) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│19 │Проведение фестиваля │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │юных инспекторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│20 │Проведение конкурса │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │на лучшее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждение по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации работы с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детьми по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактике детского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожно-транспортного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травматизма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│21 │Проведение городских │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │конкурсов, викторин, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сборов, фестивалей по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактике детского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного травматизма│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и обучению детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасному поведению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│22 │Проведение акций │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │"Внимание: дети!", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Внимание: пешеход!" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вежливый водитель", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Зебра"; привлечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекламных агентств к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профилактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │акций, направленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на укрепление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дисциплины участников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│23 │Размещение информации│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │по безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средствах массовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорте, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кинотеатрах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│24 │Создание видео- и │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │телевизионной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пропагандистской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│25 │Создание и установка │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │указателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маршрутного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ориентирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участников дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│26 │Участие в организации│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │городского конкурса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мастерства водителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│27 │Разработка рабочего │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │проекта устройства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│28 │Устройство │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 8026,0 │ 8026,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │9950,0 │ 9950,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │19173,3 │ 19173,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │26614,0 │26614,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │29148,0│29148,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │16207,0 │16207,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │109118,3│

│ │светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для приведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствие с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нормативными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиями, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2015 г.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Молодежный б-р, 28 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 13; Майский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-д, 7 - СОШ N 11; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга, 52 - СОШ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 15; Мурысева, 49 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 80; Мурысева, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │61 - Лицей N 6; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мурысева, 89а - СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 18; Ленина, 108 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 24; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьская, 57 - СОШ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 4; Горького, 88 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 4; Победы, 46 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Консерватория; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы, 42 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Филармония; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская, 53а - д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Жар-птица"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой, 38 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гимназия N 39; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой, 42а - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гимназия N 39; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, 141 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д/с N 45 "Яблонька"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, 12 - СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 26; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Севастопольская, 1 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 2; Сиреневая, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │24 - СОШ N 25; Мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │10 - д/с N 53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Чайка"). В 2016 г.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский б-р, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светофорный объект │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Стоматологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поликлиника", ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Гостиница", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Карла Маркса - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гагарина, ул. Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Гагарина, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гагарина, ул. Мира - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Победы. в 2017 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московский пр-т - ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова - ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сорренто", пр-т │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина - ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"3Б квартал", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская. в 2016 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2018 гг.: ул. К. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса - ул. Мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. К. Маркса - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ушакова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, 4 (СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 16, ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина"), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлюзовая, 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(школа-интернат N 1),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Буденного, 9 (СОШ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 33), б-р Баумана, 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(СОШ N 28), б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баумана напротив д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 81 "Медвежонок", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Космонавтов, 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(СОШ N 79), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Набережная" (пр-т │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина, 99), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т, б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Туполева, 12 (СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 47), ул. Матросова,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │33 (ТКСТиП), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова, 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(КТиХО), Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р - б-р Буденного, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Гая, 25 в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │непосредственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │близости к СОШ N 62 и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 72, ул. Жукова,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │29 (д/с N 161 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Лесовичок"), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Приморский", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Пединститут", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина - б-р 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября, б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Космонавтов, 8 (д/с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 201 "Волшебница"), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Спортивная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Западный пляж", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ "б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гая", ул. Громовой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "ул. Громовой", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы, пр-т │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Музыкальная школа", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"2-е комплексное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общежитие", ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы, ООТ "б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Здоровья", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, 49, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, проезд от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Гидротехнической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Энергетиков в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе д/с N 199 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Муравьишка", Фрунзе,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1, ул. Победы - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Радищева, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"УСЕПП", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительная", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводское шоссе -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Кирова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ломоносова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Герцена, ул. Кирова -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Герцена, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы, Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе - ул. Л. Яшина,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвар Ленина. В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2017 г.: б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Королева, 3 (МОУ СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 49), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, 53 (МОУ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СОШ N 94), Приморский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р, 48 (УСК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ОЛИМП"); ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов, 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(д/с 171), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, 66. В 2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая, 99,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Чайкиной, 52 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │67, Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе 3 и 5, б-р 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября, N 42, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 67, N 69, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы - ул. Чапаева,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Победы - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького, ул. Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Комсомольская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мира, N 95, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 101, N 102, N 120, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Свердлова, N 7А, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 7Г, N 16, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, 21 ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"б-р Космонавтов", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Голосова, 44, 97,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │105, пр-т Ст. Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Свердлова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ул. Фрунзе", 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы ООТ "14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехническая, ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вокзальная", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Стоматологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поликлиника", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе, 43А, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина - ул. М. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького, Ленинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-т, ООТ "Управление│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной защиты", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Громовой, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Колхозный рынок", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе, ООТ "7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вставка ВАЗа", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молодежный центр", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Орджоникидзе, 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Орджоникидзе, 14,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Буденного, N 1 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 4, б-р Кулибина, 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и 13, ул. Жукова, 15,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Курчатова, 2, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, 39, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова "Горгаз", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ворошилова ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"15 квартал", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Проспект Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина ООТ "7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября ООТ "Цветной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвар", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ярославская ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мясокомбинат", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе, 10Б, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова, ООТ "Дом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицеров", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детский сад │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Олимпия", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Карбышева, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, 165, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Жукова, 21. В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2020 г.: ул. Фрунзе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2; ул. Кирова, 64; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Курчатова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │15; ул. Матросова на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мурысева; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Никонова, 18; ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Аптека"; Ленинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспект в районе ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Пединститут"; ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная 12, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ДКиТ ОАО "АвтоВАЗ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│29 │Модернизация │4700,0 │ 4700,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1215,0 │ 1215,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5915,0 │

│ │светофорных объектов:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2014 г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиная ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Школа-87", ул. Л. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Яшина ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Северо-восточная", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "70 лет Октября" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│30 │Реконструкция │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│31 │Проектирование │ 297,0 │ 297,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1888,0 │ 1888,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2202,0 │ 2202,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 22,0 │ 22,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 843,0 │ 843,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5252,0 │

│ │устройства и переноса│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остановок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполненных работ: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 г.: ООТ "Парк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной; ООТ "Кафе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Салют" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной; ООТ "СПТУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 36" по Южному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе. 2015 г.: ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на Южном шоссе в 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартале; ООТ "ТГУ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Белорусской в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 10; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Колхозный рынок" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Комсомольской; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ на ул. Победы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 15; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе 14а квартала│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. 40 лет Победы;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Кафе "Встреча" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября; ООТ "Веселая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семейка" на ул. М. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Московский проспект"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Дзержинского; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Южная база" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Борковской; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"п. Приморский" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московском пр-те; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Дворец детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творчества" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ст. Разина; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Педагогический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │институт" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинском пр-те; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"3-й квартал" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московском пр-те; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Гостиница" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Громовой" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кинотеатр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ставрополь" на пр-те│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ст. Разина; ООТ "Дом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природы" на ул. Мира;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Комзина" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Портпоселок" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском шоссе; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Кинотеатр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буревестник" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │К. Маркса. 2017 г.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Западный пляж" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Спортивной - 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шт.; ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском шоссе -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 шт.; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Хладокомбинат" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунальной - 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шт.; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молокозавод" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальной - 2 шт.;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Площадь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова - 2 шт.; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Бульвар │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Луначарского" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова - 2 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "ул. Чайкиной" на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Лизы Чайкиной - 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шт.; ООТ "Детский сад│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Елочка" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маршала Жукова - 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шт.; ООТ "Автовокзал"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Родины - 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шт.; ООТ "3б квартал"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Степана Разина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- 1 шт.; ООТ "Парк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Отель" на ул. Комзина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- 2 шт.; ООТ "Опытный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │завод" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова - 2 шт.; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Школа-интернат" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Лесной - 2 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Фабрика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заготовок" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Цеховой - 1 шт.; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"40 лет Победы" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей - 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шт., ООТ "Бульвар │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Здоровья" на ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы - 1 шт.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Санаторий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Волжские зори" на ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина - 2 шт. 2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г.: ООТ "АвтоВАЗагро"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Ботанической; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "3-я проходная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ВЦМ" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Гидростроевская" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мира; ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московскому пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│32 │Устройство и перенос │1458,0 │ 1458,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │22073,0 │ 22073,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │20299,0 │20299,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │12265,0│12265,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │20349,0 │20349,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │76444,0 │

│ │остановок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории городского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа Тольятти: 2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │год - ООТ "УТЭП" в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │р-не авторынка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ФАЭТОН" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой. 2017 г. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Гостиница" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улице Свердлова; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Веселая семейка" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улице Маршала Жукова;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Московский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспект" по улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кинотеатр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ставрополь" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекту Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кинотеатр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Буревестник" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улице Карла Маркса; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "СПТУ N 36" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южному шоссе; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кафе "Салют" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улице Юбилейной; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой" по улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой; ООТ "Парк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы" по улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной; ООТ "п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекту; ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина" на улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Портпоселок" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольскому шоссе;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Педагогический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │институт" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинскому проспекту.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2018 г. - ООТ "ТГУ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по улице Белорусской;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Дворец детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творчества" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекту Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина; ООТ "Цветной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвар" по улице 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября; ООТ "ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиная" по улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │70 лет Октября; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"19 квартал" по улице│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │70 лет Октября; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мир продуктов" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улице 70 лет Октября;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Южная база" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улице Борковской; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"3 квартал" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекту; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Бульвар │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Луначарского" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова; ООТ "3б │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал" на пр-те │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Детский сад "Елочка"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Маршала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова. 2019 год - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Бульвар Здоровья" по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 40 лет Победы; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Ул. Мичурина" на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском шоссе; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Школа-интернат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 5" на улице Лесной;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Площадь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова 2020 - ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Опытный завод" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Никонова; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Парк Отель" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Автовокзал" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Родины; ООТ на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы в районе дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 15; ООТ в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │14а квартала по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40 лет Победы; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Фабрика заготовок" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Цеховой; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Хладокомбинат" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунальной; ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Кафе "Встреча" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 70 лет Октября; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(на 2021 г.: - ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молокозавод" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальной; ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Санаторий Волжские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зори" на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│33 │Проектирование │ 170,0 │ 170,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 352,0 │ 352,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 230,0 │ 230,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 752,0 │

│ │устройства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парковочных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(карманов и стоянок):│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 г.: в р-не ДРЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ариадна" по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова, 3; в р-не д/с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │НШ "Росток" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморскому б-ру, 25;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2017 г.: по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей в р-не│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 5; в 2019 г.: по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-ту Степана Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе дома N 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│34 │Устройство │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2018,0 │ 2018,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2018,0 │

│ │парковочных площадок,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │карманов и стоянок: в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реабилитационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центра "Ариадна" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: ул. М. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова, 3; в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детского сада - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │начальной школы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Росток" по адресу: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский б-р, 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│35 │Проектирование │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечений автодорог│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│36 │Реконструкция │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │пересечений автодорог│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│37 │Закупка заготовок │1597,0 │ 1597,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5766,6 │ 5766,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2661,4 │ 2661,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4183,0 │ 4183,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1351,0 │ 1351,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1283,0 │ 1283,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │16842,0 │

│ │дорожных знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│38 │Приобретение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1786,0 │ 1786,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1786,0 │

│ │спецтехники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│39 │Приобретение мебели, │ 250,0 │ 250,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 250,0 │

│ │компьютерной техники,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оргтехники, носителей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информации. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│40 │Приобретение │13669,0│13669,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5002,0 │ 5002,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │4076,0 │ 4076,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4028,0 │ 4028,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5356,0 │ 5356,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │4042,0 │ 4042,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │36173,0 │

│ │материалов для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │содержания ТСОДД, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта остановочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │павильонов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│41 │Приобретение дорожных│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2277,0 │ 2277,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │5681,0 │ 5681,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 5709,3 │ 5709,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │12634,7 │12634,7 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │10536,0│10536,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │36838,0 │

│ │знаков и выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ по их установке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2015 г.: Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе ООТ "19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", г. Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Автопарковая", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"УВД", ул. Фрунзе - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-т Степана Разина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 70 лет Октября - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Тополиная; в 2016│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- 2017 гг.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной, ООТ "Парк",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Чайкиной - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Плотинная, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе, ООТ "20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ООТ "19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", Южное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Автопарковая", Южное│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ООТ "УВД", ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе - пр-т Степана│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина, ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиная; в 2016 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2018 гг.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковская, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетическая", ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мира - ул. Победы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тупиковый пр-д, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесная - ул. Ушакова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Комсомольская -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Родины, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина, ул. К. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гагарина, ул. Л. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ярославская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский б-р, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"3 квартал", ул. 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиная, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводское шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "ул. Мичурина", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мира - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советская, ул. Мира -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Голосова, ул. К. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького, ул. Л. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Толстого, 26 (СОШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 91), ул. Жукова - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова, 1, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова, 49, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводское шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │6 (ООТ "Парк Хаус"), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе, 36 (МСЧ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ВАЗа), ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Парк Победы" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Кафе "Салют", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 2019 г.: ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой, N 43, N 45,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 37А, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая, 99,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Чайкиной, 52 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │67, Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, 3 и 5, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кирова - ул. Герцена,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ларина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ломоносова, б-р 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября, N 42, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 67, N 69, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина - ул. Шлютова,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Победы - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чапаева, ул. Победы -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Горького, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе N 2, N 7, N 9,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мира, N 95, N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │101, N 102, N 120, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский б-р, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная - Ленинский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-т, ул. Юбилейная -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский б-р, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40 лет Победы и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, N 7А, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 7Г, N 16, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, 21 ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"б-р Космонавтов", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Коммунальная в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе домов N 37, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 39, N 4, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальная - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Полякова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Голосова, 44, 97, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │105, пр-т Ст. Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Свердлова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ул. Фрунзе", 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы ООТ "14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехническая, ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Вокзальная", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Стоматологическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поликлиника", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая, ООТ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Тюленина", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе, 43А, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │М. Горького, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский пр-т, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальной защиты", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Громовой, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Колхозный рынок", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южное шоссе, ООТ "7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вставка ВАЗа", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова, ООТ "ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молодежный центр", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Орджоникидзе, 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Орджоникидзе, 14,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Буденного, N 1 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 4, б-р Кулибина, 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и 13, ул. Жукова, 15,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р Курчатова, 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Молодежный б-р, 28, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │б-р 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │61, ул. Матросова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Горгаз", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова ООТ "15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", Проспект │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина ООТ "7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартал", ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября ООТ "Цветной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвар", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ярославская ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мясокомбинат", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Проспект Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Телецентр", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе, 10Б, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова, ООТ "Дом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицеров", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детский сад │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Олимпия", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Карбышева, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская, 165, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ворошилова ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Бульвар │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Луначарского", ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова, 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ │оплата принятых в │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2277,0 │ 2277,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ 2277,0 │

│ │2015 г. обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│42 │Предупреждение и │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │устранение аварийных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ситуаций (в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устранение разлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нефтепродуктов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│43 │Паспортизация │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(техническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освидетельствование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состояния объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улично-дорожной сети)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│44 │Содержание МКУ "ЦОДД │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │23833,0 │ 23833,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │23147,0│23147,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │24768,0 │ 24768,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │26662,3 │26662,3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │26400,0│26400,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │27813,6 │27813,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │152623,9│

│ │ГОТ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ │оплата принятых в │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1870,0 │ 1870,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1870,0 │

│ │2015 г. обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴─────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ИТОГО по подпрограмме │34257,0│34257,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │64807,6 │ 64807,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │82895,0│82895,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │156995,0│156995,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │119138,0│119138,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │99312,0│99312,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │111859,6│111859,6│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │670854,2│

│"ПБДД" без учета оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│принятых в 2015 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│оплата принятых в 2015 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │9256,0 │ 9256,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 9256,0 │

│году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤

│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ │34257,0│34257,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │64807,6 │ 64807,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │92151,0│92151,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │156995,0│156995,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │119138,0│119138,0│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │99312,0│99312,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │111859,6│111859,6│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │680110,2│

│"ПБДД" с учетом оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│принятых в 2015 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства

городского округа Тольятти

на 2014 - 2020 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗАСТРОЙКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, НА 2014 - 2020 ГГ."

И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарскойобласти от 19.02.2019 N 423-п/1, от 11.02.2020 N 417-п/1) |

┌──────────────────┬───────┬───────┬────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Наименование │ Общая │ Общая │ Общая │Финансовые затраты на 2014 г. │Финансовые затраты на 2015 г.│Финансовые затраты на 2016 г. │Финансовые затраты на 2017 г. │Финансовые затраты на 2018 г.│Финансовые затраты на 2019 │Финансовые затраты на 2020 г. │

│ товаров, работ, │ про- │площадь│ стои- │ │ │ │ │ │г. │ │

│ услуг │тяжен- │дороги,│ мость ├──────┬───────┬───────────────┼──────┬──────┬───────────────┼──────┬───────┬───────────────┼──────┬───────┬───────────────┼──────┬──────┬───────────────┼──────┬─────┬───────────────┼──────┬──────┬────────────────┤

│ │ ность │ тыс. │ работ, │Объем │ Общая │ в том числе │Объем │Общая │ в том числе │Объем │ Общая │ в том числе │Объем │ Общая │ в том числе │Объем │Общая │ в том числе │Объем │Общая│ в том числе │Объем │Общая │ в том числе │

│ │дороги,│ кв. м │ тыс. │работ,│ стои- ├───────┬───────┤работ,│стои- ├───────┬───────┤работ,│ стои- ├───────┬───────┤работ,│ стои- ├───────┬───────┤работ,│стои- ├───────┬───────┤работ,│стои-├───────┬───────┤работ,│стои- ├───────┬────────┤

│ │ км │ │ руб. │ тыс. │ мость │ сред- │ сред- │ тыс. │мость │ сред- │ сред- │ тыс. │ мость │ сред- │ сред- │ тыс. │ мость │ сред- │ сред- │ тыс. │мость │ сред- │ сред- │ тыс. │мость│ сред- │ сред- │ тыс. │мость │ сред- │ 4ered │

│ │ │ │ │кв. м │работ, │ ства │ ства │кв. м │работ,│ ства │ ства │кв. м │ работ │ ства │ ства │кв. м │ работ │ ства │ ства │кв. м │работ │ ства │ ства │кв. м │работ│ ства │ ства │кв. м │работ │ ства │ │

│ │ │ │ │ │ тыс. │област-│город- │ │ тыс. │област-│город- │ │ <\*\*>, │област-│город- │ │ <\*\*>, │област-│город- │ │<\*\*>, │област-│город- │ │<\*\*>,│област-│город- │ │<\*\*>, │област-│ │

│ │ │ │ │ │ руб. │ ного │ ского │ │ руб. │ ного │ ского │ │ тыс. │ ного │ ского │ │ тыс. │ ного │ ского │ │ тыс. │ ного │ ского │ │тыс. │ ного │ ского │ │тыс. │ ного │ │

│ │ │ │ │ │ │бюджета│бюджета│ │ │бюджета│бюджета│ │ руб. │бюджета│бюджета│ │ руб. │бюджета│бюджета│ │ руб. │бюджета│бюджета│ │руб. │бюджета│бюджета│ │руб. │бюджета│ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │

├──────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│ 1. Отсыпка автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, асфальтогранулятом │

│ │

│(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 11.02.2020 N 417-п/1) │

├──────────────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│Центральный район:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,025 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Валентины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ступиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,540 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Минской от ул. 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лет Октября до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Мичурина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,511 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Щорса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,659 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице 25 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,250 │1,45 │ 156,2 │1,448 │ 156,2 │ 0,0 │ 156,2 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Интернациональная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Декабристов до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,415 │1,42 │ 153,2 │1,420 │ 153,2 │ 0,0 │ 153,2 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Школьный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от Учительского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проезда до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Пионерская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,115 │0,35 │ 18,2 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,345 │ 18,2 │ 0,0 │ 18,2 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Ленский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,467 │1,72 │ 155,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,716 │ 155 │ 0 │ 155 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Кутузова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,938 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Некрасова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,150 │0,63 │ 112,9 │0,625 │ 112,9 │ 0,0 │ 112,9 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Сызранский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Октябрьская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Самарская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,376 │1,12 │ 120,4 │1,116 │ 120,4 │ 0,0 │ 120,4 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку Кирилла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Белова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,200 │0,80 │ 42,1 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,80 │ 42,1 │ 0,0 │ 42,1 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Урожайный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,122 │0,00 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Профсоюзов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от ул. Гайдара до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│проезда Тургенева)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодороги по │ 1,910 │1,37 │ 147,8 │1,370 │ 147,8 │ 0,0 │ 147,8 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│переулкам Онежский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (1 - 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,389 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Зеленому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,751 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Учительскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,178 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Коммунальному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,110 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Блюхера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от ул. Садовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Коммунальный) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,332 │0,60 │ 64,7 │0,600 │ 64,7 │ 0,0 │ 64,7 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Охотничьему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,050 │0,20 │ 10,5 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,200 │ 10,5 │ 0,0 │ 10,5 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ул. Жигулевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Первомайская до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│проезда Охотничий)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,205 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Алтайскому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,400 │1,85 │ 334,2 │1,850 │ 334,2 │ 0,0 │ 334,2 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Тургенева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,575 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Колхозному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,756 │2,72 │ 452,8 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │2,72 │ 452,8 │ 0,0 │ 452,8 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Молодежному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорогу по │ 0,458 │2,36 │ 426,3 │2,360 │ 426,3 │ 0,0 │ 426,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Енисейскому (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│улицы Кирова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бульвара 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,975 │4,25 │ 794,4 │2,150 │ 388,4 │ 0,0 │ 388,4 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2,100 │ 406 │ 0 │ 406 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│проезду Печерскому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от б-ра 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Кирова; от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Кирова до ул. Л. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Толстого) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,910 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Бородинскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,753 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Маяковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,215 │0,93 │ 153,8 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,93 │ 153,8 │ 0,0 │ 153,8 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Свободы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,706 │0,72 │ 119,8 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,72 │ 119,8 │ 0,0 │ 119,8 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Марии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ульяновой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,420 │1,30 │ 215,8 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │1,30 │ 215,8 │ 0,0 │ 215,8 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Дмитрия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ульянова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,207 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Строителей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Докторский │ 0,348 │1,36 │ 200,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,360 │200,4 │ 0,0 │ 200,4 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,065 │0,29 │ 59,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,290 │ 59 │ 0 │ 59 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ улице Гайдара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от ул. Чапаева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Водников) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 1-й │ 0,184 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 3-й │ 0,175 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 5-й │ 0,200 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 6-й │ 0,196 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 7-й │ 0,265 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Линейный │ 0,625 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Репина │ 0,300 │1,02 │ 110,1 │1,020 │ 110,1 │ 0,0 │ 110,1 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,020 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Рабочая п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Загородный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 1-й │ 0,125 │0,28 │ 40,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,28 │ 40,1 │ 0,00 │ 40,13 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Сосновый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 2-й │ 0,124 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Сосновый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 1-й │ 0,685 │2,39 │ 125,7 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2,387 │125,7 │ 0,0 │ 125,7 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Пугачевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 2-й │ 0,673 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Пугачевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Донской (1 │ 1,106 │2,60 │ 280,3 │2,598 │ 280,3 │ 0,0 │ 280,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ - 7) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 1-й Минский│ 0,449 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Минский│ 0,449 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Ягодный │ 0,626 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Амурский │ 0,443 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,380 │1,53 │ 296,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1,5 │ 296 │ 0 │ 296 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│улице Чкалова (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Кирова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до д. 94 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Чкалова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 9 Января │ 0,977 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,657 │2,63 │ 238,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2,6 │ 238 │ 0 │ 238 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Уральская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от ул. Мичурина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до б-ра 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Тверской │ 0,716 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 1-й │ 0,088 │0,24 │ 43,3 │0,240 │ 43,3 │ 0,0 │ 43,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Одесский (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Кирова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Веселый │ 0,149 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Короткий │ 0,140 │0,49 │ 25,8 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,490 │ 25,8 │ 0,0 │ 25,8 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,698 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Кавалерийский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Солнечный │ 0,593 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Лунный │ 0,254 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Сосновый │ 0,722 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Яблоневый │ 0,707 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Донской │ 0,695 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,516 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Студенческий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Жилина │ 0,519 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Кирпичный │ 0,356 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Добролюбова│ 0,412 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Декабристов│ 0,178 │0,00 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Ключевой │ 0,130 │0,55 │ 93,8 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,55 │ 93,8 │ 0,0 │ 93,8 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Полярников │ 0,155 │0,78 │ 40,8 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,775 │ 40,8 │ 0,0 │ 40,8 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Молдавский │ 0,168 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Камский │ 0,164 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Торновый │ 0,341 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Березовый │ 0,143 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Озерный │ 0,695 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Пехотный │ 0,302 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Невский │ 0,337 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Гастелло │ 0,172 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 1-й Лесной │ 0,458 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Лесной │ 0,528 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 3-й Лесной │ 0,478 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 4-й Лесной │ 0,436 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 5-й Лесной │ 0,388 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 6-й Лесной │ 0,360 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 7-й Лесной │ 0,272 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 8-й Лесной │ 0,229 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Гражданский│ 0,873 │3,06 │ 277,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 3,1 │ 277 │ 0 │ 277 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Детский │ 0,258 │0,94 │ 169,8 │0,940 │ 169,8 │ 0,0 │ 169,8 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 1-й │ 0,162 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Заводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 2-й │ 0,134 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Заводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Заводской │ 0,210 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Запорожский│ 0,303 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│(от ул. Победы до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Кошеля, от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Октябрьская до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарская, от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Самарская до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Украинская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Книжный │ 0,310 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Крымский │ 0,145 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Котельный │ 0,377 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Рабочий (от│ 0,600 │2,70 │ 242,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2,7 │ 242 │ 0 │ 242 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Ленина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│К. Маркса) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Сахалинский│ 0,550 │1,91 │ 206,1 │1,910 │ 206,1 │ 0,0 │ 206,1 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октябрьская до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│внутриквартального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│проезда вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Победы; от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Октябрьская до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Самарская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Суворова │ 0,375 │1,50 │ 79,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,500 │ 79,0 │ 0,0 │ 79,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октябрьская до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│внутриквартального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│проезда вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Победы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Шевченко │ 0,615 │2,00 │ 139,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 2,0 │ 139 │ 0 │ 139 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│(от Кавказского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проезда до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Украинская, от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Октябрьской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. Победы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ ул. Клавдии │ 0,115 │0,60 │ 96,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,600 │ 96 │ 0 │ 96 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Вавиловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Славы │ 0,147 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 2-й │ 0,197 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 4-й │ 0,175 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 8-й │ 0,224 │0,00 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 9-й │ 0,206 │0,00 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 10-й │ 0,382 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 11-й │ 0,197 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 12-й │ 0,165 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Трудовой │ 0,170 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Армейский│ 0,294 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Дорожный │ 0,363 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Фурманова │ 0,200 │0,80 │ 42,1 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,80 │ 42,1 │ 0,0 │ 42,1 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Степной │ 0,619 │0,68 │ 99,1 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,7 │ 99,1 │ 0,0 │ 99,1 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Гвардейский│ 0,432 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Лесной │ 0,380 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (переулок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Спортивный) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Водников │ 0,300 │1,20 │ 172,7 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,200 │172,7 │ 0,0 │ 172,7 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Почтовый │ 0,292 │0,24 │ 34,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,2 │ 34,6 │ 0,0 │ 34,6 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│(вдоль детского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сада "Огонек") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Пожарского │ 0,270 │1,21 │ 218,6 │1,210 │ 218,6 │ 0,0 │ 218,6 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (от проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Красного до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Калинина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,295 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Молодогвардейский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,130 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Пролетарский (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Калинина до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Колхозного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проезда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Луговой │ 0,518 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Вишневый │ 0,359 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Огородный │ 0,344 │0,38 │ 55,4 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,4 │ 55,4 │ 0,0 │ 55,4 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Алтайская до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проезда Степной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,100 │0,40 │ 72,3 │0,400 │ 72,3 │ 0,0 │ 72,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│улице Крупской (от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│проезда Профсоюзов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. Шлютова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,394 │1,30 │ 189,5 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1,3 │189,5 │ 0,0 │ 189,5 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │

│улице Алтайская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Озерный│ 0,114 │0,46 │ 24,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,456 │ 24,0 │ 0,0 │ 24,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Пионерский │ 0,947 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Красный │ 0,157 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ ул. Калинина (от │ 0,070 │0,30 │ 50,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0 │ 0 │ 0 │0,30 │ 50,0 │ 0,0 │ 50,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Шлютова до пр.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Чернышевского) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Кольцевой │ 0,070 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Рыночный │ 0,356 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,070 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Торговый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от пр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Пожарского до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Комсомольская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,120 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Колхозный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Профсоюзов до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Чапаева) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,285 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Пугачевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от ул. Шлютова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до б-ра 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,111 │0,44 │ 23,4 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,444 │ 23,4 │ 0,0 │ 23,4 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Хлебный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,300 │1,05 │ 95,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,050 │ 95 │ 0 │ 95 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду 8 Марта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,162 │0,69 │ 124,3 │0,688 │ 124,3 │ 0,0 │ 124,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Киевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,51 │0,24 │ 34,57 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,24 │ 34,6 │ 0,00 │ 34,57 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Чернышевского (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Первомайская до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2-го Озерного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проезда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого: │54,515 │62,10 │ 7476,1 │21,945│3128,9 │ 0,0 │3128,9 │8,197 │431,8 │ 0,0 │ 431,8 │17,668│2003,0 │ 0,0 │2003,0 │6,51 │1086,0 │ 0,0 │1086,0 │ 5,7 │826,4 │ 0,0 │ 826,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Комсомольский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ район: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,932 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ переулку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ученический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,845 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│улице Удалецкая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,430 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │

│Саранская (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Раздольная до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 56) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,851 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │

│ улице Кожевенная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,200 │0,70 │ 126,4 │0,700 │ 126,4 │ 0 │ 126,4 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Весенняя (от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Вавилова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Пескалинская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 1,400 │1,25 │ 225,8 │1,250 │ 225,8 │ 0 │ 225,8 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Дворцовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от д. 56 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 68) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,750 │1,30 │ 234,8 │1,300 │ 234,8 │ 0,0 │ 234,8 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Осенняя (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Раздольная до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Дворцовая) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,800 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Автомобилистов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Памяти │ 0,710 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Дымчатый │ 0,500 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0 │1,70 │ 138,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,70 │ 138 │ 0 │ 138 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Калужская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (участок пр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Майский - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Калужская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,270 │1,35 │ 243,9 │1,350 │ 243,9 │ 0,0 │ 243,9 │0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Розы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Люксембург (от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Менделеева до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Телеграфная, от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Высоковольтная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до д. 71 ул. Р. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Люксембург) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,080 │0,24 │ 43,4 │0,240 │ 43,4 │ 0,0 │ 43,4 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Пионерский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,112 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,485 │1,75 │ 290,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,75 │ 290,6 │ 0 │ 290,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Телеграфная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Туберкулезный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│диспансер" до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Фадеева) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,290 │1,45 │ 261,9 │1,450 │ 261,9 │ 0 │ 261,9 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Белинского (от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Менделеева до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Телеграфная, от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Высоковольтная до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ д. 68, 71 ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Белинского) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,056 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Безымянный от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Кооперативная, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до с/д массивов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,924 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ 1-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,330 │0,99 │ 178,8 │0,990 │ 178,8 │ 0,0 │ 178,8 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от д. 23 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│47; от д. 12 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ д. 16 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Клубная, 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,246 │1,06 │ 175,9 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,06 │ 175,9 │ 0,0 │ 175,9 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от д. 16 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 27) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,386 │1,54 │ 81,3 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,544 │ 81,3 │ 0,0 │ 81,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду 1-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Тракторный (от ж/д│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ N 2 до ж/д N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│14, от ж/д N 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ж/д N 32) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,363 │0,49 │ 88,3 │0,489 │ 88,3 │ 0,0 │ 88,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду 2-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Тракторный (от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1 до д. 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от д. 15 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 31) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 3-й │ 0,338 │0,46 │ 137,3 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,456 │137,3 │ 0,0 │ 137,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Тракторный (от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 8 до д. 20) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 4-й │ 0,220 │0,85 │ 107,5 │0,490 │ 88,5 │ 0,0 │ 88,5 │0,360 │ 19,0 │ 0,0 │ 19,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Тракторный (от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10 до д. 16; от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Воронежская до ж/д│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ N 26 по проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4-й Тракторный) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 5-й │ 0,070 │0,00 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Тракторный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,774 │0,00 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Наумова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,321 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Задельная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,315 │1,37 │ 228,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0 │1,37 │ 228,0 │ 0 │ 228,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Иркутский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от ул. Менделеева│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Высоковольтная) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,687 │2,50 │ 438,5 │1,005 │ 181,5 │ 0,0 │ 181,5 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │1,50 │ 257 │ 0,0 │ 257 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Оренбургский (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Восточная до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Высоковольтная, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Высоковольтная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до д. 61 по пр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Оренбургский) (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Телеграфная до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Восточная) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,610 │2,18 │ 352,7 │1,859 │ 335,8 │ 0,0 │ 335,8 │0,320 │ 16,9 │ 0,0 │ 16,9 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Восточная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Достоевского до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Осинового проезда;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ от проезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Осиновый до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Коваленко) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,186 │0,74 │ 39,2 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,744 │ 39,2 │ 0,0 │ 39,2 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Фадеева (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Высоковольтная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до д. 67 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Фадеева) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,442 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Куйбышева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гидротехнической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Энергетиков) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,300 │1,08 │ 179,7 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,08 │ 179,7 │ 0,0 │ 179,7 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,522 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Дачная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,268 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Горная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Местный проезд (от│ 0,412 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ингельберга до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ переулка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,121 │0,36 │ 19,1 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,363 │ 19,1 │ 0 │ 19,1 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку 1-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Горный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,087 │0,35 │ 18,3 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,348 │ 18,3 │ 0 │ 18,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку 2-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Горный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,079 │0,32 │ 16,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,316 │ 16,6 │ 0 │ 16,6 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку 3-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Горный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,141 │0,42 │ 22,3 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,423 │ 22,3 │ 0 │ 22,3 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку 4-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Горный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,240 │0,87 │ 157,2 │0,870 │ 157,2 │ 0,0 │ 157,2 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пионерская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от д. 1 до д. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Димитрова, 23) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,248 │0,74 │ 72,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,74 │ 72 │ 0 │ 72 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Родниковая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,238 │0,83 │ 150,5 │0,833 │ 150,5 │ 0 │ 150,5 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ростовскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,180 │0,81 │ 146,3 │0,810 │ 146,3 │ 0 │ 146,3 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ингельберга от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 103 до д. 109 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,053 │0,16 │ 28,7 │0,159 │ 28,7 │ 0 │ 28,7 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ингельберга от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 17 до д. 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,180 │0,72 │ 130,1 │0,720 │ 130,1 │ 0 │ 130,1 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ингельберга от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 72 до д. 74 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,085 │0,34 │ 61,4 │0,340 │ 61,4 │ 0 │ 61,4 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ингельберга от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 123 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,105 │0,42 │ 41,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,42 │ 41 │ 0 │ 41 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ингельберга от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 34 до ул. 2-я │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Линейная, д. 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,115 │0,46 │ 45,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,46 │ 45 │ 0 │ 45 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ингельберга от д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 26 до ул. 2-я │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Линейная, д. 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,115 │0,46 │ 45,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,46 │ 45 │ 0 │ 45 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Кооперативная от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│д. 55 до ул. 1-я│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Линейная, д. 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,100 │0,40 │ 39,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,40 │ 39 │ 0 │ 39 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Кооперативная от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│д. 47 до ул. 1-я│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Линейная, д. 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│2-й переулок по │ 0,160 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,606 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ улице Тракторная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,631 │2,33 │ 388,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │2,33 │ 388,0 │ 0,0 │ 388,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ улице Заречная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,357 │1,29 │ 214,3 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,29 │ 214,3 │ 0,0 │ 214,3 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│улице Воронежская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,163 │0,49 │ 88,3 │0,489 │ 88,3 │ 0,0 │ 88,3 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Орловская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от д. 1 до д. 12)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,150 │0,60 │ 108,4 │0,600 │ 108,4 │ 0,0 │ 108,4 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Песчаная (от д. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до д. 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Сибирский │ 0,212 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Западный │ 0,735 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,658 │2,63 │ 213,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │2,63 │ 213 │ 0 │ 213 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Достоевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 1-й Мирный │ 0,700 │2,50 │ 203,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2,50 │ 203 │ 0 │ 203 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,652 │2,85 │ 473,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2,85 │ 473,6 │ 0,0 │ 473,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пархоменко │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Мирный │ 0,800 │2,95 │ 505,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2,95 │ 505 │ 0 │ 505 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 3-й Мирный │ 0,750 │2,93 │ 154,4 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │2,931 │154,4 │ 0,0 │ 154,4 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,789 │2,91 │ 483,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2,91 │ 483,6 │ 0,0 │ 483,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Брестская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,599 │2,03 │ 337,1 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │2,03 │ 337,1 │ 0,0 │ 337,1 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Осиновый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога вдоль │ 0,160 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ кладбища │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,318 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Федоровская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,277 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│переулку Гаражный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│5-й Переулок (от│ 0,102 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Ингельберга, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 34 до ул. 2-я │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Линейная) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,380 │1,14 │ 205,9 │1,140 │ 205,9 │ 0 │ 205,9 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Димитрова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от д. 1 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19; от д. 43 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ д. 63) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,190 │0,57 │ 103,0 │0,570 │ 103,0 │ 0 │ 103,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Клары Цеткин│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,154 │0,68 │ 112,5 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,68 │ 112,5 │ 0,0 │ 112,5 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Клары Цеткин│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от д. 12 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 26) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,370 │1,11 │ 200,5 │1,110 │ 200,5 │ 0 │ 200,5 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Учительскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога по ул. │ 0,180 │0,66 │ 119,2 │0,660 │ 119,2 │ 0 │ 119,2 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Краснознаменная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от д. 98 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│107; переулок от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ д. 73 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,360 │1,07 │ 103,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │1,07 │ 103 │ 0 │ 103 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Попова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,255 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку Луговой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,217 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ переулку Южный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,163 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Клубная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,290 │0,87 │ 157,2 │0,870 │ 157,2 │ 0 │ 157,2 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Канальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(от д. 3 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Кооперативная, 82)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок между │ 0,117 │0,00 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Кооперативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,435 │1,49 │ 268,2 │1,485 │ 268,2 │ 0 │ 268,2 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Подгорная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от д. 1 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│27; от д. 27 до д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│41, от д. 33 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Кольцова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 49) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,384 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Малый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд между ул. │ 0,060 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 159 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд между ул. │ 0,412 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ингельберга до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ переулка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,290 │1,16 │ 158,2 │0,560 │ 101,2 │ 0 │ 101,2 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,60 │ 57 │ 0 │ 57 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Окольная (от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ д. 7 до д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│21) (от д. 5 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Заречная, 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,110 │0,40 │ 65,8 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,40 │ 65,8 │ 0,0 │ 65,8 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Окольная (от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ д. 2 до д. 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Местный проезд от │ 0,126 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. Ф. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Наумова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ К. Цеткин │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│1-й проезд от ул. │ 0,108 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 10 до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│2-й проезд от ул. │ 0,112 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 18 до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│3-й проезд от ул. │ 0,104 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 26 до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Одинокий │ 0,131 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Местный проезд от │ 0,050 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ингельберга, 114 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Кооперативная, 179│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ ул. │ 0,204 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Кооперативная от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дома N 180 до 182 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│1-й проезд между │ 0,052 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Подгорной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│2-й проезд между │ 0,042 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Подгорной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│1-й переулок от │ 0,044 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Кольцова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│2-й переулок от │ 0,054 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Кольцова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ дополнительный │ 0,178 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезд по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,200 │0,70 │ 126,3 │0,700 │ 126,3 │ 0 │ 126,3 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Академика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Скрябина (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Вавилова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Пескалинская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,660 │1,72 │ 349,6 │0,945 │ 170,6 │ 0 │ 170,6 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,780 │ 179 │ 0 │ 179 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Сиреневая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Олимпийская до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ак. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Вавилова; от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ак. Вавилова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Пескалинская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,195 │0,78 │ 41,1 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,780 │ 41,1 │ 0 │ 41,1 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ак. Вавилова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Пескалинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (квартал N 8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,090 │0,36 │ 19,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,360 │ 19,0 │ 0 │ 19,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ак. Вавилова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Пескалинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (квартал N 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,560 │2,02 │ 335,5 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │2,02 │ 335,5 │ 0,0 │ 335,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│проезду Рижский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,113 │0,50 │ 82,6 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,50 │ 82,6 │ 0,0 │ 82,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│между домами 82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и 84 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Кооперативная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,145 │0,78 │ 129,7 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │0,78 │ 129,7 │ 0,0 │ 129,7 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ между домами 45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и 47 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Краснознаменная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,374 │0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Варваринская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодороги мкр. │ 0,42 │2,10 │ 619,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0 │ 0 │ 0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,000 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │0,00 │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │ 2,1 │619,0 │ 0,0 │ 619,0 │

│ Жигулевское море │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (к строящемуся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ детскому саду, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ том числе ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Казачья, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Красюка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого: │ 36,13 │72,25 │10929,57│23,98 │4332,17│ 0,00 │4332,17│8,49 │447,20│ 0,00 │447,20 │16,21 │1897,00│ 0,00 │1897,00│21,02 │3496,90│ 0,00 │3496,90│ 0,46 │137,30│ 0,00 │137,30 │0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │2,10 │619,00│ 0,00 │ 619,00 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Свободный остаток │ 0,00 │0,00 │ 0,79 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,79 │ 0,00 │ 0,79 │0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Оказание услуг по │ 0,00 │0,00 │ 8,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 8,5 │ 0,00 │ 8,50 │0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ подготовке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ экспертных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ заключений о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ соответствии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ результатов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выполненных работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ по отсыпке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ дорог городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ округа Тольятти, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│асфальтогранулятом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 90,23 │132,26 │18414,95│45,93 │7461,05│ 0,00 │7461,05│16,69 │879,00│ 0,00 │879,00 │33,88 │3900,0 │ 0,00 │3900,00│27,53 │4582,90│ 0,00 │4582,90│ 6,14 │973,00│ 0,00 │973,00 │0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2,1 │619,0 │ 0,0 │ 619,0 │

│ Центральному и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ районам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│ 2. Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами │

├──────────────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│Центральный район:│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 14,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Лесная, К. Маркса,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гагарина, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 15,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: К. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Маркса, Мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Родины, Лесная, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 13,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гагарина, 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Октября, Победы, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 8,31 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ шоссе, ул. Льва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Толстого, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 7,25 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ломоносова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Льва Толстого в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 3,99 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│шоссе, ул. Ларина,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Тимирязева, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Льва Толстого,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 8,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Лесная, К. Маркса,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гагарина, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 9,55 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: К. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Маркса, Мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Родины, Лесная, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 8,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гагарина, 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Октября, Победы, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 5,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ шоссе, ул. Льва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Толстого, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 5,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 50 лет Октября, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ломоносова, ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Льва Толстого в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 1,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ограниченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улицами: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Автозаводское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│шоссе, ул. Ларина,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Тимирязева, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ул. Льва Толстого,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 4,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Портовый, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │106,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Центральному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Комсомольский │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ район: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ 8,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Шлюзовой, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 9,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Жигулевское море, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 7,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│поселка Федоровка,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 5,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Поволжский, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 8,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│жилыми домами села│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ново-Матюшкино, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 10,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Шлюзовой, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 10,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Жигулевское море, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 7,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│поселка Федоровка,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проектирование │ 10,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ремонта автодорог,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расположенных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ зоне застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилыми домами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Поволжский, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│изыскания проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 78,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по дорогам │106,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Центрального и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Комсомольского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ районов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│ 3. Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами │

├──────────────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│Центральный район:│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 2,65 │ 19,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кирова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Енисейский │ 1,00 │ 1,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,22 │ 6,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Самарская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,70 │ 3,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Украинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 2,84 │ 25,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Шлютова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,41 │ 3,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Саратовская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Кавказский │ 0,16 │ 0,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,13 │ 0,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Новгородский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,26 │ 8,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Садовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,07 │ 5,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Герцена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,07 │ 5,55 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Пугачевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Тихий │ 0,44 │ 4,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Подъездная дорога │ 0,25 │ 0,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ к п. Загородный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (ул. Рабочая) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автомобильная │ 0,50 │ 3,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ дорога к лыжной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│базе в соц. городе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,19 │ 7,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Тимирязева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 2,41 │ 21,59 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Чапаева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,84 │ 5,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Радищева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,01 │ 6,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кошеля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,53 │ 5,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гидростроевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд у ДК │ 0,22 │ 2,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ "Юбилейный" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,23 │ 3,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Тухачевского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,19 │ 8,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Первомайская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Хлебный │ 0,21 │ 0,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,61 │ 4,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Калинина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,40 │ 0,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,20 │ 1,07 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Чуковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,02 │ 5,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ставропольская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,58 │ 3,53 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Жигулевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Торговый │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,21 │ 2,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Строителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Цветочный │ 0,42 │ 1,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Тупиковый │ 0,72 │ 5,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Улицы и проезды │ 0,00 │ 20,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Индомов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Портпоселка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,59 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Санаторная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│проезд Волжский 1 │ 0,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│проезд Волжский 2 │ 0,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│проезд Волжский 3 │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│проезд Волжский 4 │ 0,31 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,74 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Набережная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Специалистов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Морская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Нагорная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,17 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Павлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Велосипедная │ 2,37 │ 4,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ дорожка (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Автовокзала до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Портпоселка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Пешеходная дорожка│ 1,50 │ 4,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│(от Портпоселка до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ б/о "Радуга") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 35,86 │206,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,000 │ 0,000 │ 0,000 │

│ Центральному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Комсомольский │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ район: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,48 │ 2,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Академика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Скрябина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,51 │ 4,17 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Ново-Садовая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,77 │ 4,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Полевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,17 │ 5,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Академика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Вавилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,77 │ 7,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Есенина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога (спуск │ 0,70 │ 4,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ с Комсомольского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ монастыря) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,21 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Есенина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(подъездная дорога│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ к детскому саду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Олимпия") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Бульвар │ 1,00 │ 2,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Островского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,30 │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Тюленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,21 │ 0,56 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кошевого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Пешеходная дорога │ 1,00 │ 3,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│от ул. Громовой до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ОАО "Тольяттигаз" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ А/дорога от ул. │ 0,90 │ 6,33 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ярославской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ГСК-48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ А/дорога от ул. │ 0,40 │ 3,02 │ 0,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Громовой до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ подстанции МИС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (продолжение ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ярославская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ А/дорога к ОАО │ 0,93 │ 12,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ "Жито" от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Коммунистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,11 │ 7,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Макарова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,84 │ 4,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Энергетиков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Местный проезд │ 0,81 │ 5,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ между М-5 и МКР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│"Жигулевское море"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 2,10 │ 1,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Параллельная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(автодорога от М-5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до тубдиспансера) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,65 │ 5,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Зеленая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Пешеходная дорога │ 1,00 │ 1,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ от остановки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│"Жигулевское море"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до тубдиспансера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,02 │ 4,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Менделеева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога на АБЗ │ 0,15 │ 0,72 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,93 │ 3,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ученический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,08 │ 6,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,49 │ 2,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Учительская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,47 │ 1,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 1-й │ 0,21 │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Горный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок Рижский │ 0,71 │ 1,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд от улицы │ 0,41 │ 1,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ингельберга до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ переулка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Федоровские│ 2,47 │ 30,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ луга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Улица Ровная │ 1,00 │ 8,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (дорога, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проходящая к УР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 65/16 от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Железнодорожной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 3,24 │ 17,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Нижнегородская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дорога, проходящая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вдоль ж/д полотна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ в поселок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│"Жигулевское море"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до ГСК "Полина" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ далее до дачных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кооперативов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Сосенка", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Лесное" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,62 │ 2,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Бориса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Коваленко │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 5,30 │ 26,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Бурлацкая (в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│т.ч. дорога до б/о│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Озерко") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Площадь на ул. 60 │ 0,11 │ 4,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ лет СССР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,97 │ 6,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице 60 лет СССР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 35,05 │205,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 70,91 │411,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Центральному и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ районам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│ 4. Строительство автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами │

├──────────────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│Центральный район:│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,02 │ 4,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Рабочая п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Загородный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 1-й │ 0,13 │ 0,28 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Сосновый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 2-й │ 0,12 │ 0,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Сосновый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 1-й │ 0,69 │ 2,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Пугачевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 2-й │ 0,67 │ 2,33 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Пугачевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Донской 1 -│ 1,11 │ 2,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Онежский │ 1,91 │ 1,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (1 - 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 1-й Минский│ 0,45 │ 0,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Минский│ 0,45 │ 1,58 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Ягодный │ 0,63 │ 2,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Енисейский │ 0,47 │ 4,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (от улицы Кирова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до бульвара 50 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Амурский │ 0,44 │ 1,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Печерский │ 0,98 │ 7,31 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,91 │ 2,98 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Чкалова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 9 Января │ 0,98 │ 3,94 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Бородинский│ 0,91 │ 3,27 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,73 │ 2,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Уральская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Урожайный │ 0,71 │ 2,72 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Тверской │ 0,72 │ 2,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,71 │ 2,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Марии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ульяновой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,08 │ 4,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Минская (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ б-ра 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Толстого) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 1-й, 2-й │ 0,96 │ 0,66 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Одесский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Веселый │ 0,15 │ 0,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Короткий │ 0,15 │ 0,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,70 │ 2,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Кавалерийский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Солнечный │ 0,59 │ 2,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Лунный │ 0,25 │ 0,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Сосновый │ 0,72 │ 2,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Яблоневый │ 0,71 │ 2,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,75 │ 3,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Маяковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Донской │ 0,70 │ 2,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,78 │ 3,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Интернациональная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,52 │ 1,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Студенческий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Жилина │ 0,52 │ 1,79 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Кирпичный │ 0,36 │ 1,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Добролюбова│ 0,41 │ 2,22 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Декабристов│ 0,18 │ 0,53 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Ключевой │ 0,14 │ 0,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Полярников │ 0,21 │ 0,74 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Молдавский │ 0,17 │ 0,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Камский │ 0,16 │ 0,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Торновый │ 0,34 │ 1,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Березовый │ 0,14 │ 0,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Озерный │ 0,70 │ 2,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,51 │ 1,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Щорса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Пехотный │ 0,30 │ 0,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Невский │ 0,34 │ 1,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Гастелло │ 0,17 │ 0,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 1-й Лесной │ 0,46 │ 1,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Лесной │ 0,53 │ 2,43 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 3-й Лесной │ 0,48 │ 1,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 4-й Лесной │ 0,44 │ 1,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 5-й Лесной │ 0,39 │ 1,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 6-й Лесной │ 0,36 │ 1,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 7-й Лесной │ 0,27 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 8-й Лесной │ 0,23 │ 0,89 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Гражданский│ 0,99 │ 3,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Детский │ 0,51 │ 1,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 1-й │ 0,16 │ 0,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Заводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 2-й │ 0,13 │ 0,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Заводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Заводской │ 0,22 │ 0,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Запорожский│ 0,77 │ 2,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Книжный │ 0,31 │ 1,17 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Крымский │ 0,15 │ 0,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Кутузова │ 0,47 │ 1,72 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Котельный │ 0,38 │ 1,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Ленский │ 0,15 │ 0,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Рабочий │ 1,04 │ 4,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Сахалинский│ 0,55 │ 1,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Сызранский │ 0,72 │ 2,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Строителей │ 0,21 │ 1,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Некрасова │ 0,94 │ 3,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Шевченко │ 1,46 │ 5,38 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Свободы │ 0,26 │ 0,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,66 │ 3,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице 25 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,42 │ 1,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Дмитрия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ульянова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Славы │ 0,15 │ 0,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 1-й │ 0,18 │ 0,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 2-й │ 0,20 │ 0,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 3-й │ 0,18 │ 0,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 4-й │ 0,18 │ 0,59 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 5-й │ 0,20 │ 0,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 6-й │ 0,20 │ 0,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 7-й │ 0,31 │ 0,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 8-й │ 0,22 │ 0,55 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 9-й │ 0,21 │ 0,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 10-й │ 0,38 │ 1,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 11-й │ 0,20 │ 0,57 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 12-й │ 0,17 │ 1,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Парковый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Докторский │ 0,35 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Учительский│ 0,75 │ 2,22 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,23 │ 0,66 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Коммунальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок Кирилла │ 0,38 │ 1,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Белова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,41 │ 1,31 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Блюхера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Трудовой │ 0,17 │ 0,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Армейский│ 0,29 │ 1,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Дорожный │ 0,36 │ 0,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Фурманова │ 0,24 │ 0,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,12 │ 4,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Гайдара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Степной │ 0,62 │ 2,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Гвардейский│ 0,43 │ 2,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Лесной │ 0,38 │ 1,97 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (переулок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Спортивный) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Водников │ 0,39 │ 1,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Охотничий │ 0,33 │ 0,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Почтовый │ 0,29 │ 1,38 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Пожарского │ 0,32 │ 1,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Алтайский │ 0,21 │ 1,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Линейный │ 0,63 │ 4,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Тургенева │ 0,51 │ 1,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Колхозный │ 0,58 │ 2,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,30 │ 1,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Молодогвардейский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,33 │ 1,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Пролетарский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Профсоюзов │ 0,93 │ 3,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Зеленый │ 0,39 │ 1,51 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Луговой │ 0,52 │ 1,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Ул. Клавдии │ 0,50 │ 2,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Вавиловой (проезд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Вавиловой) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Вишневый │ 0,36 │ 1,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Огородный │ 0,34 │ 1,53 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,47 │ 6,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Крупской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,39 │ 1,79 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Алтайская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Озерный│ 0,14 │ 0,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Пионерский │ 0,95 │ 3,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Школьный │ 0,42 │ 1,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Красный │ 0,16 │ 0,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Кольцевой │ 0,44 │ 1,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Рыночный │ 0,36 │ 1,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Молодежный │ 0,76 │ 3,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 8 Марта │ 0,32 │ 1,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Репина │ 0,30 │ 1,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,20 │ 0,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Киевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,03 │ 8,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Валентины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ступиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 63,39 │242,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,000 │ 0,000 │ 0,000 │

│ Центральному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Комсомольский │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ район: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,44 │ 3,18 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Куйбышева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гидротехнической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Энергетиков) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,97 │ 2,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Восточная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Западный │ 0,74 │ 1,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,04 │ 0,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Телеграфная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,33 │ 1,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Калужская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,79 │ 1,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Белинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Розы │ 0,80 │ 1,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Люксембург │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Иркутский │ 0,80 │ 1,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,86 │ 1,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Оренбургский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,80 │ 1,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Достоевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 1-й Мирный │ 0,86 │ 1,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,84 │ 1,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пархоменко │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 2-й Мирный │ 0,85 │ 1,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд 3-й Мирный │ 0,84 │ 1,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,79 │ 1,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Брестская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Осиновый │ 0,60 │ 1,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,06 │ 2,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Безымянный (от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Кооперативная, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до с/д массивов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога вдоль │ 0,16 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ кладбища │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,27 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Горная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,32 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Федоровская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Гаражный │ 0,28 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,92 │ 3,25 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице 1-я Линейная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 5-й переулок (от │ 0,10 │ 0,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. Ингельберга, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 34 до ул. 2-я │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Линейная) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,75 │ 3,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице 2-я Линейная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,40 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,47 │ 0,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Местный проезд (от│ 0,41 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Ингельберга до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ переулка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 2-й, 3-й, 4-й │ 0,77 │ 0,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Горные переулки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,10 │ 0,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Димитрова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,60 │ 2,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пионерская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,27 │ 0,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Родниковая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,36 │ 1,44 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Песчаная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,49 │ 1,44 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Клары Цеткин│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,47 │ 1,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Попова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок Луговой │ 0,26 │ 0,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок Южный │ 0,22 │ 0,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,77 │ 3,25 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Федора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Наумова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,32 │ 2,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Задельная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,20 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ростовский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 2-й переулок по │ 0,16 │ 0,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,16 │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Клубная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,31 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Канальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок между ул.│ 0,12 │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Кооперативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,80 │ 1,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Подгорная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Малый │ 0,38 │ 1,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд между ул. │ 0,06 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 159 и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд между ул. │ 0,41 │ 1,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ингельберга до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ переулка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,61 │ 0,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Тракторная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,32 │ 3,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Окольная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,63 │ 1,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Заречная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 1-й │ 0,54 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Тракторный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 2-й │ 0,51 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Тракторный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 3-й │ 0,44 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Тракторный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 4-й │ 0,39 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Тракторный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд 5-й │ 0,17 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Тракторный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,52 │ 1,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Воронежская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,52 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Дачная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,43 │ 1,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Орловская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,34 │ 0,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Пионерский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Сибирский │ 0,21 │ 0,28 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Местный проезд от │ 0,13 │ 0,53 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ул. Ф. Наумова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. К. Цеткин │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│1-й проезд от ул. │ 0,11 │ 0,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 10 до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│2-й проезд от ул. │ 0,11 │ 0,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 18 до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│3-й проезд от ул. │ 0,10 │ 0,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Ингельберга, 26 до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. 2-я Линейная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Переулок Одинокий │ 0,13 │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Местный проезд от │ 0,05 │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. Ингельберга, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 114 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Кооперативная, 179│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Ул. Кооперативная │ 0,20 │ 0,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ от дома N 180 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 182 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 1-й проезд между │ 0,05 │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. Подгорной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 2-й проезд между │ 0,04 │ 0,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. Подгорной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 1-й переулок от │ 0,04 │ 0,15 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. Кольцова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ 2-й переулок от │ 0,05 │ 0,15 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ ул. Кольцова до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Дополнительный │ 0,18 │ 0,51 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезд по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,40 │ 0,89 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Варваринская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Дороги села │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Новоматюшкино │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,32 │ 5,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Саранская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,32 │ 5,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Дворцовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,29 │ 5,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Осенняя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,16 │ 0,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Автомобилистов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Памяти │ 0,71 │ 0,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Дымчатый │ 0,53 │ 0,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,85 │ 5,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Удалецкая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,85 │ 3,99 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кожевенная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,48 │ 3,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Весенняя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 40,39 │116,94 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │103,78 │359,78 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Центральному и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┤

│ 5. Ремонт автодорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами │

├──────────────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┤

│Центральный район:│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Октябрьская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 2,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кирова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Уральская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Енисейский │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Украинская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 2,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Шлютова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд │ 0,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Новгородский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,07 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Герцена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,07 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Пугачевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Тихий │ 0,44 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Подъездная дорога │ 0,25 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ к п. Загородный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (ул. Рабочая) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автомобильная │ 0,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ дорога к лыжной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│базе в соц. городе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Тимирязева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Радищева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кошеля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ проезду Суворова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,53 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Гидростроевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд у ДК │ 0,22 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ "Юбилейный" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Тухачевского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Хлебный │ 0,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Калинина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Чуковского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ставропольская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Калинина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,58 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Жигулевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Торговый │ 0,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Строителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,51 │ 0,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│Чернышевского (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ул. Первомайская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до 2-го Озерного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проезда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Цветочный │ 0,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Тупиковый │ 0,72 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,97 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Инженерная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,59 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Санаторная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Волжский 1 │ 0,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Волжский 2 │ 0,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Волжский 3 │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Волжский 4 │ 0,31 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,74 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Набережная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Специалистов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Морская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Нагорная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,17 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Павлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Велосипедная │ 2,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ дорожка (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Автовокзала до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Портпоселка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Пешеходная дорожка│ 1,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│(от Портпоселка до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ б/о "Радуга") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 33,87 │ 0,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Центральному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Комсомольский │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ район: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Академика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Скрябина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,51 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Ново-Садовая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Полевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Пескалинская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,17 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Академика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Вавилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд Тенистый │ 0,38 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Есенина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога (спуск │ 0,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ с Комсомольского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ монастыря) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Есенина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(подъездная дорога│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ к детскому саду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Олимпия") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Бульвар │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Островского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Тюленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кошевого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Пешеходная дорога │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│от ул. Громовой до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ОАО "Тольяттигаз" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ А/дорога от ул. │ 0,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ярославской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ГСК-48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ А/дорога от ул. │ 0,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Громовой до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ подстанции МИС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (продолжение ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Ярославская) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ А/дорога к ОАО │ 0,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ "Жито" от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Коммунистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Макарова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Энергетиков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Местный проезд │ 0,81 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ между М-5 и МКР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│"Жигулевское море"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 2,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Параллельная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(автодорога от М-5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до тубдиспансера) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Зеленая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Пешеходная дорога │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ от остановки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│"Жигулевское море"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ до тубдиспансера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Менделеева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Автодорога на АБЗ │ 0,15 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ученический │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Учительская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок │ 0,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,43 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Грибоедова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 1,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Краснознаменная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок 1-й │ 0,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Горный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Переулок Рижский │ 0,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Проезд от улицы │ 0,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Ингельберга до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ переулка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Лобачевского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Площадь Никонова │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Проезд Федоровские│ 2,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ луга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Улица Ровная │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ (дорога, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ проходящая к УР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 65/16 от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Железнодорожной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 3,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Нижнегородская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дорога, проходящая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вдоль ж/д полотна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ в поселок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│"Жигулевское море"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│до ГСК "Полина" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ далее до дачных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кооперативов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Сосенка", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Лесное" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Нижнегородская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (а/дорога от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пикета "О" до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ въезда на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ автодорогу по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улице Громовой) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ улице Бориса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Коваленко │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 5,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице Бурлацкая (в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│т.ч. дорога до б/о│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ "Озерко") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│Площадь на ул. 60 │ 0,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ лет СССР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Автодорога по │ 0,97 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│улице 60 лет СССР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 38,51 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ району: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ 72,38 │ 0,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │0,000 │ 0,0 │ 0,0 │

│ Центральному и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Комсомольскому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ районам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┤

│ Итого по │ │ │18414,95│45,93 │7461,05│ 0,00 │7461,05│16,69 │879,00│ 0,00 │879,00 │33,88 │3900,00│ 0,00│3900,00│27,53 │4582,90│ 0,00 │4582,90│ 6,14 │973,00│ 0,00 │ 973,00│ 0,00 │0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2,10 │619,00│ 0,00 │ 619,00 │

│ Программе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 11.02.2020 N 417-п/1) │

└──────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┘

Приложение N 5

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы и дорожного

хозяйства городского округа Тольятти

на 2014 - 2020 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОЛЬЯТТИ НА 2014 - 2020 ГГ." И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарскойобласти от 13.10.2020 N 3082-п/1) |

┌───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N п/п │ Наименование мероприятий │ L (S) │ Общая │ Стоимость работ по годам, тыс. руб. │

│ │ по объектам │объекта,│стоимость ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤

│ │ │ км (т. │ работ │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │

│ │ │ кв. м) │(ориенти- ├────────┬─────────┬─────────┬────────┼────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┼────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┼────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┼────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ровочная),│ L (S) │ всего, │ област- │местный │ L (S) │ всего, │ феде- │ област- │местный │ L (S) │ всего, │ феде- │ област- │местный │ L (S) │ всего, │ феде- │ област- │ местный │ L (S) │ всего, │ област- │местный │

│ │ │ │тыс. руб. │объекта,│тыс. руб.│ ной │бюджет, │объекта,│тыс. руб.│ ральный │ ной │бюджет, │объекта,│тыс. руб. │ ральный │ ной │бюджет, │объекта,│тыс. руб. │ ральный │ ной │ бюджет, │объекта,│тыс. руб.│ ной │бюджет, │

│ │ │ │ │ км (т. │ │ бюджет, │ тыс. │ км (т. │ │ бюджет, │ бюджет, │ тыс. │ км (т. │ │ бюджет, │ бюджет, │ тыс. │ км (т. │ │ бюджет, │ бюджет, │тыс. руб.│ км (т. │ │ бюджет, │ тыс. │

│ │ │ │ │ кв. м) │ │тыс. руб.│ руб. │ кв. м) │ │тыс. руб.│тыс. руб.│ руб. │ кв. м) │ │тыс. руб.│тыс. руб.│ руб. │ кв. м) │ │тыс. руб.│тыс. руб.│ │ кв. м) │ │тыс. руб.│ руб. │

│ │ │ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ │ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ │ │ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ │ │ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ │ │ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│ 1.1. │Строительство │ 2,30 │506074,93 │ 1,30 │225844,68│213423,22│12421,46│ 1,00 │280230,25│154390,79│103420,46│22419,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.1.1. │Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 18823,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 18823,00 │ 0,00 │18823,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.1.2. │Осуществление │ 0,00 │ 9079,86 │ 0,00 │ 4112,68 │ 0,00 │4112,68 │ 0,00 │ 4967,18 │ 0,00 │ 0,00 │4967,18 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.2. │Строительство │ 0,00 │ 3500,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов от ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной до ул. Громовой в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.2.1. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов от ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной до ул. Громовой в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.2.2. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лизы Чайкиной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой в Комсомольском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.2.3. │Корректировка проекта │ 0,00 │ 3500,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.3. │Строительство транспортной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязки на пересечении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводной автодороги и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе г. Тольятти в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ставропольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.3.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий, издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.3.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.3.3. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.3.4. │1 этап - выезд с ул. │ 0,56 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Офицерской на Южное шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.3.5. │2 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.4. │Строительство ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новопромышленной от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлютова до ул. Ларина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадью - 4,3 га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.4.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4,3 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.4.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.4.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.4.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.4.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.5. │Строительство автодорог в │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │микрорайоне Тимофеевка-2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.5.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.5.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.5.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.5.4. │Разработка │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.5.5. │Реализация проекта по │ 1,56 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.6. │Строительство автодорог в │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │микрорайоне "Северный" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.6.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.6.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.6.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.6.4. │Разработка ПСД, в т.ч. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │прохождение госэкспертизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.6.5. │Реализация проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.7. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дополнительной полосы для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правого поворота на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводское шоссе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южному шоссе от ул. 40 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы до пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводским шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.7.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2,5 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.7.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│1.7.2. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.7.3. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.7.4. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.8. │Строительство транспортной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязки в разных уровнях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на пересечении Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, Автозаводского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, Хрящевского шоссе и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.8.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │26 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.8.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.8.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.8.4. │Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.8.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.9. │Строительство и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской площадью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │15,8 га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.5. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Строительство и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.6. │1 этап - строительство и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.7. │2 этап - от Автозаводского│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.8. │3 этап - от ул. Ленина до │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Новозаводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.9.9. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.10. │Строительство и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкция ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до Обводного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.10.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.10.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.10.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.10.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.10.5.│1 этап - строительство ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой до Обводного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.10.6.│2 этап - реконструкция ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.11. │Строительство │ 0,00 │ 27479,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 27479,10 │ 0,00 │ 0,00 │27479,10│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта - первая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очередь: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.4.│Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 27479,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 27479,10 │ 0,00 │ 0,00 │27479,10│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта - первая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очередь" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.5.│1 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы Фрунзе от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московского проспекта до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Н-43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.6.│2 этап - строительство │ 0,83 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы Н-7 от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский, 1 очередь - от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Фрунзе до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.7.│3 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы Н-43 от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский, 1 очередь - от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.8.│4 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы H-7а от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова до улицы Фрунзе,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 очередь - от Н-8 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.11.9.│5 этап - строительство Н-8│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от Н-7 до Н-7а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.12. │Строительство местного │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проезда вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной в 8 квартале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(реконструкция ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной до проспекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина (боковой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.12.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.12.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.12.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.12.4.│Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительства местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезда автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной в 8 квартале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.12.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.13. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомагистрали Н-2 (дублер│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе) вдоль 20, 21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кварталов Автозаводского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.13.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8,2 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.13.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.13.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.13.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.13.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.14. │Строительство транспортной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязки в разных уровнях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на пересечении Хрящевского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе и Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.14.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.14.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.14.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.14.4.│Разработка ПСД, в т.ч. │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │

│ │прохождение госэкспертизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.14.5.│Реализация проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.15. │Строительство дороги по │ 0,00 │ 73796,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улице Владимира Высоцкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.15.1.│Строительство дороги по │ 0,00 │ 70953,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улице Владимира Высоцкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.15.2.│Осуществление │ 0,00 │ 2843,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │авторского надзора на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги по улице Владимира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Высоцкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.15.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.15.4 │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.15.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.16. │Строительство автодорог в │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │микрорайоне "Жигулевское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │море" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.16.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.16.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.16.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.16.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.16.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.17. │Повторная государственная │ 0,00 │ 47,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 47,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 47,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертиза проектов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектам капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.17.1.│Проведение государственной│ 0,00 │ 24,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 24,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 24,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертизы проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Реконструкция Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе от ул. Заставной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Цеховой с устройством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парковочных автостоянок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль южных проходных ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"АВТОВАЗ" - повторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассмотрение в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменения наименования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.17.2.│Проведение государственной│ 0,00 │ 11,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 11,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 11,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертизы проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова в г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти" - повторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассмотрение в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменения наименования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.17.3.│Проведение государственной│ 0,00 │ 11,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 11,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 11,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертизы проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной" - повторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассмотрение в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменения наименования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.18. │Осуществление │ 0,00 │ 49,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 49,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 49,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │присоединения к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электрическим сетям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.18.1.│Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 24,15 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 24,15 │ 0,00 │ 0,00 │ 24,15 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.19. │Техническая инвентаризация│ 0,00 │ 191,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 93,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 93,00 │ 0,00 │ 98,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 98,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы протяженностью 2354│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │м п., изготовление тех. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │паспорта, изготовление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тех. плана для внесения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменений в кадастровый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учет дороги по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы протяженностью 4217│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │м п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.19.1.│Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 92,27 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 92,27 │ 0,00 │ 0,00 │ 92,27 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1.20. │Строительство │ │378234,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 3522,00 │ 0,00 │3522,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.1.│Корректировка проекта │ 0,00 │ 3522,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 3522,00 │ 0,00 │3522,00 │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.2.│Строительство │ 0,00 │ 59404,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │национального проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Безопасные и качественные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильные дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.3.│Строительство │ 0,30 │ 58672,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти, входящей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в состав Самарско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольяттинской агломерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.4.│Строительство │ 0,00 │150679,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской, входящей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состав Самарско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольяттинской агломерации,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в рамках реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │национального проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Безопасные и качественные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильные дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.5.│Строительство │ 0,60 │ 98440,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти, входящей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в состав Самарско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольяттинской агломерации,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в рамках реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │национального проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Безопасные и качественные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильные дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.6.│Осуществление │ │ 781,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│1.20.6.│Осуществление авторского │ │ 265,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │надзора на объекте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.7.│Осуществление │ │ 2035,18 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.8.│Осуществление авторского │ │ 541,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │надзора на объекте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│1.20.9.│Нераспределенный остаток │ │ 3892,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 2,30 │998453,31 │ 1,30 │229957,36│213423,22│16534,14│ 1,00 │285387,25│154390,79│103420,46│27576,00│ 0,00 │ 27577,10 │ 0,00 │ 0,00 │27577,10│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 3522,00 │ 0,00 │3522,00 │

│ │строительства по разделу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 18939,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 18939,42 │ 0,00 │18823,00 │ 116,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│ 2.1. │Реконструкция кольцевой │ 0,69 │ 43342,56 │ 0,69 │43342,56 │40958,72 │2383,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении Южного шоссе и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Борковской. Устройство│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правоповоротных полос │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.1.1. │Осуществление │ 0,00 │ 326,92 │ 0,00 │ 326,92 │ 0,00 │ 326,92 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевой транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязки на пересечении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковской. Устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правоповоротных полос │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.2. │Реконструкция и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.2.1. │Корректировка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.2.2. │Реализация проекта: │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.3. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильных дорог по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектам: Лесопарковое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ул. Инженерная, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.3.1. │Разработка проекта │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.3.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.3.3. │Корректировка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту по Лесопарковому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ул. Инженерной, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.3.4. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.4. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Громовой от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путепровода через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федеральную железную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорогу до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Магистральной (М-5 "Урал")│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.4.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4,8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.4.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.4.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.4.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.4.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.5. │Реконструкция кольцевой │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог по ул. Громовой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.5.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3,0 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.5.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.5.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.5.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.5.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.6. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.6.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │5,9 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.6.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.6.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.6.4. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.6.5. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.6.6. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.7. │Реконструкция ул. │ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Тополиной от Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(боковой проезд) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.7.1. │Подготовка документации по│ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировке территории ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной от ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября до ул. Южное шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.7.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.7.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.7.4. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Реконструкция ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной от Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(боковой проезд)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.7.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.8. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольского шоссе от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Есенина до ул. Комзина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.8.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │16 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.8.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.8.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.8.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.8.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.9. │Реконструкция Южного шоссе│ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │с заменой кольцевых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязок на прямые участки│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.9.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │6 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.9.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.9.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.9.4. │Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.9.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.10. │Реконструкция ул. Северной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от ул. Цеховой до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Хрящевского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.10.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │48 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.10.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.10.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.10.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.10.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.11. │Реконструкция ул. Цеховой │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от ул. Северной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.11.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │7,6 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.11.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.11.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.11.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.11.5.│Реализация проекта по │ 0,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.12. │Реконструкция Хрящевского │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе от Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Северной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.12.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │11,3 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.12.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.12.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.12.4.│Разработка ПСД, в т.ч. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │прохождение госэкспертизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.12.5.│Реализация проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.13. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.13.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │19 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.13.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.13.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.13.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.13.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.14. │Реконструкция ул. Лесной │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от бул. 50 лет Октября до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.14.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S= │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8,6 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.14.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.14.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.14.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.14.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 2.15. │Реконструкция кольцевой │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы, ул. Автостроителей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Свердлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.15.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3,4 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.15.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.15.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.15.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│2.15.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 0,69 │ 44385,48 │ 0,69 │43669,48 │40958,72 │2710,76 │ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 716,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции по разделу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│ 3.1. │Проектирование │ │ 898,50 │ 0,00 │ 898,50 │ 0,00 │ 898,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Родины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советской и от автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. К. Маркса до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Голосова, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.2. │Проектирование │ │ 1613,30 │ 0,00 │ 1613,30 │ 0,00 │1613,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Л. Яшина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от автодороги по Южному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе до автодороги по ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │70 лет Октября, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.3. │Проектирование │ │ 1609,40 │ 0,00 │ 1609,40 │ 0,00 │1609,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от автодороги по ул. Мира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. инженерные изыскания,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерных изысканий и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.4. │Проектирование │ │ 1014,90 │ 0,00 │ 1014,90 │ 0,00 │1014,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Шлюзовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.5. │Проектирование │ │ 17201,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │17201,00 │ 0,00 │ 0,00 │17201,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог, в том│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе получение заключения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГАУ Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительстве" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │всего, в т.ч. по объектам:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.5.1. │ул. К. Маркса (от ул. │ │ 5220,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5220,00 │ 0,00 │ 0,00 │5220,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Лесной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.5.2. │ул. Базовая (от ул. │ │ 7704,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 7704,00 │ 0,00 │ 0,00 │7704,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.5.3. │ул. Октябрьская (от ул. │ │ 2148,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2148,00 │ 0,00 │ 0,00 │2148,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до б-ра 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.5.4. │ул. Радищева (от ул. │ │ 2129,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2129,00 │ 0,00 │ 0,00 │2129,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Октябрьской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.6. │Проектирование ремонта │ │ 13468,60 │ 0,00 │13468,60 │ 0,00 │13468,60│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.7. │Инженерные изыскания для │ │ 2342,10 │ 0,00 │ 2342,10 │ 0,00 │2342,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектирования ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.8. │Проектирование ремонта │ │ 16347,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 16347,00 │ 0,00 │ 0,00 │16347,00│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодорог, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.9. │Проектно-изыскательские │ │ 16121,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 16121,00 │ 0,00 │ 0,00 │16121,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по капитальному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонту автодорог, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.9.1. │автодорога по ул. │ │ 6110,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 6110,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 6110,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Кунеевской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.9.2. │автодорога по ул. Никонова│ │ 5562,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5562,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5562,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │(от ул. Железнодорожной до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ингельберга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.9.3. │автодорога по ул. │ │ 4449,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4449,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4449,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ингельберга (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова до пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.10. │Инженерные изыскания для │ │ 561,20 │ 0,00 │ 561,20 │ 0,00 │ 561,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.11. │Исполнение судебного │ │ 2489,07 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │решения, касающегося │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уплаты городским округом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти долга по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальному контракту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на выполнение проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изыскательских работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту: "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта - первая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очередь" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.12. │Проектирование │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изыскания, государственная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза инженерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изысканий и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.13. │Проектирование │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кунеевской, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.14. │Проектирование │ │ 15000,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │15000,00 │ 0,00 │15000,00│

│ │капитального ремонта, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.15. │Проектирование │ │ 5499,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.16. │Проектно-изыскательские │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.16.1.│Реконструкция │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Степана Разина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной (строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного бокового проезда)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 8 квартале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского района г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти Самарской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3.16.2.│Реконструкция │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной от Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строительство бокового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного проезда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.17. │Оказание услуг по │ │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проведению проверки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │достоверности определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной стоимости по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.18. │Оказание услуг по │ │ 1312,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │диагностике и оценке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эксплуатационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состояния автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог общего пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.19. │Создание геодезической │ │ 25,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │основы для выноса в натуру│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и определения границ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участка земли для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.20. │Создание геодезической │ │ 48,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │основы для выноса в натуру│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и определения границ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участка земли для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.21. │Оказание услуг по │ │ 100,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │составлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топографического плана с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │составлением перечетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ведомости деревьев для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компенсационной стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сноса зеленых насаждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при разработке проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов от ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной до ул. Громовой в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.22. │Оказание услуг по │ │ 24,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проведению проверки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │достоверности определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-изыскательских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продолжение ул. Фермерской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.23. │Оказание услуг по │ │ 120,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проведению проверки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │достоверности определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-изыскательских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Капитальный ремонт ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ж/д переезда до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской"; "Ремонт ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до ж/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переезда"; "Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт ул. Васильевской от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой до Обводного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе"; "Устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освещения вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.24. │Исполнение судебного │ 0,00 │ 16121,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │решения, вступившего в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законную силу, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнительному листу ФС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 029786596 от 10.09.2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по делу N А55-9151/2019 от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │05.06.2019 ООО "АТ" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектированию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.25. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 944,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подъездной автомобильной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги (проезда) от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартального проезда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к земельному участку с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровым номером │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │63:09:0101159:10329 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительный комплекс с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальным игровым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │залом (36 x 18 м) по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, Автозаводский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, южнее здания N 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по бульвару Кулибина, для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МБУДСДЮШОР N 8 "Союз") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.26. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 3373,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Ивана Красюка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилой застройке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │микрорайона Жигулевское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │море от ул. Казачьей до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. Молодецкой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и проезда Оренбургский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.27. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 4615,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Казачьей в жилой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройке микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жигулевское море от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ивана Красюка до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Бориса Коваленко │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.28. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 4410,07 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы на капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт магистральной улицы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой от ж/д переезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Васильевской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.29. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 4937,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы на капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт магистральной улицы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой до Обводного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.30. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 1138,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подъездной дороги к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поликлинике на 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │посещений в смену в 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартале г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.31. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 1403,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │техническому учету и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │паспортизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │значения городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.32. │Оплата по исполнительному │ 0,00 │ 17200,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │листу ООО "НИИПРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Севзапинжтехнология" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.33. │Проектно-изыскательские │ │ 1797,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы на устройство линии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наружного освещения вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 3.34. │Выполнение проектно- │ │ 7299,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │изыскательских работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту: "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продолжение ул. Фермерской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 0,00 │159033,19 │ 0,00 │21508,00 │ 0,00 │21508,00│ 0,00 │17201,00 │ 0,00 │ 0,00 │17201,00│ 0,00 │ 16347,00 │ 0,00 │ 0,00 │16347,00│ 0,00 │ 16121,00 │ 0,00 │ 0,00 │16121,00 │ 0,00 │15000,00 │ 0,00 │15000,00│

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта по разделу 3: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│ 4.1. │Капитальный ремонт Южного │ 8,00 │ 56437,21 │ 8,00 │56437,21 │27571,22 │28865,99│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе от ул. Заставной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Цеховой с устройством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парковочных автостоянок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль Южных проходных ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"АВТОВАЗ", всего, в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.1.1. │между КПП 140/2 и КПП │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │27261,31 │ 0,00 │27261,31│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │140/3; между КПП 140/3 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │КПП 140/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4.1.2. │между КПП 140/4 и КПП │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │29175,90 │27571,22 │1604,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │140/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.2. │Осуществление │ 0,00 │ 551,69 │ 0,00 │ 551,69 │ 0,00 │ 551,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт Южного шоссе от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Заставной до ул. Цеховой с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройством парковочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автостоянок вдоль Южных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проходных ОАО "АВТОВАЗ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.3. │Капитальный ремонт │ 18,92 │ 38114,81 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 18,92 │38114,81 │ 0,00 │35065,62 │3049,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Льва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Яшина от Южного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.4. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 294,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 294,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 294,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Льва Яшина от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до улицы 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.5. │Капитальный ремонт │ 15,08 │ 47659,59 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 15,08 │47659,59 │ 0,00 │43846,82 │3812,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от улицы Мира до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.6. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 368,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 368,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 368,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жилина от улицы Мира до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Баныкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.7. │Капитальный ремонт │ 16,20 │ 42435,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 16,20 │42435,60 │ 0,00 │39040,75 │3394,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Шлюзовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от улицы Железнодорожной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до улицы Никонова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.8. │Осуществление │ 0,00 │ 327,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 327,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 327,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлюзовой от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожной до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.9. │Капитальный ремонт │ 35,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Карла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса (от ул. Лесной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.10. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Карла Маркса (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.11. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Базовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(от ул. Комсомольской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.12. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.13. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до б-ра 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.14. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до б-ра 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.15. │Капитальный ремонт │ 5,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Радищева│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(от ул. Октябрьской до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.16. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Радищева (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.17. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.18. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │50 лет Октября (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.19. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.20. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автомобильной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги по ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.21. │Капитальный ремонт │ 10,45 │ 54592,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова до пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический) городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа Тольятти, в т.ч. в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рамках национального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проекта "Безопасные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │качественные автомобильные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.22. │Осуществление │ 0,00 │ 1841,79 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1841,79 │ 0,00 │ 0,00 │1841,79 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектах: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автомобильных дорог│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 4.23. │Осуществление │ 0,00 │ 1177,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова до пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический) городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 109,38 │243799,39 │ 8,00 │56988,90 │27571,22 │29417,68│ 50,20 │131041,29│ 0,00 │117953,19│13088,10│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделу 4: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│5. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│ 5.1. │Бульвар Приморский (от │ 26,13 │ 26175,97 │ 26,13 │26175,97 │24736,29 │1439,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Московского проспекта до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.2. │ул. Коммунальная (от ул. │ 62,48 │ 62186,61 │ 62,48 │62186,61 │58766,35 │3420,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Борковской до Обводного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.3. │проспект Степана Разина │ 35,30 │ 34818,56 │ 35,30 │34818,56 │32903,54 │1915,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │(от ул. Дзержинского до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Свердлова, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.4. │проспект Степана Разина в │ 3,45 │ 2706,00 │ 3,45 │ 2706,00 │ 2557,17 │ 148,83 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │районе пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинским проспектом на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участках: от световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 190 до световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 186 и от световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 180 до световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 176 нечетная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сторона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.5. │ул. Свердлова (от │ 49,30 │ 53771,93 │ 49,30 │53771,93 │50814,47 │2957,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Московского проспекта до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.6. │ул. Дзержинского (от │ 17,56 │ 19275,09 │ 17,56 │19275,09 │18214,96 │1060,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проспекта Степана Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова, включая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.7. │ул. Юбилейная от ул. │ 50,47 │ 43893,25 │ 50,47 │43893,25 │41479,12 │2414,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Свердлова до ул. Фрунзе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │включая пересечение дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.8. │ул. Дзержинского от │ 10,56 │ 8304,41 │ 10,56 │ 8304,41 │ 7847,67 │ 456,74 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Московского пр-та до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.9. │ул. Заставная (от Южного │ 19,17 │ 16907,82 │ 19,17 │16907,82 │15977,89 │ 929,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Дзержинского)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.10. │автодорога на поселок │ 5,94 │ 4640,24 │ 5,94 │ 4640,24 │ 4385,03 │ 255,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Приморский на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с Московским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспектом до пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Советской поселка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.11. │ул. Спортивная на участке │ 4,30 │ 3387,05 │ 4,30 │ 3387,05 │ 3200,76 │ 186,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от разворота в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. Ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина до здания 51/10 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Жукова нечетная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сторона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.12. │ул. Комзина от дома N 29 │ 3,22 │ 2970,84 │ 3,22 │ 2970,84 │ 2807,44 │ 163,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Комзина до дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 21 по ул. Комзина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.13. │ул. Новозаводская от │ 45,09 │ 41560,03 │ 45,09 │41560,03 │39274,23 │2285,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Тупикового проезда до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.14. │ул. Ларина (от ул. │ 43,74 │ 53546,94 │ 43,74 │53546,94 │50601,86 │2945,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.15. │ул. Ломоносова (от ул. │ 3,91 │ 4038,64 │ 3,91 │ 4038,64 │ 3816,51 │ 222,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Кирова до бульвара 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.16. │Енисейский проезд (от ул. │ 2,16 │ 2264,80 │ 2,16 │ 2264,80 │ 2140,24 │ 124,56 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Мичурина до ул. Кирова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.17. │ул. Советская (от ул. М. │ 16,65 │ 9400,77 │ 16,65 │ 9400,77 │ 8883,73 │ 517,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Горького до ул. Баныкина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.18. │ул. Родины (от ул. │ 29,88 │ 28052,88 │ 29,88 │28052,88 │26509,97 │1542,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.19. │ул. Белорусская (от ул. │ 6,99 │ 8052,04 │ 6,99 │ 8052,04 │ 7609,18 │ 442,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Баныкина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.20. │площадь Свободы │ 15,03 │ 17086,65 │ 15,03 │17086,65 │13770,72 │3315,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.21. │ул. Республиканская │ 6,26 │ 6834,75 │ 6,26 │ 6834,75 │ 6458,84 │ 375,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.22. │ул. Никонова (от нефтебазы│ 14,60 │ 14006,78 │ 14,60 │14006,78 │13236,41 │ 770,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Ингельберга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.23. │ул. Макарова (от ул. │ 7,95 │ 4892,85 │ 7,95 │ 4892,85 │ 4623,74 │ 269,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Железнодорожной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.24. │ул. Фадеева │ 3,95 │ 4987,89 │ 3,95 │ 4987,89 │ 4713,56 │ 274,33 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.25. │ул. 60 лет СССР (от ул. │ 4,47 │ 4372,87 │ 4,47 │ 4372,87 │ 4132,36 │ 240,51 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Полевой до ул. Сиреневой) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.26. │ул. Полевая (от ул. 60 лет│ 2,13 │ 2649,11 │ 2,13 │ 2649,11 │ 2503,41 │ 145,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │СССР до ул. Олимпийской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.27. │ул. Весенняя (от ул. │ 2,12 │ 1821,29 │ 2,12 │ 1821,29 │ 1721,12 │ 100,17 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Олимпийской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вавилова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.28. │ул. Сиреневая (от 60 лет │ 4,02 │ 3602,28 │ 4,02 │ 3602,28 │ 3404,15 │ 198,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │СССР до ул. Вавилова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.29. │ул. Громовой (от кольцевой│ 4,30 │ 3715,88 │ 4,30 │ 3715,88 │ 3511,51 │ 204,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова до выезда из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублера) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.30. │Автодорога по улице │ 9,07 │ 7823,61 │ 9,07 │ 7823,61 │ 7393,31 │ 430,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Бурлацкой (от переправы до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трассы М-5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.31. │Свободные средства │ 0,00 │ 28947,45 │ 0,00 │ 8385,36 │ 7924,19 │ 461,17 │ 0,00 │ 2261,85 │ 0,00 │ 2081,14 │ 180,71 │ 0,00 │ 13921,87 │ 0,00 │ 4121,68 │9800,19 │ 0,00 │ 4378,77 │ 2506,43 │ 1565,61 │ 306,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.32. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 17345,60 │ 0,00 │ 2743,00 │ 0,00 │2743,00 │ 0,00 │ 278,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 278,00 │ 0,00 │ 2341,61 │ 0,00 │ 0,00 │2341,61 │ 0,00 │ 5822,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5822,00 │ 0,00 │ 2042,00 │ 0,00 │2042,00 │

│ │подготовке экспертных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заключений по результатам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведения лабораторных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │испытаний асфальтобетонных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытий проезжей части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог и тротуаров на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектах ремонта дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.33. │бульвар Приморский (от │ 9,00 │ 17130,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 9,00 │17130,64 │ 0,00 │15760,19 │1370,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проспекта Ст. Разина до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Жукова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.34. │ул. Ворошилова (от ул. │ 16,35 │ 27379,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 16,35 │27379,20 │ 0,00 │25188,86 │2190,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Дзержинского до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.35. │Проспект Московский (от │ 21,60 │ 40741,05 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 21,60 │40741,05 │ 0,00 │37481,77 │3259,28 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Дзержинского до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова (включая КТР)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.36. │Кольцевая транспортная │ 5,06 │ 8942,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,06 │ 8942,41 │ 0,00 │ 8227,02 │ 715,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязка по ул. Л. Яшина -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │70 лет Октября - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.37. │ул. Шлютова (от ул. Лесной│ 22,00 │ 42404,14 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 22,00 │42404,14 │ 0,00 │39011,81 │3392,33 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.38. │ул. Гагарина (от ул. │ 8,07 │ 16470,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 8,07 │16470,82 │ 0,00 │15153,15 │1317,67 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Победы до ул. К. Маркса) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.39. │ул. Комсомольская (от ул. │ 16,21 │ 31368,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 16,21 │31368,34 │ 0,00 │28858,87 │2509,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Родины до ул. К. Маркса) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.40. │Автомобильная дорога через│ 52,71 │ 75190,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 52,71 │75190,12 │ 0,00 │69174,91 │6015,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Лесной массив │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Лесопарковое шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участок ул. Комзина от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Инженерной до пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с Комсомольским шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.41. │ул. Матросова (от ул. │ 31,72 │ 55562,98 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 31,72 │55562,98 │ 0,00 │51117,94 │4445,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │КТР) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.42. │Ремонт автомобильных дорог│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.43. │ул. Инженерная │ 0,10 │ 76,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,10 │ 76,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 76,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.44. │Кольцевая транспортная │ 5,20 │ 7101,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,20 │ 7101,00 │ 0,00 │ 0,00 │7101,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязка ул. Тополиная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.45. │Южное шоссе (от ул. │ 46,18 │ 71925,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 46,18 │ 71925,36 │ 0,00 │68113,32 │3812,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Полякова до ул. Тополиной)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.46. │Южное шоссе (от ул. │ 58,08 │ 92596,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 58,08 │ 92596,49 │ 0,00 │87688,88 │4907,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Тополиной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.47. │ул. Юбилейная от ул. │ 66,30 │130111,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 66,30 │130111,50 │ 0,00 │123215,59│6895,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Фрунзе до ул. Спортивной, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вкл. пересечение с б-ом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.48. │пр-т Степана Разина от │ 57,76 │108821,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 57,76 │108821,88 │ 0,00 │103054,32│5767,56 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проспекта Ленинский до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной, иск. КТР б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский - пр-т Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина, пр-т Ленинский - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-т Степана Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.49. │Кольцевая транспортная │ 4,73 │ 7508,78 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4,73 │ 7508,78 │ 0,00 │ 7110,81 │ 397,97 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязка ул. Тополиная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.50. │ул. 40 лет Победы от │ 31,08 │ 62033,58 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 31,08 │ 62033,58 │ 0,00 │58745,80 │3287,78 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Южного шоссе до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.51. │б-р 50 лет Октября (от ул.│ 52,71 │116764,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 52,71 │116764,26 │ 0,00 │110575,75│6188,51 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новозаводской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.52. │Хрящевское шоссе от │ 19,04 │ 30615,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 19,04 │ 30615,29 │ 0,00 │28992,68 │1622,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Обводного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения Южного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.53. │Хрящевское шоссе от │ 17,49 │ 28792,05 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 17,49 │ 28792,05 │ 0,00 │27266,07 │1525,98 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Обводного шоссе до г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.54. │ул. Диагональная от ул. │ 7,45 │ 14392,94 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5089,96 │ 0,00 │ 4820,19 │ 269,77 │ 7,45 │ 9302,98 │ 0,00 │ 8651,77 │ 651,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Баныкина до ул. Кунеевской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.55. │Комсомольское шоссе │ 45,43 │ 78708,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 31852,02 │ 0,00 │30163,86 │1688,16 │45,43 │ 46856,40 │ 0,00 │43576,45 │ 3279,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.56. │ул. Александра Кудашева │ 16,76 │ 33326,97 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 11644,84 │ 0,00 │11027,66 │ 617,18 │16,76 │ 21682,13 │ 0,00 │20164,38 │ 1517,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.57. │Южное шоссе от ул. │ 126,12 │223786,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 85889,20 │ 0,00 │81337,07 │4552,13 │126,12 │137897,51 │ 0,00 │128244,68│ 9652,83 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Заставной до границы г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.58. │ул. Раздольная │ 11,76 │ 10083,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 11,76 │ 10083,42 │10083,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.59. │ул. Мурысева │ 17,32 │ 13622,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 17,32 │ 13622,37 │13622,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.60. │проспект Московский │ 87,37 │ 46738,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 87,37 │ 46738,88 │46738,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.61. │ул. Ленинградская │ 5,55 │ 3981,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,55 │ 3981,68 │ 3981,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.62. │ул. Ставропольская │ 6,64 │ 6537,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 6,64 │ 6537,64 │ 6537,64 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.63. │ул. Голосова │ 21,37 │ 26910,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 21,37 │ 26910,16 │26910,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.64. │ул. Комсомольская │ 48,23 │ 32542,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 48,23 │ 32542,87 │32542,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.65. │ул. 70 лет Октября │ 31,91 │ 23171,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 31,91 │ 23171,52 │23171,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.66. │ул. Чапаева │ 21,72 │ 17062,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 21,72 │ 17062,13 │17062,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.67. │Ленинский проспект │ 38,07 │ 20283,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 38,07 │ 20283,61 │20283,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.68. │ул. 40 лет Победы │ 33,00 │ 32906,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 33,00 │ 32906,46 │32906,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.69. │ул. Патрульная │ 15,81 │ 16159,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 15,81 │ 16159,26 │16159,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.70. │Фабричный проезд от ул. │ 16,79 │ 26013,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │16,79 │ 26013,65 │24192,69 │ 0,00 │ 1820,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунальной до Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе с парковочными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадками возле │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кол-центра Сбербанка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.71. │ул. Борковская от Южного │ 66,00 │110536,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │66,00 │110536,63 │102799,07│ 0,00 │ 7737,56 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Северной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.72. │ул. Ботаническая от Южного│ 13,43 │ 27887,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │13,43 │ 27887,09 │25934,99 │ 0,00 │ 1952,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.73. │Автодорога от ул. 40 лет │ 4,07 │ 8414,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4,07 │ 8414,30 │ 7825,30 │ 0,00 │ 589,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Победы до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Здоровья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.74. │ул. Спортивная от ул. │ 52,94 │ 91089,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │52,94 │ 91089,45 │84713,19 │ 0,00 │ 6376,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Юбилейной до Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.75. │ул. Кунеевская от ул. │ 35,82 │ 68567,99 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │35,82 │ 68567,99 │63768,23 │ 0,00 │ 4799,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Баныкина до ул. Громовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.76. │ул. Лесная от ул. К. │ 10,75 │ 20559,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │10,75 │ 20559,95 │19120,75 │ 0,00 │ 1439,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Маркса до бул. 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября, включая кольцевую│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортную развязку по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бул. 50 лет Октября - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.77. │ул. Баныкина от ул. │ 55,94 │ 93996,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │55,94 │ 93996,52 │87416,76 │ 0,00 │ 6579,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Голосова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.78. │ул. Гидростроевская от ул.│ 5,98 │ 11190,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,98 │ 11190,80 │10407,44 │ 0,00 │ 783,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Мира до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Республиканской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.79. │ул. К. Маркса от ул. │ 39,00 │113668,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │39,00 │113668,04 │105711,28│ 0,00 │ 7956,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Лесной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.80. │ул. Мичурина от │ 14,31 │ 25733,81 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │14,31 │ 25733,81 │23932,44 │ 0,00 │ 1801,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.81. │ул. Толстого от ул. │ 39,16 │ 75458,67 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │39,16 │ 75458,67 │70176,56 │ 0,00 │ 5282,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Александра Кудашева до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ломоносова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.82. │ул. Комсомольская от ул. │ 17,71 │ 35135,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │17,71 │ 35135,47 │32675,99 │ 0,00 │ 2459,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Карла Маркса до ул. Победы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.83. │ул. Громовой от ул. │ 9,00 │ 19943,81 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 9,00 │ 19943,81 │18547,74 │ 0,00 │ 1396,07 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Матросова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кунеевской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.84. │ул. Матросова от ул. │ 54,50 │103382,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │54,50 │103382,32 │96145,56 │ 0,00 │ 7236,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской, включая КТР│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.85. │ул. Строителей │ 3,68 │ 7186,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 3,68 │ 7186,73 │ 6683,66 │ 0,00 │ 503,07 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.86. │ул. Окраинная от ул. │ 14,88 │ 15042,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │14,88 │ 15042,19 │ 9792,47 │ 4196,77 │ 1052,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Вокзальной до здания: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Окраинная, д. 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.87. │ул. Транспортная от │ 15,70 │ 16082,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │15,70 │ 16082,46 │10469,68 │ 4487,01 │ 1125,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Фабричного пр-да до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Полякова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.88. │ул. Васильевская от ул. │ 17,80 │ 20301,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │17,80 │ 20301,62 │13216,35 │ 5664,15 │ 1421,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ларина до КТР ул. Баныкина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Матросова - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.89. │Автодорога от │ 2,80 │ 3201,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2,80 │ 3201,80 │ 2084,37 │ 893,30 │ 224,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Яхт-клуба "Дружба" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.90. │ул. Радищева от ул. │ 4,76 │ 5447,92 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4,76 │ 5447,92 │ 3546,60 │ 1519,97 │ 381,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.91. │ул. Ленинградская от ул. │ 9,85 │ 11190,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 9,85 │ 11190,50 │ 7285,02 │ 3122,15 │ 783,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Родины до ул. Советской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.92. │ул. Садовая от ул. Чапаева│ 6,87 │ 7905,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 6,87 │ 7905,24 │ 5146,31 │ 2205,56 │ 553,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.93. │ул. Тимирязева от дома │ 7,00 │ 7301,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 7,00 │ 7301,21 │ 4753,09 │ 2037,04 │ 511,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │N 45 до дома N 119 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тимирязева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.94. │ул. Ушакова от ул. │ 2,84 │ 3257,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2,84 │ 3257,20 │ 2120,44 │ 908,76 │ 228,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до ул. Мира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.95. │ул. Бурлацкая от М-5 до │ 24,50 │ 22660,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │24,50 │ 22660,54 │14752,01 │ 6322,29 │ 1586,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │нижних Шлюзов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.96. │проезд Федоровские луга от│ 15,00 │ 18803,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │15,00 │ 18803,10 │12240,82 │ 5246,06 │ 1316,22 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Кооперативной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │границы г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.97. │ул. Раздольная от ТОФЗа до│ 26,50 │ 27486,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │26,50 │ 27486,32 │17893,59 │ 7668,68 │ 1924,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ЭПО "Поволжский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.98. │ул. Кооперативная от дома │ 14,33 │ 16221,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │14,33 │ 16221,42 │10560,14 │ 4525,78 │ 1135,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │N 1 до дома N 203 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кооперативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 5.99. │ул. Академика Вавилова от │ 8,54 │ 9702,33 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 8,54 │ 9702,33 │ 6316,22 │ 2706,95 │ 679,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Кожевенной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Весенней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.100. │ул. Космодемьянская от ул.│ 1,60 │ 1807,81 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1,60 │ 1807,81 │ 1176,88 │ 504,38 │ 126,55 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунистической до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лизы Чайкиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.101. │ул. Параллельная от ул. │ 7,00 │ 6401,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 7,00 │ 6401,36 │ 4167,29 │ 1785,98 │ 448,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Бориса Коваленко до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.102. │ул. Кольцова от переулка │ 5,00 │ 5811,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,00 │ 5811,65 │ 3783,38 │ 1621,45 │ 406,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ученический до дома N 81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.103. │ул. Краснознаменная от ул.│ 6,88 │ 8019,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 6,88 │ 8019,61 │ 5220,77 │ 2237,47 │ 561,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Учительской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Грибоедова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.104. │пер. Ученический от ул. │ 2,47 │ 3126,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2,47 │ 3126,69 │ 2035,48 │ 872,35 │ 218,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ингельберга до дома N 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Учительской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.105. │Ленинский проспект от ул. │ 68,23 │135141,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │68,23 │135141,41│128652,10│6489,31 │

│ │Юбилейной до ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.106. │бульвар Здоровья от ул. │ 14,25 │ 31049,03 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │14,25 │31049,03 │29558,99 │1490,04 │

│ │Свердлова до проспекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.107. │ул. Свердлова от проспекта│ 71,15 │146158,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │71,15 │146158,82│139155,64│7003,18 │

│ │Степана Разина до ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.108. │ул. Дзержинского (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ворошилова до ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.109. │ул. Юбилейная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Свердлова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.110. │ул. Маршала Жукова от ул. │ 26,33 │ 51332,81 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │26,33 │51332,81 │48866,29 │2466,52 │

│ │Фрунзе до Ленинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.111. │ул. Ленина от ул. Гагарина│ 46,00 │128824,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │46,00 │128824,42│122638,33│6186,09 │

│ │до ул. Толстого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.112. │ул. Максима Горького от │ 49,12 │118164,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │49,12 │118164,29│112489,85│5674,44 │

│ │ул. Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.113. │ул. Лесная от ул. Карла │ 15,11 │ 29352,67 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │15,11 │29352,67 │27941,23 │1411,44 │

│ │Маркса до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.114. │ул. Баныкина от ул. Родины│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Голосова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.115. │Ремонт автомобильных дорог│ 10,14 │ 11669,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │10,14 │11669,76 │11109,56 │ 560,20 │

│ │общего пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного значения в целях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приведения в нормативное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состояние территории, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающей к ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной в г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.116. │автодорога от Приморского │ 22,45 │ 39968,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │22,45 │39968,50 │38050,01 │1918,49 │

│ │бульвара до границы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│5.117. │ул. Тополиная от Южного │ 12,73 │ 29166,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.118. │ул. Ворошилова от │ 12,32 │ 32511,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │кольцевой развязки с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова до Ленинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.119. │Автодорога от ул. │ 11,24 │ 21394,76 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Фермерской до границы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.120. │ул. Юбилейная от ул. │ 31,53 │ 69219,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Свердлова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение ул. Свердлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.121. │Проезд Служебный от ул. │ 5,28 │ 13143,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунальной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.122. │ул. Полякова от ул. │ 5,15 │ 13127,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунальной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.123. │ул. Ленинградская от ул. │ 10,47 │ 34238,98 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │К. Маркса до ул. Голосова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.124. │ул. Баныкина от ул. │ 41,32 │ 97035,72 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Голосова до ул. Родины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.125. │ул. Индустриальная от ул. │ 14,50 │ 31568,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до здания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 1 по ул. Индустриальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.126. │Автозаводское шоссе от │ 47,63 │107056,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │бульвара 50 лет Октября до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.127. │Проезд от ул. Садовой до │ 1,76 │ 5606,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.128. │Проезд западнее │ 2,66 │ 6371,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Центральной площади рядом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │со зданием Думы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.129. │ул. Есенина от ул. │ 6,03 │ 16930,99 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Чайкиной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.130. │ул. Чайкиной от ул. │ 32,65 │ 83602,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Есенина до ул. Ярославской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.131. │ул. Ярославская от ул. │ 22,26 │ 44928,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунистической до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку с ул. Громовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.132. │Устройство линии наружного│ │ 15625,78 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковской (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной до строения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 13 по ул. Северной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.133. │Устройство линии наружного│ │ 8889,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной (на участке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Спортивной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморского бульвара) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.134. │Устройство линии наружного│ │ 2866,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина (на участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина до ул. Льва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Толстого) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.135. │Устройство линий наружного│ │ 6981,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новопромышленной (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлютова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.136. │Ликвидация заездного │ │ 948,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │кармана в районе ООТ "Дом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природы" по ул. Мира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.137. │Ликвидация парковки и │ │ 1413,51 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │устройство островка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевой транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязки ул. Матросова - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Громовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.138. │Ликвидация │ │ 363,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │несанкционированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │примыканий к автомобильной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороге по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.139. │Ликвидация места разворота│ │ 542,05 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортных средств по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 6А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.140. │Устройство островка │ │ 354,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.141. │Устройство островка │ │ 371,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморского бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.142. │Устройство островка │ │ 248,81 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского и пр-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.143. │Ликвидация заездного │ │ 177,43 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │кармана на пр-те Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.144. │Ликвидация │ │ 447,79 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │несанкционированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │примыканий в районе ТЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Карусель" и устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходной дорожки по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.145. │Устройство искусственных │ │ 630,06 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. М. Жукова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальный проезд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Спортивной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.146. │Устройство искусственных │ │ 274,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 40 лет Победы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальный проезд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Свердлова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.147. │Устройство искусственных │ │ 816,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублеру вдоль ул. Баныкина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Голосова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Родины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.148. │Устройство искусственных │ │ 221,21 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвару Королева в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.149. │Устройство искусственных │ │ 64,57 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвару Туполева в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.150. │Устройство дорожных │ │ 226,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │искусственных неровностей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Кооперативной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе домов N 81, 27-А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.151. │Устройство искусственных │ │ 302,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Железнодорожной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.152. │Устройство искусственных │ │ 1001,63 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублеру вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова от Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта до ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.153. │Устройство искусственных │ │ 737,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублеру вдоль пр. Ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина от Приморского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвара до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.154. │Устройство шумовых полос │ │ 1116,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │на Поволжском шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.155. │Устройство светофорных │ │ 2066,65 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по б-ру 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября, д. 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.156. │Устройство светофорных │ │ 495,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский, д. 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.157. │Устройство светофорных │ │ 756,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Громовой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.158. │Устройство светофорных │ │ 2093,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Заставной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе д. 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.159. │Устройство светофорных │ │ 931,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской, д. 88 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.160. │Устройство светофорных │ │ 1526,84 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Советской,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ставропольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.161. │Устройство светофорных │ │ 1533,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной, д. 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.162. │Устройство светофорных │ │ 1416,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр-ту Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина, д. 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.163. │Устройство светофорных │ │ 2197,03 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской, д. 94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.164. │Устройство светофорных │ │ 728,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр-ту Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина, д. 25. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.165. │Устройство светофорных │ │ 585,03 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Кудашева, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.166. │Устройство светофорных │ │ 840,06 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, д. 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.167. │Устройство светофорных │ │ 998,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, д. 16-а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.168. │Устройство светофорных │ │ 680,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по б-ру 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября ООТ "Автолюбитель"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.169. │Устройство светофорных │ │ 1191,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по б-ру 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября ООТ "Крупская" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.170. │Устройство светофорных │ │ 841,56 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр. Московский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "3 квартал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.171. │Устройство светофорных │ │ 1504,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей ООТ "б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Татищева" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.172. │Устройство дорожных знаков│ │ 1044,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Революционной, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с Приморским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.173. │Устройство дорожных знаков│ │ 2722,28 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по Московскому проспекту, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 26-а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.174. │Устройство дорожных знаков│ │ 4805,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.175. │Устройство дорожных знаков│ │ 1966,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Борковской, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.176. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,14 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Степана Разина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с Приморским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.177. │Устройство дорожных знаков│ │ 453,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по пр. Московский, д. 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.178. │Устройство дорожных знаков│ │ 257,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Мира, пересечение с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Карбышева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.179. │Устройство дорожных знаков│ │ 229,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Матросова, д. 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.180. │Устройство дорожных знаков│ │ 213,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. 70 лет Октября, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.181. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Механизаторов, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.182. │Устройство дорожных знаков│ │ 234,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по пр-ту Степана Разина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.183. │Устройство дорожных знаков│ │ 201,88 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Юбилейной, д. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.184. │Устройство дорожных знаков│ │ 205,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Юбилейной, д. 85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.185. │Устройство дорожных знаков│ │ 413,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Свердлова, д. 84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.186. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,14 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Революционной, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │72В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.187. │Устройство дорожных знаков│ │ 229,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Ботанической, д. 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.188. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Громовой, д. 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.189. │Устройство дорожных знаков│ │ 2668,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по Поволжскому шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нерегулируемые пешеходные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.190. │Устройство дорожных знаков│ │ 234,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Ворошилова, д. 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.191. │Устройство дорожных знаков│ │ 214,14 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по пр. Московский, д. 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.192. │Устройство дорожных знаков│ │ 234,34 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. 70 лет Октября, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.193. │Устройство дорожных знаков│ │ 2301,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │на кольцевой транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязке ул. Полякова - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Офицерская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.194. │Устройство дорожных знаков│ │ 4069,44 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, пересечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с ул. Ботанической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.195. │Устройство пешеходных │ │ 389,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, N 17-А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.196. │Устройство пешеходных │ │ 668,27 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Голосова, д. 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.197. │Устройство пешеходных │ │ 501,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной, пересечение с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморским бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.198. │Устройство пешеходных │ │ 1002,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской, пересечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с ул. Советской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.199. │Устройство пешеходных │ │ 581,41 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. Мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.200. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООО "4 квартал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.201. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы ООТ "Медгородок" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.202. │Устройство пешеходных │ │ 150,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводскому шоссе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ул. Мичурина" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.203. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. Жукова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.204. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина, д. 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.205. │Модернизация светофорных │ │ 156,92 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Карла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса, пересечение с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.206. │Модернизация светофорных │ │ 129,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с Молодежным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.207. │Модернизация светофорных │ │ 82,14 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Юбилейной,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.208. │Модернизация светофорных │ │ 61,33 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ботанической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.209. │Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Поволжском шоссе (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой опоре N 298 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │четной стороне улицы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.210. │Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесопарковом шоссе (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой опоре N 16 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │четной стороне улицы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│5.1.211│Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском шоссе (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой опоре N 122 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нечетной стороне улицы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.212. │Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороге от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фермерской до границы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(на световой опоре, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенной на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. Новая и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Строителей, в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здания по ул. Новая, 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.213. │Автодорога по ул. │ 51,80 │128435,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Автостроителей от Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе до ул. Свердлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.214. │Автодорога по улице 70 лет│ 12,87 │ 30137,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Октября между улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей и улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.215. │Автодорога по улице │ 4,96 │ 9960,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Дзержинского между улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной и бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кулибина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.216. │Автодорога по улице Фрунзе│ 34,30 │ 82102,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │между улицей Маршала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова и улицей Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.217. │Автодорога по улице │ 4,39 │ 11516,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Самарской от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Суворова до бульвара 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.218. │Автодорога по улице │ 4,39 │ 11614,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Украинской от бульвара 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чапаева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.219. │Автодорога по улице │ 1,31 │ 3659,89 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Чуковского от улицы Жилина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до улицы Карла Маркса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.220. │Автодорога по улице Победы│ 34,70 │ 92758,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │между улицей Мира и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром 50 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.221. │Автодорога по бульвару │ 6,10 │ 15243,31 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ленина между улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской и улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.222. │Автодорога по улице │ 31,52 │ 72438,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Гидротехнической от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Куйбышева до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлюзовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.223. │Автодорога по улице │ 2,05 │ 5462,19 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Полевой от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Олимпийской до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вавилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.224. │Автомобильная дорога по │ 5,60 │ 16343,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Саратовской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы до пр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новогородский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.225. │Автодорога по ул. │ 16,84 │ 38549,83 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лизы Чайкиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│5.224. │Автодорога по ул. │ 7,30 │ 17461,80 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ингельберга от пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический до д. 189 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.225. │Автодорога по ул. │ 4,79 │ 12333,26 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ново-Садовой от ул. 60 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СССР до ул. Вавилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.226. │Ремонт магистральной улицы│ 38,11 │ 60751,55 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до ж/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.227. │Осуществление │ 0,00 │ 274,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │присоединения к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электрическим сетям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.228. │Устройство островков │ │ 342,16 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.229. │Устройство островков │ │ 377,57 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности по б-ру 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября в районе д. 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.230. │Ликвидация примыканий по │ │ 1450,31 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Дзержинского в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов N 53, 53а, 76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.231. │Ликвидация примыкания по │ │ 350,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Приморскому бульвару в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 29А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.232. │Устройство островков │ │ 4902,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении с ул. Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.233. │Устройство островков │ │ 9105,22 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейная на пересечении с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспектом Ленинским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.234. │Устройство светофорного │ │ 447,18 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекта на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехнической в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.235. │Установка П-образных опор │ │ 2915,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │и дорожных знаков на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. Борковской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.236. │Устройство светофорного │ │ 206,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекта на ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы - пересечение с ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова, ул. Ворошилова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинским проспектом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(кольцевая развязка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.237. │Установка по оси проезжей │ │ 8780,18 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │части делиниаторов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском шоссе от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.238. │Устройство линий наружного│ │ 13806,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концентрации ДТП по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, ул. Ларина от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ломоносова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.239. │Устройство линий наружного│ │ 1085,48 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концентрации ДТП по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, Центральный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, ул. Васильевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(на участке от ул. Базовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.240. │Устройство линий наружного│ │ 1524,27 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концентрации ДТП по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, Центральный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, ул. Мичурина (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от Автозаводского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Интернациональной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.241. │Устройство ИДН по дублеру │ │ 1279,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │вдоль пр-та Ленинский от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 40 лет Победы до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московского пр-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.242. │Установка над проезжей │ │ 237,38 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │частью дублирующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожных знаков на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маршала Жукова, д. N 39, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Профилакторий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Прилесье" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.243. │Устройство ИДН на │ │ 1335,36 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │внутриквартальном проезде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль ул. 40 лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(от Южного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.244. │Устройство ИДН по дублеру │ │ 226,05 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Южного шоссе от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.245. │Устройство ИДН на │ │ 340,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │внутриквартальном проезде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Железнодорожная от пр.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дорофеева до ул. Шлюзовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.246. │Устройство островков │ │ 450,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении с Ленинским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспектом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.247. │Устройство островка │ │ 1767,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. Карла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса и ул. Максима │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.248. │Установка над проезжей │ │ 549,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Заставной, д. N 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Учебный центр" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.249. │Установка над проезжей │ │ 192,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по Южному шоссе, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Жигулевская долина" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.250. │Установка над проезжей │ │ 195,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на Молодежном бульваре, д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.251. │Установка над проезжей │ │ 192,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на Молодежном бульваре, д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.252. │Установка над проезжей │ │ 237,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │частью дублирующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожных знаков на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жилина в районе дома N 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(пересечение с ул. Мира) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.253. │Установка дорожных знаков │ │ 409,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │и делиниаторов на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской в районе д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.254. │Перенос транспортного │ │ 107,99 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │светофора, установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожных знаков на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова в районе домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 53, 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.255. │Установка дорожных знаков │ │ 73,06 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │на ул. К. Маркса - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Чапаева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.256. │Установка светофорного │ │ 105,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекта на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальной - пересечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с Фабричным проездом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.257. │Установка дополнительных │ │ 151,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │секций светофорного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.258. │Установка дорожных знаков │ │ 121,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │на ул. Дзержинского, 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.259. │Установка П-образных опор │ │ 1473,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │и дорожных знаков на Южном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе в районе д. N 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.260. │Установка дорожных знаков │ │ 108,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │на ул. Комсомольской - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Лесной и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ушакова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.261. │Реконструкция светофорного│ │ 1463,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекта по ул. Громовой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 49, ООТ "УТЭП" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.262. │Выполнение работ по │ │ 94,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │нанесению горизонтальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожной разметки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │термопластиком на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова в р-не домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 10 и N 11 "Б" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.263. │Ремонт пешеходных дорожек │ │ 3091,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по Приморскому бульвару от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.264. │Ремонт пешеходных дорожек │ │ 4519,03 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Фрунзе от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5.265. │Нераспределенный остаток │ │ 6101,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам ремонта │3060,84 │5235152,62│ 510,20 │508876,19│475919,73│32956,46│ 188,02 │324906,55│ 0,00 │292055,66│32850,89│ 692,11 │1049908,69│250000,00│746233,69│53675,00│ 829,16 │1274475,99│919119,00│260729,00│94628,00 │ 322,78 │693703,71│658462,00│35241,71│

│ │дорог по разделу 5: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных территорий, мест общего пользования городского округа Тольятти и других объектов: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│ 6.1. │Ремонт дворовых территорий│1222,64 │1622080,23│ 307,01 │354736,40│285562,80│69173,60│ 285,40 │325063,77│ 0,00 │246398,34│78665,43│ 263,80 │354000,80 │ 0,00 │335236,80│18764,00│71,11 │ 93549,00 │ 0,00 │87000,00 │ 6549,00 │116,97 │180403,00│171744,00│8659,00 │

│ │многоквартирных домов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 6.2. │Ремонт дворовых территорий│ 0,00 │ 22073,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │22073,23 │ 0,00 │20382,03 │1691,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │многоквартирных домов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 6.3. │Ремонт дворовых территорий│ 104,55 │170435,28 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │многоквартирных домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводскому району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 6.4. │Ремонт дворовых территорий│ 39,58 │ 67390,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │многоквартирных домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Центральному району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 6.5. │Ремонт дворовых территорий│ 26,15 │ 48267,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │многоквартирных домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольскому району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 6.6. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 4263,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 424,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 424,0 │ 0,00 │ 961,00 │ 0,00 │ 961,00 │

│ │подготовке экспертных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заключений по результатам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведения лабораторных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │испытаний асфальтобетонных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытий на объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта дворовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий многоквартирных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов и проездов к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дворовым территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 6.7. │Исполнение судебного │ 0,00 │164975,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,00 │164975,29│157056,48│7918,81 │

│ │решения, вступившего в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законную силу, касающегося│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уплаты городскими округами│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основного долга по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальному контракту N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │0842200002116000055\_259977│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от 10.05.2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам ремонта │1392,92 │2099485,39│ 307,01 │354736,40│285562,80│69173,60│ 285,40 │347137,00│ 0,00 │266780,37│80356,63│ 263,80 │354000,80 │ 0,00 │335236,80│18764,00│71,11 │ 93973,00 │ 0,00 │87000,00 │ 6973,00 │116,97 │346339,29│328800,48│17538,81│

│ │дворовых территорий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделу 6: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ МРАД│ │8780310,3 │ │1215736,4│1043435,7│172300,7│ │1106389,1│154390,8 │780209,7 │171788,6│ │1447833,6 │250000,0 │1081470,5│116363,1│ │1384570,0 │919119,0 │347729,0 │117722,0 │ │1058565,0│987262,0 │71303,0 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │Оплата принятых в 2016 │ │ 18939,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18939,42 │ │18823,00 │ 116,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────┴──────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘

┌───────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N п/п │ Наименование мероприятий │ Стоимость работ по годам, тыс. руб. │

│ │ по объектам ├───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ 2019 год │ 2020 год │

│ │ ├────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┼────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│ │ │ L (S) │ всего, │ феде- │ област- │местный │ L (S) │ всего, │ феде- │ област- │местный │

│ │ │объекта,│тыс. руб.│ ральный │ ной │бюджет, │объекта,│тыс. руб.│ральный │ ной │бюджет, │

│ │ │ км (т. │ │ бюджет, │ бюджет, │ тыс. │ км (т. │ │бюджет, │ бюджет, │ тыс. │

│ │ │ кв. м) │ │тыс. руб.│тыс. руб.│ руб. │ кв. м) │ │ тыс. │тыс. руб.│ руб. │

│ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ │ │ │ │ [<\*\*\*>](#P15420) │ │ руб. │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 28 │ 29 │ │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤

│1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│ 1.1. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.1.1. │Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.1.2. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.2. │Строительство │ 0,00 │ 3500,00 │ 0,00 │ 0,00 │3500,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов от ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной до ул. Громовой в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.2.1. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов от ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной до ул. Громовой в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.2.2. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лизы Чайкиной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой в Комсомольском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.2.3. │Корректировка проекта │ 0,00 │ 3500,00 │ 0,00 │ 0,00 │3500,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.3. │Строительство транспортной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязки на пересечении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводной автодороги и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе г. Тольятти в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ставропольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.3.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий, издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.3.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.3.3. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.3.4. │1 этап - выезд с ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Офицерской на Южное шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.3.5. │2 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.4. │Строительство ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новопромышленной от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлютова до ул. Ларина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадью - 4,3 га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.4.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4,3 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.4.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.4.3. │Формирование земельного │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.4.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.4.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.5. │Строительство автодорог в │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │микрорайоне Тимофеевка-2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.5.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.5.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.5.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.5.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.5.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.6. │Строительство автодорог в │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │микрорайоне "Северный" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.6.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.6.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.6.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.6.4. │Разработка ПСД, в т.ч. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │прохождение госэкспертизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.6.5. │Реализация проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.7. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дополнительной полосы для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правого поворота на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводское шоссе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южному шоссе от ул. 40 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы до пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводским шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.7.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2,5 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.7.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.7.2. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.7.3. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.7.4. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.8. │Строительство транспортной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязки в разных уровнях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на пересечении Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, Автозаводского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, Хрящевского шоссе и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.8.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │26 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.8.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.8.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.8.4. │Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.8.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.9. │Строительство и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской площадью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │15,8 га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.5. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Строительство и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.6. │1 этап - Строительство и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой (от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.7. │2 этап - от Автозаводского│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.8. │3 этап - от ул. Ленина до │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Новозаводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.9.9. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.10. │Строительство и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкция ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до Обводного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.10.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.10.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.10.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.10.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.10.5.│1 этап - строительство ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой до Обводного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.10.6.│2 этап - реконструкция ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.11. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта - первая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очередь: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.4.│Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта - первая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очередь" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.5.│1 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы Фрунзе от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московского проспекта до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Н-43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.6.│2 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы Н-7 от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский, 1 очередь - от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Фрунзе до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.7.│3 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы Н-43 от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский, 1 очередь - от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Фрунзе до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.8.│4 этап - строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │улицы H-7а от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова до улицы Фрунзе,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 очередь - от Н-8 до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.11.9.│5 этап - строительство Н-8│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от Н-7 до Н-7а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.12. │Строительство местного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проезда вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной в 8 квартале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(реконструкция ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной до проспекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина (боковой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезд) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.12.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.12.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.12.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.12.4.│Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительства местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проезда автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной в 8 квартале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.12.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.13. │Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомагистрали Н-2 (дублер│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе) вдоль 20, 21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кварталов Автозаводского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.13.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8,2 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.13.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.13.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.13.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.13.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.14. │Строительство транспортной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязки в разных уровнях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на пересечении Хрящевского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе и Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.14.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.14.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.14.3.│Формирование земельного │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.14.4.│Разработка ПСД, в т.ч. │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │

│ │прохождение госэкспертизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.14.5.│Реализация проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.15. │Строительство дороги по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │73796,96 │ 0,00 │67405,00 │6391,96 │

│ │улице Владимира Высоцкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.15.1.│Строительство дороги по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │70953,00 │ 0,00 │67405,00 │3548,00 │

│ │улице Владимира Высоцкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.15.2.│Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2843,96 │ 0,00 │ 0,00 │2843,96 │

│ │строительного контроля и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │авторского надзора на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги по улице Владимира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Высоцкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.15.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.15.4 │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.15.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.16. │Строительство автодорог в │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │микрорайоне "Жигулевское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │море" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.16.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.16.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.16.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.16.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.16.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.17. │Повторная государственная │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертиза проектов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектам капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.17.1.│Проведение государственной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертизы проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Реконструкция Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе от ул. Заставной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Цеховой с устройством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парковочных автостоянок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль южных проходных ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"АВТОВАЗ" - повторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассмотрение в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменения наименования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.17.2.│Проведение государственной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертизы проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова в г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти" - повторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассмотрение в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменения наименования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.17.3.│Проведение государственной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │экспертизы проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной" - повторное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рассмотрение в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменения наименования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.18. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │присоединения к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электрическим сетям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.18.1.│Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.19. │Техническая инвентаризация│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы протяженностью 2354│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │м п., изготовление тех. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │паспорта, изготовление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тех. плана для внесения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изменений в кадастровый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учет дороги по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы протяженностью 4217│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │м п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.19.1.│Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1.20. │Строительство │ 0,00 │210896,03│200000,00│ 0,00 │10896,03│ 0,90 │163816,61│60000,00│94404,27 │9412,34 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.1.│Корректировка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.2.│Строительство │ 0,00 │59404,63 │56553,21 │ 0,00 │2851,42 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │национального проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Безопасные и качественные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильные дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.3.│Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,30 │58672,85 │56267,26│ 0,00 │2405,59 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти, входящей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в состав Самарско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольяттинской агломерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.4.│Строительство │ 0,00 │150679,40│143446,79│ 0,00 │7232,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской, входящей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состав Самарско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольяттинской агломерации,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в рамках реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │национального проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Безопасные и качественные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильные дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.5.│Строительство │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,60 │98440,32 │ 0,00 │94404,27 │4036,05 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти, входящей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в состав Самарско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольяттинской агломерации,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в рамках реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │национального проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Безопасные и качественные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильные дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.6.│Осуществление │ 0,00 │ 198,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 198,00 │ 0,00 │ 583,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 583,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.6.│Осуществление авторского │ 0,00 │ 30,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 30,00 │ 0,00 │ 235,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 235,30 │

│ │надзора на объекте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.7.│Осуществление │ 0,00 │ 521,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 521,68 │ 0,00 │ 1513,50 │ 0,00 │ 0,00 │1513,50 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.8.│Осуществление авторского │ 0,00 │ 62,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 62,32 │ 0,00 │ 479,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 479,30 │

│ │надзора на объекте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1.20.9.│Нераспределенный остаток │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 3892,34 │3732,74 │ 0,00 │ 159,60 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 0,00 │214396,03│200000,00│ 0,00 │14396,03│ 0,90 │237613,57│60000,00│161809,27│15804,30│

│ │строительства по разделу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Оплата принятых в 2015 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │году обязательств: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤

│2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│ 2.1. │Реконструкция кольцевой │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении Южного шоссе и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Борковской. Устройство│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правоповоротных полос │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.1.1. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевой транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязки на пересечении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковской. Устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │правоповоротных полос │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.2. │Реконструкция и │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.2.1. │Корректировка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.2.2. │Реализация проекта: │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │"Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.3. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильных дорог по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектам: Лесопарковое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ул. Инженерная, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.3.1. │Разработка проекта │ │ 0,00 │ │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.3.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.3.3. │Корректировка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту по Лесопарковому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе, ул. Инженерной, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.3.4. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.4. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Громовой от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │путепровода через │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федеральную железную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорогу до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Магистральной (М-5 "Урал")│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.4.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4,8 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.4.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.4.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.4.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.4.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.5. │Реконструкция кольцевой │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог по ул. Громовой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.5.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3,0 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.5.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.5.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.5.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.5.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.6. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.6.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │5,9 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.6.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.6.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.6.4. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.6.5. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.6.6. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Матросова (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.7. │Реконструкция ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Тополиной от Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(боковой проезд) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.7.1. │Подготовка документации по│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировке территории ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной от ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября до ул. Южное шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.7.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.7.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.7.4. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по объекту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Реконструкция ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной от Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(боковой проезд) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.7.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.8. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольского шоссе от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Есенина до ул. Комзина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.8.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │16 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.8.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.8.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.8.4. │Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.8.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.9. │Реконструкция Южного шоссе│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │с заменой кольцевых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязок на прямые участки│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.9.1. │Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │6 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.9.2. │Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.9.3. │Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.9.4. │Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.9.5. │Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.10. │Реконструкция ул. Северной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от ул. Цеховой до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Хрящевского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.10.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │48 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.10.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.10.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.10.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.10.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.11. │Реконструкция ул. Цеховой │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от ул. Северной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.11.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │7,6 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.11.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.11.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.11.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.11.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,60 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.12. │Реконструкция Хрящевского │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе от Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Северной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.12.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │11,3 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.12.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.12.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.12.4.│Разработка ПСД, в т.ч. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │прохождение госэкспертизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.12.5.│Реализация проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.13. │Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.13.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │19 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.13.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.13.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.13.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.13.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.14. │Реконструкция ул. Лесной │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от бул. 50 лет Октября до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.14.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S= │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │8,6 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.14.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.14.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.14.4.│Корректировка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.14.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 2.15. │Реконструкция кольцевой │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы, ул. Автостроителей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Свердлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.15.1.│Разработка проекта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │планировки и межевания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(резервирование земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участков в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │красных линий (издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │постановления, регистрация│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре) (ориент. S =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3,4 га) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.15.2.│Изъятие земельных участков│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │у сторонних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │землепользователей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(издание постановления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регистрация постановления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Росреестре, заключение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соглашения, регистрация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │права собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.15.3.│Формирование земельного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │участка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.15.4.│Разработка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прохождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственной экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2.15.5.│Реализация проекта по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │реконструкции по разделу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤

│3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог │

│общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│ 3.1. │Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Родины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Советской и от автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. К. Маркса до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Голосова, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.2. │Проектирование │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ 0,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Л. Яшина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от автодороги по Южному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе до автодороги по ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │70 лет Октября, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.3. │Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от автодороги по ул. Мира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. инженерные изыскания,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерных изысканий и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.4. │Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Шлюзовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.5. │Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог, в том│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе получение заключения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГАУ Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Государственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительстве" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │всего, в т.ч. по объектам:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.5.1. │ул. К. Маркса (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Лесной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.5.2. │ул. Базовая (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.5.3. │ул. Октябрьская (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до б-ра 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.5.4. │ул. Радищева (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Октябрьской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.6. │Проектирование ремонта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.7. │Инженерные изыскания для │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектирования ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.8. │Проектирование ремонта │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодорог, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.9. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по капитальному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонту автодорог, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.9.1. │автодорога по ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Кунеевской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.9.2. │автодорога по ул. Никонова│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │(от ул. Железнодорожной до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ингельберга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.9.3. │автодорога по ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ингельберга (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова до пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.10. │Инженерные изыскания для │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.11. │Исполнение судебного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2489,07 │ 0,00 │ 0,00 │2489,07 │

│ │решения, касающегося │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уплаты городским округом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти долга по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальному контракту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на выполнение проектно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изыскательских работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту: "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улично-дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │западнее Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта - первая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очередь" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.12. │Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороги по ул. Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в т.ч. инженерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изыскания, государственная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза инженерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изысканий и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.13. │Проектирование │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кунеевской, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экспертиза проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.14. │Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │капитального ремонта, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта автодорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственная экспертиза│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.15. │Проектирование │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5499,00 │ 0,00 │ 0,00 │5499,00 │

│ │капитального ремонта, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.16. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │работы по реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти, в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.16.1.│Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Степана Разина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной (строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного бокового проезда)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в 8 квартале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского района г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти Самарской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3.16.2.│Реконструкция │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной от Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строительство бокового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного проезда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.17. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проведению проверки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │достоверности определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной стоимости по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту: Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.18. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 585,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 585,00 │ 0,00 │ 727,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 727,00 │

│ │диагностике и оценке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эксплуатационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состояния автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорог общего пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.19. │Создание геодезической │ 0,00 │ 25,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 25,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │основы для выноса в натуру│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и определения границ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участка земли для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.20. │Создание геодезической │ 0,00 │ 48,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 48,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │основы для выноса в натуру│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и определения границ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участка земли для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской от ул. Полякова│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.21. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 100,00 │ │ 0,00 │ 100,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │составлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топографического плана с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │составлением перечетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ведомости деревьев для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компенсационной стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сноса зеленых насаждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при разработке проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортно-пешеходной ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Механизаторов от ул. Лизы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чайкиной до ул. Громовой в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.22. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 24,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 24,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проведению проверки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │достоверности определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-изыскательских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продолжение ул. Фермерской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.23. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 120,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 120,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проведению проверки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │достоверности определения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметной стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектно-изыскательских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работ по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Капитальный ремонт ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ж/д переезда до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской"; "Ремонт ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до ж/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переезда"; "Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт ул. Васильевской от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Калмыцкой до Обводного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе"; "Устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освещения вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.24. │Исполнение судебного │ 0,00 │16121,00 │ 0,00 │16121,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │решения, вступившего в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законную силу, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнительному листу ФС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 029786596 от 10.09.2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по делу N А55-9151/2019 от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │05.06.2019 ООО "АТ" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектированию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерные изыскания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.25. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 944,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 944,00 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подъездной автомобильной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги (проезда) от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартального проезда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │к земельному участку с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадастровым номером │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │63:09:0101159:10329 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительный комплекс с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальным игровым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │залом (36 x 18 м) по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, Автозаводский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, южнее здания N 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по бульвару Кулибина, для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МБУДСДЮШОР N 8 "Союз") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.26. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 3373,00 │ 0,00 │ 0,00 │3373,00 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Ивана Красюка в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилой застройке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │микрорайона Жигулевское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │море от ул. Казачьей до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. Молодецкой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и проезда Оренбургский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.27. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4615,00 │ 0,00 │ 0,00 │4615,00 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Казачья в жилой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │застройке микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жигулевское море от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ивана Красюка до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Бориса Коваленко │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.28. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4410,07 │ 0,00 │ 4229,26 │ 180,81 │

│ │работы на капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт магистральной улицы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой от ж/д переезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Васильевской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.29. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4937,01 │ 0,00 │ 4734,59 │ 202,42 │

│ │работы на капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт магистральной улицы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Васильевской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой до Обводного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.30. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1138,80 │ 0,00 │ 0,00 │1138,80 │

│ │работы на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подъездной дороги к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поликлинике на 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │посещений в смену в 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартале г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.31. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1403,00 │ 0,00 │ 0,00 │1403,00 │

│ │техническому учету и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │паспортизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автомобильных дорог общего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пользования местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │значения городского округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.32. │Оплата по исполнительному │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │17200,00 │ 0,00 │ 0,00 │17200,00│

│ │листу ООО "НИИПРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Севзапинжтехнология" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.33. │Проектно-изыскательские │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1797,24 │ 0,00 │ 1723,55 │ 73,69 │

│ │работы на устройство линии│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наружного освещения вдоль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 3.34. │Выполнение проектно- │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 7299,00 │ 0,00 │ 7000,00 │ 299,00 │

│ │изыскательских работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекту: "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │магистральной улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продолжение ул. Фермерской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до Южного шоссе" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 0,00 │17024,00 │ 0,00 │16121,00 │ 903,00 │ 0,00 │55832,19 │ 0,00 │17687,40 │38144,79│

│ │проектирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитального ремонта и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта по разделу 3: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤

│4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│ 4.1. │Капитальный ремонт Южного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе от ул. Заставной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Цеховой с устройством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парковочных автостоянок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль Южных проходных ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"АВТОВАЗ", всего, в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│4.1.1. │между КПП 140/2 и КПП │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │140/3; между КПП 140/3 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │КПП 140/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│4.1.2. │между КПП 140/4 и КПП │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │140/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.2. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт Южного шоссе от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Заставной до ул. Цеховой с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройством парковочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автостоянок вдоль Южных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проходных ОАО "АВТОВАЗ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.3. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Льва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Яшина от Южного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.4. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Льва Яшина от Южного шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до улицы 70 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.5. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от улицы Мира до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.6. │Строительный контроль на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жилина от улицы Мира до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │улицы Баныкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.7. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Шлюзовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от улицы Железнодорожной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до улицы Никонова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.8. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлюзовой от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожной до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.9. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Карла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса (от ул. Лесной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.10. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Карла Маркса (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.11. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Базовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(от ул. Комсомольской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.12. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.13. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до б-ра 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.14. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до б-ра 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.15. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. Радищева│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(от ул. Октябрьской до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.16. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Радищева (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.17. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автодороги по ул. 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.18. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │50 лет Октября (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.19. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │автомобильной дороги по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.20. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автомобильной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги по ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.21. │Капитальный ремонт │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 10,45 │54592,00 │ 0,00 │52353,00 │2239,00 │

│ │автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова до пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический) городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа Тольятти, в т.ч. в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рамках национального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проекта "Безопасные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │качественные автомобильные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороги" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.22. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектах: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автомобильных дорог│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 4.23. │Осуществление │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1177,20 │ 0,00 │ 0,00 │1177,20 │

│ │строительного контроля на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекте: Капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонт автодороги по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ингельберга (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова до пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический) городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 10,45 │55769,20 │ 0,00 │52353,00 │3416,20 │

│ │капитального ремонта по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделу 4: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤

│5. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│ 5.1. │Бульвар Приморский (от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Московского проспекта до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.2. │ул. Коммунальная (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Борковской до Обводного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.3. │проспект Степана Разина │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │(от ул. Дзержинского до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Свердлова, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.4. │проспект Степана Разина в │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │районе пересечения с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинским проспектом на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участках: от световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 190 до световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 186 и от световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 180 до световой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │опоры N 176 нечетная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сторона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.5. │ул. Свердлова (от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Московского проспекта до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.6. │ул. Дзержинского (от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проспекта Степана Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ворошилова, включая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения автодорог) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.7. │ул. Юбилейная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Свердлова до ул. Фрунзе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │включая пересечение дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.8. │ул. Дзержинского от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Московского пр-та до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.9. │ул. Заставная (от Южного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Дзержинского)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.10. │автодорога на поселок │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Приморский на участке от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с Московским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспектом до пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Советской поселка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.11. │ул. Спортивная на участке │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │от разворота в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. Ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина до здания 51/10 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Жукова нечетная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сторона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.12. │ул. Комзина от дома N 29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Комзина до дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 21 по ул. Комзина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.13. │ул. Новозаводская от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Тупикового проезда до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.14. │ул. Ларина (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Базовой) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.15. │ул. Ломоносова (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Кирова до бульвара 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.16. │Енисейский проезд (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Мичурина до ул. Кирова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.17. │ул. Советская (от ул. М. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Горького до ул. Баныкина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.18. │ул. Родины (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комзина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.19. │ул. Белорусская (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Баныкина до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.20. │площадь Свободы │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.21. │ул. Республиканская │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.22. │ул. Никонова (от нефтебазы│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Ингельберга) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.23. │ул. Макарова (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Железнодорожной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Никонова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.24. │ул. Фадеева │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.25. │ул. 60 лет СССР (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Полевой до ул. Сиреневой) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.26. │ул. Полевая (от ул. 60 лет│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │СССР до ул. Олимпийской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.27. │ул. Весенняя (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Олимпийской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вавилова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.28. │ул. Сиреневая (от 60 лет │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │СССР до ул. Вавилова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.29. │ул. Громовой (от кольцевой│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортной развязки ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова до выезда из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублера) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.30. │Автодорога по улице │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Бурлацкой (от переправы до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трассы М-5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.31. │Свободные средства │ 0,00 │ 0,40 │ 0,00 │ 0,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.32. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 2695,69 │ 0,00 │ 0,00 │2695,69 │ 0,00 │ 1423,30 │ 0,00 │ 0,00 │1423,30 │

│ │подготовке экспертных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заключений по результатам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведения лабораторных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │испытаний асфальтобетонных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытий проезжей части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодорог и тротуаров на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектах ремонта дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.33. │бульвар Приморский (от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проспекта Ст. Разина до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Жукова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.34. │ул. Ворошилова (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Дзержинского до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Офицерской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.35. │Проспект Московский (от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Дзержинского до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова (включая КТР)) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.36. │Кольцевая транспортная │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязка по ул. Л. Яшина -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │70 лет Октября - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.37. │ул. Шлютова (от ул. Лесной│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Новозаводской) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.38. │ул. Гагарина (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Победы до ул. К. Маркса) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.39. │ул. Комсомольская (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Родины до ул. К. Маркса) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.40. │Автомобильная дорога через│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Лесной массив │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Лесопарковое шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участок ул. Комзина от ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Инженерной до пересечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с Комсомольским шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.41. │ул. Матросова (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │КТР) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.42. │Ремонт автомобильных дорог│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.43. │ул. Инженерная │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.44. │Кольцевая транспортная │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязка ул. Тополиная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.45. │Южное шоссе (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Полякова до ул. Тополиной)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.46. │Южное шоссе (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Тополиной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.47. │ул. Юбилейная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Фрунзе до ул. Спортивной, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вкл. пересечение с б-ом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.48. │пр-т Степана Разина от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │проспекта Ленинский до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной, иск. КТР б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский - пр-т Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина, пр-т Ленинский - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-т Степана Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.49. │Кольцевая транспортная │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │развязка ул. Тополиная - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Дзержинского - ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.50. │ул. 40 лет Победы от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Южного шоссе до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.51. │б-р 50 лет Октября (от ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новозаводской до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.52. │Хрящевское шоссе от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Обводного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения Южного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводского шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.53. │Хрящевское шоссе от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Обводного шоссе до г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.54. │ул. Диагональная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Баныкина до ул. Кунеевской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.55. │Комсомольское шоссе │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.56. │ул. Александра Кудашева │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.57. │Южное шоссе от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Заставной до границы г.о. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.58. │ул. Раздольная │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.59. │ул. Мурысева │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.60. │проспект Московский │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.61. │ул. Ленинградская │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.62. │ул. Ставропольская │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.63. │ул. Голосова │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.64. │ул. Комсомольская │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.65. │ул. 70 лет Октября │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.66. │ул. Чапаева │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.67. │Ленинский проспект │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.68. │ул. 40 лет Победы │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.69. │ул. Патрульная │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.70. │Фабричный проезд от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунальная до Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе с парковочными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площадками возле │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кол-центра Сбербанка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.71. │ул. Борковская от Южного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Северной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.72. │ул. Ботаническая от Южного│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. Коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.73. │Автодорога от ул. 40 лет │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Победы до бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Здоровья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.74. │ул. Спортивная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Юбилейной до Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.75. │ул. Кунеевская от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Баныкина до ул. Громовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.76. │ул. Лесная от ул. К. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Маркса до бул. 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября, включая кольцевую│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортную развязку по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бул. 50 лет Октября - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.77. │ул. Баныкина от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Голосова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.78. │ул. Гидростроевская от ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Мира до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Республиканской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.79. │ул. К. Маркса от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Лесной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.80. │ул. Мичурина от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Автозаводского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ленина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.81. │ул. Толстого от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Александра Кудашева до ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ломоносова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.82. │ул. Комсомольская от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Карла Маркса до ул. Победы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.83. │ул. Громовой от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Матросова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кунеевской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.84. │ул. Матросова от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Громовой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской, включая КТР│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Баныкина - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.85. │ул. Строителей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.86. │ул. Окраинная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Вокзальной до здания: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Окраинная, д. 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.87. │ул. Транспортная от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Фабричного пр-да до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Полякова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.88. │ул. Васильевская от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ларина до КТР ул. Баныкина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Матросова - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.89. │Автодорога от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольского шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Яхт-клуба "Дружба" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.90. │ул. Радищева от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.91. │ул. Ленинградская от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Родины до ул. Советской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.92. │ул. Садовая от ул. Чапаева│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Пушкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.93. │ул. Тимирязева от дома │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │N 45 до дома N 119 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тимирязева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.94. │ул. Ушакова от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до ул. Мира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.95. │ул. Бурлацкая от М-5 до │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │нижних Шлюзов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.96. │проезд Федоровские луга от│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Кооперативной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │границы г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.97. │ул. Раздольная от ТОФЗа до│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ЭПО "Поволжский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.98. │ул. Кооперативная от дома │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │N 1 до дома N 203 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кооперативной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 5.99. │ул. Академика Вавилова от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Кожевенной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Весенней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.100. │ул. Космодемьянской от ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунистической до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лизы Чайкиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.101. │ул. Параллельная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Бориса Коваленко до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Обводного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.102. │ул. Кольцова от переулка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ученический до дома N 81 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Кольцова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.103. │ул. Краснознаменная от ул.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Учительской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Грибоедова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.104. │пер. Ученический от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ингельберга до дома N 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Учительской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.105. │Ленинский проспект от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Юбилейной до ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.106. │бульвар Здоровья от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Свердлова до проспекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.107. │ул. Свердлова от проспекта│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Степана Разина до ул. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.108. │ул. Дзержинского (от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Ворошилова до ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.109. │ул. Юбилейная от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Свердлова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.110. │ул. Маршала Жукова от ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Фрунзе до Ленинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.111. │ул. Ленина от ул. Гагарина│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Толстого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.112. │ул. Максима Горького от │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Новозаводской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.113. │ул. Лесная от ул. Карла │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Маркса до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.114. │ул. Баныкина от ул. Родины│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │до ул. Голосова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.115. │Ремонт автомобильных дорог│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │общего пользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного значения в целях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приведения в нормативное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │состояние территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прилегающей к ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционная в г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.116. │автодорога от Приморского │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │бульвара до границы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤

│в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│5.117. │ул. Тополиная от Южного │ 12,73 │29166,96 │ 0,00 │27766,95 │1400,01 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │шоссе до ул. 70 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.118. │ул. Ворошилова от │ 12,32 │32511,82 │ 0,00 │30951,25 │1560,57 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │кольцевой развязки с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова до Ленинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.119. │Автодорога от ул. │ 11,24 │21394,76 │ 0,00 │20367,81 │1026,95 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Фермерской до границы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.120. │ул. Юбилейная от ул. │ 31,53 │69219,11 │ 0,00 │65896,59 │3322,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Свердлова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение ул. Свердлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.121. │Проезд Служебный от ул. │ 5,28 │13143,01 │ 0,00 │12512,15 │ 630,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунальной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.122. │ул. Полякова от ул. │ 5,15 │13127,46 │ 0,00 │12497,34 │ 630,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунальной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.123. │ул. Ленинградская от ул. │ 10,47 │34238,98 │ 0,00 │32595,51 │1643,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │К. Маркса до ул. Голосова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.124. │ул. Баныкина от ул. │ 41,32 │97035,72 │ 0,00 │92378,01 │4657,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Голосова до ул. Родины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.125. │ул. Индустриальная от ул. │ 14,50 │31568,13 │ 0,00 │30052,86 │1515,27 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Комсомольской до здания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 1 по ул. Индустриальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.126. │Автозаводское шоссе от │ 47,63 │107056,85│ 0,00 │101918,12│5138,73 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │бульвара 50 лет Октября до│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.127. │Проезд от ул. Садовой до │ 1,76 │ 5606,34 │ 0,00 │ 5337,24 │ 269,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.128. │Проезд западнее │ 2,66 │ 6371,21 │ 0,00 │ 6065,39 │ 305,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Центральной площади рядом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │со зданием Думы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.129. │ул. Есенина от ул. │ 6,03 │16930,99 │ 0,00 │16118,30 │ 812,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Чайкиной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.130. │ул. Чайкиной от ул. │ 32,65 │83602,68 │ 0,00 │79589,75 │4012,93 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Есенина до ул. Ярославской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.131. │ул. Ярославская от ул. │ 22,26 │44928,52 │ 0,00 │42771,95 │2156,57 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │Коммунистической до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Громовой, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевую транспортную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязку с ул. Громовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.132. │Устройство линии наружного│ │15625,78 │ 0,00 │14875,74 │ 750,04 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Борковская (от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной до строения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 13 по ул. Северной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.133. │Устройство линии наружного│ │ 8889,69 │ 0,00 │ 8462,98 │ 426,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной (на участке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Спортивной до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморского бульвара) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.134. │Устройство линии наружного│ │ 2866,45 │ 0,00 │ 2728,86 │ 137,59 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленина (на участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина до ул. Льва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Толстого) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.135. │Устройство линий наружного│ │ 6981,48 │ 0,00 │ 6646,37 │ 335,11 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │электроосвещения по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новопромышленной (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлютова) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.136. │Ликвидация заездного │ │ 948,37 │ 0,00 │ 902,85 │ 45,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │кармана в районе ООТ "Дом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природы" по ул. Мира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.137. │Ликвидация парковки и │ │ 1413,51 │ 0,00 │ 1345,66 │ 67,85 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │устройство островка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кольцевой транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязки ул. Матросова - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Громовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.138. │Ликвидация │ │ 363,93 │ 0,00 │ 346,46 │ 17,47 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │несанкционированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │примыканий к автомобильной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дороге по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.139. │Ликвидация места разворота│ │ 542,05 │ 0,00 │ 516,03 │ 26,02 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │транспортных средств по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Юбилейной в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 6А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.140. │Устройство островка │ │ 354,85 │ 0,00 │ 337,82 │ 17,03 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и ул. Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.141. │Устройство островка │ │ 371,32 │ │ 353,50 │ 17,82 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморского бульвара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.142. │Устройство островка │ │ 248,81 │ │ 236,87 │ 11,94 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского и пр-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.143. │Ликвидация заездного │ │ 177,43 │ │ 168,91 │ 8,52 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │кармана на пр-те Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.144. │Ликвидация │ │ 447,79 │ 0,00 │ 426,30 │ 21,49 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │несанкционированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │примыканий в районе ТЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Карусель" и устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пешеходной дорожки по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского в районе дома│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.145. │Устройство искусственных │ │ 630,06 │ 0,00 │ 599,82 │ 30,24 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. М. Жукова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальный проезд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Спортивной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.146. │Устройство искусственных │ │ 274,95 │ 0,00 │ 261,75 │ 13,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 40 лет Победы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внутриквартальный проезд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Свердлова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.147. │Устройство искусственных │ │ 816,32 │ 0,00 │ 777,14 │ 39,18 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублеру вдоль ул. Баныкина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ул. Голосова до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Родины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.148. │Устройство искусственных │ │ 221,21 │ 0,00 │ 210,59 │ 10,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвару Королева в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.149. │Устройство искусственных │ │ 64,57 │ 0,00 │ 61,47 │ 3,10 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвару Туполева в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.150. │Устройство дорожных │ │ 226,30 │ 0,00 │ 215,44 │ 10,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │искусственных неровностей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Кооперативной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе домов N 81, 27-А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.151. │Устройство искусственных │ │ 302,87 │ 0,00 │ 288,33 │ 14,54 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Железнодорожной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.152. │Устройство искусственных │ │ 1001,63 │ 0,00 │ 953,55 │ 48,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублеру вдоль ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Свердлова от Московского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспекта до ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.153. │Устройство искусственных │ │ 737,23 │ 0,00 │ 701,84 │ 35,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │дорожных неровностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дублеру вдоль пр. Ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина от Приморского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульвара до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.154. │Устройство шумовых полос │ │ 1116,91 │ 0,00 │ 1063,30 │ 53,61 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │на Поволжском шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.155. │Устройство светофорных │ │ 2066,65 │ 0,00 │ 1967,45 │ 99,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по б-ру 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября, д. 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.156. │Устройство светофорных │ │ 495,30 │ 0,00 │ 471,53 │ 23,77 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинский, д. 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.157. │Устройство светофорных │ │ 756,29 │ 0,00 │ 719,99 │ 36,30 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Громовой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.158. │Устройство светофорных │ │ 2093,71 │ 0,00 │ 1993,21 │ 100,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Заставной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе д. 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.159. │Устройство светофорных │ │ 931,46 │ 0,00 │ 886,75 │ 44,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской, д. 88 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.160. │Устройство светофорных │ │ 1526,84 │ 0,00 │ 1453,55 │ 73,29 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Советской,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ставропольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.161. │Устройство светофорных │ │ 1533,82 │ 0,00 │ 1460,20 │ 73,62 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной, д. 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.162. │Устройство светофорных │ │ 1416,29 │ 0,00 │ 1348,31 │ 67,98 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр-ту Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина, д. 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.163. │Устройство светофорных │ │ 2197,03 │ 0,00 │ 2091,57 │ 105,46 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской, д. 94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.164. │Устройство светофорных │ │ 728,29 │ 0,00 │ 693,33 │ 34,96 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр-ту Степана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Разина, д. 25. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.165. │Устройство светофорных │ │ 585,03 │ 0,00 │ 556,95 │ 28,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Кудашева, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.166. │Устройство светофорных │ │ 840,06 │ 0,00 │ 799,74 │ 40,32 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, д. 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.167. │Устройство светофорных │ │ 998,39 │ 0,00 │ 950,47 │ 47,92 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, д. 16-а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.168. │Устройство светофорных │ │ 680,88 │ 0,00 │ 648,20 │ 32,68 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по б-ру 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября ООТ "Автолюбитель"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.169. │Устройство светофорных │ │ 1191,10 │ 0,00 │ 1133,93 │ 57,17 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по б-ру 50 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октября ООТ "Крупская" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.170. │Устройство светофорных │ │ 841,56 │ 0,00 │ 801,17 │ 40,39 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по пр. Московский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "3 квартал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.171. │Устройство светофорных │ │ 1504,71 │ 0,00 │ 1432,48 │ 72,23 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей ООТ "б-р │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Татищева" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.172. │Устройство дорожных знаков│ │ 1044,40 │ 0,00 │ 994,27 │ 50,13 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Революционной, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с Приморским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.173. │Устройство дорожных знаков│ │ 2722,28 │ 0,00 │ 2591,61 │ 130,67 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по Московскому проспекту, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 26-а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.174. │Устройство дорожных знаков│ │ 4805,36 │ 0,00 │ 4574,70 │ 230,66 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Юбилейной, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.175. │Устройство дорожных знаков│ │ 1966,73 │ 0,00 │ 1872,33 │ 94,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Борковской, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вокзальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.176. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,14 │ 0,00 │ 193,39 │ 9,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Степана Разина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с Приморским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.177. │Устройство дорожных знаков│ │ 453,11 │ 0,00 │ 431,36 │ 21,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по пр. Московский, д. 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.178. │Устройство дорожных знаков│ │ 257,24 │ 0,00 │ 244,89 │ 12,35 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Мира, пересечение с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Карбышева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.179. │Устройство дорожных знаков│ │ 229,19 │ 0,00 │ 218,19 │ 11,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Матросова, д. 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.180. │Устройство дорожных знаков│ │ 213,02 │ 0,00 │ 202,80 │ 10,22 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. 70 лет Октября, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.181. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,13 │ 0,00 │ 193,38 │ 9,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Механизаторов, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.182. │Устройство дорожных знаков│ │ 234,35 │ 0,00 │ 223,10 │ 11,25 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по пр-ту Степана Разина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.183. │Устройство дорожных знаков│ │ 201,88 │ 0,00 │ 192,19 │ 9,69 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Юбилейной, д. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.184. │Устройство дорожных знаков│ │ 205,71 │ 0,00 │ 195,84 │ 9,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Юбилейной, д. 85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.185. │Устройство дорожных знаков│ │ 413,91 │ 0,00 │ 394,04 │ 19,87 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Свердлова, д. 84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.186. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,14 │ 0,00 │ 193,39 │ 9,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Революционной, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │72В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.187. │Устройство дорожных знаков│ │ 229,20 │ 0,00 │ 218,20 │ 11,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Ботанической, д. 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.188. │Устройство дорожных знаков│ │ 203,13 │ 0,00 │ 193,38 │ 9,75 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Громовой, д. 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.189. │Устройство дорожных знаков│ │ 2668,52 │ 0,00 │ 2540,43 │ 128,09 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по Поволжскому шоссе, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нерегулируемые пешеходные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.190. │Устройство дорожных знаков│ │ 234,34 │ 0,00 │ 223,09 │ 11,25 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. Ворошилова, д. 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.191. │Устройство дорожных знаков│ │ 214,14 │ 0,00 │ 203,86 │ 10,28 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по пр. Московский, д. 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.192. │Устройство дорожных знаков│ │ 234,34 │ 0,00 │ 223,09 │ 11,25 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. 70 лет Октября, д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.193. │Устройство дорожных знаков│ │ 2301,04 │ 0,00 │ 2190,59 │ 110,45 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │на кольцевой транспортной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │развязке ул. Полякова - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Офицерская - ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.194. │Устройство дорожных знаков│ │ 4069,44 │ 0,00 │ 3874,11 │ 195,33 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, пересечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с ул. Ботанической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.195. │Устройство пешеходных │ │ 389,82 │ 0,00 │ 371,11 │ 18,71 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского, N 17-А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.196. │Устройство пешеходных │ │ 668,27 │ 0,00 │ 636,19 │ 32,08 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Голосова, д. 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.197. │Устройство пешеходных │ │ 501,20 │ 0,00 │ 477,14 │ 24,06 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной, пересечение с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморским бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.198. │Устройство пешеходных │ │ 1002,41 │ 0,00 │ 954,29 │ 48,12 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской, пересечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с ул. Советской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.199. │Устройство пешеходных │ │ 581,41 │ 0,00 │ 553,50 │ 27,91 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. Мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.200. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 265,08 │ 13,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООО "4 квартал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.201. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 265,08 │ 13,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы ООТ "Медгородок" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.202. │Устройство пешеходных │ │ 150,36 │ 0,00 │ 143,14 │ 7,22 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводскому шоссе ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"ул. Мичурина" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.203. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 265,08 │ 13,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по ул. Жукова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.204. │Устройство пешеходных │ │ 278,45 │ 0,00 │ 265,08 │ 13,37 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │ограждений по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина, д. 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.205. │Модернизация светофорных │ │ 156,92 │ 0,00 │ 149,39 │ 7,53 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Карла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса, пересечение с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.206. │Модернизация светофорных │ │ 129,08 │ 0,00 │ 122,88 │ 6,20 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Ленина, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с Молодежным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.207. │Модернизация светофорных │ │ 82,14 │ 0,00 │ 78,20 │ 3,94 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. Юбилейной,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.208. │Модернизация светофорных │ │ 61,33 │ 0,00 │ 58,39 │ 2,94 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │объектов по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дзержинского в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения с ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ботаническая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.209. │Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 175,80 │ 8,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Поволжском шоссе (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой опоре N 298 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │четной стороне улицы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.210. │Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 175,80 │ 8,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесопарковом шоссе (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой опоре N 16 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │четной стороне улицы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.1.211│Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 175,80 │ 8,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольском шоссе (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │световой опоре N 122 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нечетной стороне улицы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.212. │Устройство имитаторов │ │ 184,66 │ 0,00 │ 175,80 │ 8,86 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │измерителей скорости на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автодороге от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Фермерской до границы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(на световой опоре, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расположенной на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. Новой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Строителей, в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здания по ул. Новая, 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.213. │Автодорога по ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 51,80 │128435,70│ 0,00 │123169,84│5265,86 │

│ │Автостроителей от Южного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе до ул. Свердлова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.214. │Автодорога по улице 70 лет│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 12,87 │30137,09 │ 0,00 │28901,47 │1235,62 │

│ │Октября между улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей и улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ворошилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.215. │Автодорога по улице │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4,96 │ 9960,29 │ 0,00 │ 9551,92 │ 408,37 │

│ │Дзержинского между улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной и бульваром │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кулибина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.216. │Автодорога по улице Фрунзе│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 34,30 │82102,85 │ 0,00 │78736,63 │3366,22 │

│ │между улицей Маршала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова и улицей Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.217. │Автодорога по улице │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4,39 │11516,19 │ 0,00 │11044,03 │ 472,16 │

│ │Самарской от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Суворова до бульвара 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.218. │Автодорога по улице │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4,39 │11614,80 │ 0,00 │11138,59 │ 476,21 │

│ │Украинской от бульвара 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чапаева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.219. │Автодорога по улице │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1,31 │ 3659,89 │ 0,00 │ 3509,83 │ 150,06 │

│ │Чуковского от улицы Жилина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до улицы Карла Маркса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.220. │Автодорога по улице Победы│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 34,70 │92758,82 │ 0,00 │88955,71 │3803,11 │

│ │между улицей Мира и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бульваром 50 лет Октября │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.221. │Автодорога по бульвару │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 6,10 │15243,31 │ 0,00 │14618,33 │ 624,98 │

│ │Ленина между улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской и улицей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Баныкина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.222. │Автодорога по улице │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 31,52 │72438,16 │ 0,00 │69468,20 │2969,96 │

│ │Гидротехнической от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Куйбышева до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Шлюзовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.223. │Автодорога по улице │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2,05 │ 5462,19 │ 0,00 │ 5238,24 │ 223,95 │

│ │Полевой от улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Олимпийской до улицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Вавилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.224. │Автомобильная дорога по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5,60 │16343,85 │ 0,00 │15673,75 │ 670,10 │

│ │ул. Саратовской от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы до пр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новогородский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.225. │Автодорога по ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 16,84 │38549,83 │ 0,00 │36969,29 │1580,54 │

│ │Механизаторов от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунистической до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лизы Чайкиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.224. │Автодорога по ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 7,30 │17461,80 │ 0,00 │16745,87 │ 715,93 │

│ │Ингельберга от пер. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ученический до д. 189 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ингельберга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.225. │Автодорога по ул. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4,79 │12333,26 │ 0,00 │11827,60 │ 505,66 │

│ │Ново-Садовой от ул. 60 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │СССР до ул. Вавилова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.226. │Ремонт магистральной улицы│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 38,11 │60751,55 │ 0,00 │58260,74 │2490,81 │

│ │общегородского значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулируемого движения ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Калмыцкой до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской до ж/д │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │переезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.227. │Осуществление │ 0,00 │ 274,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 274,00 │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │присоединения к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электрическим сетям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светофорных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.228. │Устройство островков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 342,16 │ 0,00 │ 328,13 │ 14,03 │

│ │безопасности в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечения ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольской и ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.229. │Устройство островков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 377,57 │ 0,00 │ 362,09 │ 15,48 │

│ │безопасности по б-ру 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лет Октября в районе д. 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.230. │Ликвидация примыканий по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1450,31 │ 0,00 │ 1390,85 │ 59,46 │

│ │ул. Дзержинского в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов N 53, 53а, 76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.231. │Ликвидация примыкания по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 350,62 │ 0,00 │ 336,24 │ 14,38 │

│ │Приморскому бульвару в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе дома N 29А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.232. │Устройство островков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 4902,01 │ 0,00 │ 4701,03 │ 200,98 │

│ │безопасности по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении с ул. Фрунзе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.233. │Устройство островков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 9105,22 │ 0,00 │ 8731,91 │ 373,31 │

│ │безопасности по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной на пересечении с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспектом Ленинским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.234. │Устройство светофорного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 447,18 │ 0,00 │ 428,85 │ 18,33 │

│ │объекта на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Гидротехнической в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дома N 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.235. │Установка П-образных опор │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 2915,62 │ 0,00 │ 2796,08 │ 119,54 │

│ │и дорожных знаков на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. Борковская│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ул. Коммунальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.236. │Устройство светофорного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 206,93 │ 0,00 │ 198,45 │ 8,48 │

│ │объекта на ул. 40 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы - пересечение с ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жукова, ул. Ворошилова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинским проспектом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(кольцевая развязка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.237. │Установка по оси проезжей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 8780,18 │ 0,00 │ 8420,19 │ 359,99 │

│ │части делиниаторов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводском шоссе от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Южного шоссе до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мичурина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.238. │Устройство линий наружного│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │13806,30 │ 0,00 │13240,24 │ 566,06 │

│ │электроосвещения мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концентрации ДТП по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, ул. Ларина от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Васильевской до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ломоносова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.239. │Устройство линий наружного│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1085,48 │ 0,00 │ 1040,98 │ 44,50 │

│ │электроосвещения мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концентрации ДТП по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, Центральный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, ул. Васильевская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(на участке от ул. Базовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │до ул. Ларина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.240. │Устройство линий наружного│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1524,27 │ 0,00 │ 1461,77 │ 62,50 │

│ │электроосвещения мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │концентрации ДТП по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская область,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Тольятти, Центральный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, ул. Мичурина (на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участке от Автозаводского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Интернациональной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.241. │Устройство ИДН по дублеру │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1279,77 │ 0,00 │ 1227,30 │ 52,47 │

│ │вдоль пр-та Ленинский от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. 40 лет Победы до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Московского пр-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.242. │Установка над проезжей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 237,38 │ 0,00 │ 227,65 │ 9,73 │

│ │частью дублирующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожных знаков на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маршала Жукова, д. N 39, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Профилакторий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Прилесье" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.243. │Устройство ИДН на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1335,36 │ 0,00 │ 1280,61 │ 54,75 │

│ │внутриквартальном проезде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вдоль ул. 40 лет Победы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(от Южного шоссе до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.244. │Устройство ИДН по дублеру │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 226,05 │ 0,00 │ 216,78 │ 9,27 │

│ │Южного шоссе от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автостроителей до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тополиной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.245. │Устройство ИДН на │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 340,60 │ 0,00 │ 326,64 │ 13,96 │

│ │внутриквартальном проезде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Железнодорожной от пр.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дорофеева до ул. Шлюзовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.246. │Устройство островков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 450,96 │ 0,00 │ 432,47 │ 18,49 │

│ │безопасности по пр-ту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Степана Разина на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении с Ленинским │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проспектом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.247. │Устройство островка │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1767,60 │ 0,00 │ 1695,13 │ 72,47 │

│ │безопасности на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечении ул. Карла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Маркса и ул. Максима │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Горького │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.248. │Установка над проезжей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 549,04 │ 0,00 │ 526,53 │ 22,51 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на ул. Заставной, д. N 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ООТ "Учебный центр" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.249. │Установка над проезжей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 192,61 │ 0,00 │ 184,71 │ 7,90 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по Южному шоссе, ООТ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Жигулевская долина" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.250. │Установка над проезжей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 195,75 │ 0,00 │ 187,72 │ 8,03 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на Молодежном бульваре, д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.251. │Установка над проезжей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 192,60 │ 0,00 │ 184,70 │ 7,90 │

│ │частью дублирующих знаков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на Молодежном бульваре, д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.252. │Установка над проезжей │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 237,42 │ 0,00 │ 227,69 │ 9,73 │

│ │частью дублирующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожных знаков на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жилина в районе дома N 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(пересечение с ул. Мира) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.253. │Установка дорожных знаков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 409,85 │ 0,00 │ 393,05 │ 16,80 │

│ │и делиниаторов на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новозаводской в районе д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.254. │Перенос транспортного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 107,99 │ 0,00 │ 103,56 │ 4,43 │

│ │светофора, установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожных знаков на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова в районе домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 53, 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.255. │Установка дорожных знаков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 73,06 │ 0,00 │ 70,06 │ 3,00 │

│ │на ул. К. Маркса - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Чапаева │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.256. │Установка светофорного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 105,11 │ 0,00 │ 100,80 │ 4,31 │

│ │объекта на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Коммунальной - пересечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с Фабричным проездом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.257. │Установка дополнительных │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 151,77 │ 0,00 │ 145,55 │ 6,22 │

│ │секций светофорного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объекта на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ленинградской - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Жилина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.258. │Установка дорожных знаков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 121,54 │ 0,00 │ 116,56 │ 4,98 │

│ │на ул. Дзержинского, 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.259. │Установка П-образных опор │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1473,87 │ 0,00 │ 1413,44 │ 60,43 │

│ │и дорожных знаков на Южном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шоссе в районе д. N 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.260. │Установка дорожных знаков │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 108,49 │ 0,00 │ 104,04 │ 4,45 │

│ │на ул. Комсомольской - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пересечение с ул. Лесной и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Ушакова │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.261. │Реконструкция светофорного│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 1463,50 │ 0,00 │ 1403,50 │ 60,00 │

│ │объекта по ул. Громовой, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. N 49, ООТ "УТЭП" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.262. │Выполнение работ по │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 94,30 │ 0,00 │ 90,43 │ 3,87 │

│ │нанесению горизонтальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожной разметки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │термопластиком на ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова в р-не домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 10 и N 11 "Б" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.263. │Ремонт пешеходных дорожек │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 3091,13 │ 0,00 │ 2964,39 │ 126,74 │

│ │по Приморскому бульвару от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Революционной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.264. │Ремонт пешеходных дорожек │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ 4519,03 │ 0,00 │ 4333,75 │ 185,28 │

│ │по ул. Фрунзе от ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Революционной до ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Юбилейной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│5.265. │Нераспределенный остаток │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 6101,11 │ 0,00 │ 5850,96 │ 250,15 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам ремонта │ 257,53 │702969,67│ 0,00 │666400,00│36569,67│ 261,03 │680312,62│ 0,00 │651054,86│29257,76│

│ │дорог по разделу 5: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤

│6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных │

│территорий, мест общего пользования городского округа Тольятти и других объектов: │

├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤

│ 6.1. │Ремонт дворовых территорий│ 178,35 │300420,20│ 0,00 │286000,00│14420,20│ 0,00 │13907,06 │ 0,00 │13336,87 │ 570,19 │

│ │многоквартирных домов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа Тольятти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 6.2. │Ремонт дворовых территорий│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │многоквартирных домов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 6.3. │Ремонт дворовых территорий│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 104,55 │170435,28│ 0,00 │163447,43│6987,85 │

│ │многоквартирных домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Автозаводскому району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 6.4. │Ремонт дворовых территорий│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 39,58 │67390,24 │ 0,00 │64627,24 │2763,00 │

│ │многоквартирных домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Центральному району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 6.5. │Ремонт дворовых территорий│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 26,15 │48267,42 │ 0,00 │46288,46 │1978,96 │

│ │многоквартирных домов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проездов к дворовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольскому району │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 6.6. │Оказание услуг по │ 0,00 │ 2019,30 │ 0,00 │ 0,00 │2019,30 │ 0,00 │ 859,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 859,40 │

│ │подготовке экспертных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заключений по результатам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведения лабораторных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │испытаний асфальтобетонных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытий на объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонта дворовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий многоквартирных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов и проездов к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дворовым территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 6.7. │Исполнение судебного │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │

│ │решения, вступившего в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законную силу, касающегося│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уплаты городскими округами│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основного долга по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальному контракту N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │0842200002116000055\_259977│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от 10.05.2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по объектам ремонта │ 178,35 │302439,50│ 0,00 │286000,00│16439,50│ 170,28 │300859,40│ 0,00 │287700,00│13159,40│

│ │дворовых территорий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разделу 6: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ МРАД│ │1236829,2│200000,0 │968521,0 │68308,2 │ │1330387,0│60000,0 │1170604,5│99782,5 │

├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │Оплата принятых в 2016 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │году обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘

Примечание: <\*\*\*> - L - протяженность автодороги по объектам строительства (реконструкции) в км; S - площадь автодороги по объектам капитального ремонта (ремонта) в тыс. м2.